|  | CÔNG TY CP KIẾN TRÚC, ĐẦU TƯ VÀ TM VIET NAM – VARIC Địa chỉ: Tầng 9 tòa nhà Gelex Tower, số 52 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Tell: 04.3638102_Fax: 04.36380110_Website: WWW.VARIC-JSC.COM |
| --- | --- |

THUYẾT MINH

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THỊ TRẤN DẦU GIÂY, HUYỆN THỐNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025 VÀ GIAI ĐOẠN 2026- 2030

Tháng 6 Năm 2023

| CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2023 |
| --- | --- |

THUYẾT MINH

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THỊ TRẤN GIẦU DÂY, HUYỆN THỐNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025 VÀ GIAI ĐOẠN 2026-2030

| PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG | CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC, ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỞNG PHÒNG | TỔNG GIÁM ĐỐC |
|  | TS. Nguyễn Văn Minh |

BẢNG VIẾT TẮT

UBND tỉnh 			Ủy ban nhân dân tỉnh

GDP				Tổng sản phẩm nội địa

KCN				Khu công nghiệp

CCN				Cụm công nghiệp

TDTT				Thể dục thể thao

TTCN				Tiểu thủ công nghiệp

NSNN				Đầu tư công nhà nước

GTNT				Giao thông nông thôn

BTCT				Bê tông cốt thép

TNHH				Trách nhiệm hữu hạn

CTR				Chất thải rắn

CTRSH				 Chất thải rắn sinh hoạt

THCS				Trung học cơ sở

THPT				Trung học phổ thông

VH-TT-HTCĐ		Văn hóa – Thể thao – Học tập cộng đồng

CNTT				Công nghệ thông tin

VHTT				Văn hóa thể thao

QHC				Quy hoạch chung

TMDV				Thương mại dịch vụ

LĐPNN				Lao động phi nông nghiệp

CS					Chiếu sáng

QH					Quy hoạch

XD					Xây dựng

VSMT                              Vệ sinh môi trường

CTCC                               Công trình công cộng

XDCB                               Xây dựng cơ bản

QL                                     Quốc lộ

MỤC LỤC

1.	PHẦN MỞ ĐẦU	7

1.1. Lý do sự cần thiết xây dựng chương trình phát triển đô thị	7

1.2. Cơ sở pháp lý xây dựng chương trình phát triển đô thị.	8

1.3. Quan điểm, mục tiêu, phạm vi xây dựng chương trình phát triển	9

1.3.1. Quan điểm và mục tiêu xây dựng chương trình phát triển đô thị	9

1.3.2. Phạm vi, thời hạn và đối tượng nghiên cứu	10

1.4. Khái quát thực trạng phát triển đô thị thị trấn Dầu Giây	12

1.4.1. Lịch sử hình thành đô thị	12

1.4.2. Điều kiện tự nhiên	12

1.4.3. Thực trạng phát triển kinh tế	13

1.4.4. Thực trạng đầu tư và phát triển đô thị	15

1.4.5. Thực trạng đất xây dựng đô thị và tình hình phát triển đô thị	16

1.5. Thực trạng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị	18

1.5.1. Thực trạng giao thông.	18

1.5.2. Thực trạng cấp điện.	20

1.5.3. Thực trạng cấp nước.	21

1.5.4. Thực trạng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang	22

1.5.5. Thực trạng hạ tầng thông tin và truyền thông	23

1.5.6. Đánh giá chung về hạ tầng kỹ thuật đô thị	24

1.6. Thực trạng phát triển hạ tầng xã hội	25

1.6.1. Thực trạng nhà ở	25

1.6.2. Thực trạng cơ sở Y tế	25

1.6.3. Thực trạng cơ sở giáo dục	26

1.6.4. Thực trạng công trình văn hóa, TDTT	27

1.6.5. Thực trạng di tích lịch sử	28

1.6.6. Đánh giá chung về hệ thống hạ tầng xã hội	28

1.7. Tình hình đầu tư phát triển các khu vực đô thị	29

1.7.1. Tình hình quy hoạch và phát triển các khu vực đô thị	29

1.7.2. Tình hình phát triển các khu đô thị cải tạo	29

1.7.3. Các vấn đề tồn tại	30

1.8. Đánh giá đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật	30

1.9. Rà roát sát đánh giá thực trạng phát triển đô thị Thị trấn Dầu Giây theo quy định về phân loại đô thị (Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15)	32

1.10. Tổng hợp các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị đạt chuẩn đô thị loại IV.	39

1.11. Khái quát quy hoạch đô thị thị trấn Dầu Giây được duyệt.	41

1.11.1. Quy mô dân số và đất đai theo các giai đoạn phát triển	41

1.11.2. Tính chất, chức năng của đô thị	42

1.11.3. Định hướng phát triển không gian đô thị	42

1.11.4. Định hướng phát triển các trung tâm chuyên ngành	45

1.11.5. Quy hoạch giao thông.	47

1.11.6. Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt	48

1.11.7. Quy hoạch cấp nước	49

1.11.8. Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn (CTR) và nghĩa trang	49

1.11.9. Cấp điện và chiếu sáng	50

1.11.10. Thông tin liên lạc	51

2.	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRẤN DẦU GIÂY GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2026-2030.	52

2.1. Xây dựng các chỉ tiêu phát triển đô thị Dầu Giây còn thiếu và yếu giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.	52

2.1.1. Mục tiêu chung	52

2.1.2. Xây dựng các chỉ tiêu phát triển đô thị Dầu Giây còn thiếu và yếu giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.	52

2.1.3. Dự kiến xây dựng các chỉ tiêu phát triển đô thị Dầu Giây giai đoạn 2021-2025 đạt tổng số 79,40/100 điểm	55

2.1.4. Dự kiến xây dựng các chỉ tiêu phát triển đô thị Dầu Giây giai đoạn 2026-2030 đạt tổng số 88,65/100 điểm	58

2.2. Ưu tiên xây dựng các tiêu chuẩn phát triển đô thị cần đạt được giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.	63

2.3. Các chương trình, kế hoạch phát triển các khu vực được xác định theo quy hoạch đô thị giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.	64

2.3.1. Mục tiêu chung	64

2.3.2. Xây dựng danh mục, lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển      đô thị giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.	65

2.3.3. Chương trình đầu tư chỉnh trang đô thị, các khu đô thị	66

2.4. Xây dựng các dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật khung, công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối và các dự án phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.	67

2.4.1. Mục tiêu chung	67

2.4.2. Mục tiêu cụ thể	67

2.4.3. Đề xuất các dự án đầu tư Quản lý quy hoạch và phát triển các khu đô thị thị trấn Dầu Giây	68

2.4.4. Đề xuất các dự án đầu tư công trình hành chính công:	69

2.4.5. Đề xuất các dự án đầu tư giáo dục:	69

2.4.6. Đề xuất các dự án đầu tư các công trình y tế:	69

2.4.7. Đề xuất các dự án đầu tư văn hóa, thể dục thể thao:	70

2.4.8. Đề xuất các dự án đầu tư Thương mại dịch vụ - du lịch:	70

2.4.9. Đề xuất các dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh	70

2.4.10. Đề xuất các dự án đầu tư xây dựng hệ thống giao thông	70

2.4.11. Đề xuất các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát mưa	71

2.4.12. Đề xuất các dự án đầu tư hệ thống cấp nước đô thị	71

2.4.13. Đề xuất các dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện đô thị	71

2.4.14. Đề xuất các dự án đầu tư hệ thống thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang	72

2.4.15. Đề xuất các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng thông tin và truyền thông	72

2.5. Nguồn vốn xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật giai đoạn đến năm 2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.	72

2.5.1. Tổng hợp nguồn vốn đầu tư giai đoạn đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.	72

2.5.2. Nguồn vốn xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội giai đoạn đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.	73

2.5.3. Nguồn vốn xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật giai đoạn đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.	74

2.5.4. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng đô thị theo từng giai đoạn 5 năm	74

2.5.5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng đô thị theo từng năm giai đoạn 5 năm đầu, giai đoạn (2021-2025)	75

2.6. Xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn hợp pháp trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển đô thị.	76

2.6.1. Giải pháp về nguồn vốn đầu tư:	76

2.6.2. Giải pháp về cơ chế chính sách:	77

2.6.3. Giải pháp về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư:	78

2.6.4. Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư:	78

2.7. Phân công tổ chức thực hiện	79

2.7.1. Sở Xây dựng:	79

2.7.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:	79

2.7.3. Sở Tài nguyên và Môi trường:	79

2.7.4. Sở Tài chính:	79

2.7.5. Sở Giao thông vận tải:	79

2.7.6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	80

2.7.7. Các sở, ban, ngành liên quan:	80

2.7.8. UBND huyện Thống Nhất:	80

2.7.9. UBND thị trấn Dầu Giây:	80

3.	KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	80

4.	PHỤ LỤC TÍNH TOÁN	82

5.	CÁC VĂN BẢN	96

6.	PHỤ LỤC BẢN VẼ	97

# PHẦN MỞ ĐẦU

## Lý do sự cần thiết xây dựng chương trình phát triển đô thị

Thị trấn Dầu Giây là đô thị loại V, là trung tâm hành chính chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế… của huyện Thống Nhất. Với vị trí đô thị nằm quanh khu vực ngã tư QL1A, QL20, ĐT769, đường cao tốc Tp Hồ Chí Minh – Long Thành Dầu Giây và Dầu Giây - Liên Khương.

Đô thị Dầu Giây theo quy hoạch vùng TP. Hồ Chí Minh là trục hành lang kinh tế trọng điểm dọc Quốc lộ 1A; Phát triển các khu công nghiệp đa ngành, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến nông lâm sản; Phát triển các ngành công nghiệp nhẹ cơ khí, may mặc giày da, công nghệ sinh học và theo đồ án quy hoạch vùng tỉnh Đồng Nai là trung tâm hành chính huyện, là vùng phát triển đô thị và công nghiệp, được UBND tỉnh Đồng Nai công nhận là đô thị loại V tại Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 02/4/2008, và dự kiến đến năm 2025 sẽ đạt đô thị loại IV theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030. Xác định thị trấn Dầu Giây lên đô thị thị loại IV, giai đoạn 2021-2025.

Đồ án Quy hoạch chung được phê duyệt lần đầu năm 2001 và hiện nay đang điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Dầu Giây đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, để phù hợp với nhu cầu phát triển ở địa phương; Các cơ sở hạ tầng kỹ thuật như giao thông, điện, cấp thoát nước và hạ tầng xã hội đã được đã được đầu tư và chỉnh trang đô thị các tuyến phố, làm thay đổi bộ mặt đô thị, môi trường đô thị được cải thiện.

Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong tương lai thị trấn Dầu Giây đến năm 2025 hướng tới đạt đô thị loại IV, đây cũng chính là cơ hội để đô thị phát triển và từng bước đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, từng bước hướng tới đô thị loại IV.

Để làm căn cứ triển khai thực hiện Quy hoạch chung thị trấn Dầu Giây được duyệt, theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng tại điều 3a. Chương trình phát triển đô thị phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị; chiến lược, chương trình, kế hoạch về phát triển đô thị cấp cao hơn được duyệt; các chương trình, kế hoạch đầu tư công trung hạn và khả năng huy động nguồn lực thực tế tại địa phương và phải lập theo hướng dẫn của Thông tư số 06/2023/TT-BXD ngày 08/9/2023 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị. Nhằm xem xét đánh giá thực trạng hệ thống hạ tầng đô thị thị trấn Dầu Giây so với các tiêu chuẩn theo quy định của Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Từ đó, xây dựng các chương trình dự án, danh mục đầu tư và đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp theo lộ trình phát triển.

Với những lý do đó, Đề cương chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt tại Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 27/72020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề cương Chương trình phát triển đô thị thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

## Cơ sở pháp lý xây dựng chương trình phát triển đô thị.

- Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng;

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

- Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày ngày 14/ 01/ 2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Nghị quyết số 694/NQ-UBTVQH14 ngày 10/5/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các xã: Bàu Hàm 2, Xuân Thạnh, Quang Trung và Hưng Lộc, huyện Thống Nhất và thành lập thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

- Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 2/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội;

- Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 8 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020;

- Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030;

- Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 7 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020;

- Thông tư số 06/2023/TT-BXD ngày 08/9/2023 của Bộ Xây dựng về Thông tư hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị;

- Thông tư 12/2017/TT-BXD  ngày 30/11/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị;

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13/7/2022 của Bộ Xây dựng.

- Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai thời kỳ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030;

- Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Công văn số 2686/UBND-KTN ngày 17 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc lập Chương trình phát triển đô thị thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc và thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất;

- Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề cương Chương trình phát triển đô thị thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030;

- Các Quy chuẩn, quy phạm liên liên quan đến Lập chương trình;

- Các Quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thị trấn Dầu Giây;

- Các tài liệu, số liệu, dự án có liên quan.

## Quan điểm, mục tiêu, phạm vi xây dựng chương trình phát triển

### Quan điểm và mục tiêu xây dựng chương trình phát triển đô thị

a) Quan điểm

- Phát triển đô thị thị trấn Dầu Giây phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Quốc gia; quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đang triển khai; Quy hoạch vùng huyện Thống Nhất đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt; Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng đô thị thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất đã được phê duyệt.

- Đảm bảo tính đồng bộ thống nhất về xây dựng cơ chế, chính sách và triển khai thực hiện chương trình từ Trung ương, phân cấp đến địa phương. Nâng cao nhận thức về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với chính quyền đô thị, các cơ quan chuyên môn cũng như đối với cộng đồng dân cư;

- Lồng ghép có hiệu quả với các chương trình, kế hoạch, dự án, đang thực hiện hoặc đã được phê duyệt liên quan đến phát triển đô thị. Các chương trình kế hoạch phát triển đô thị phải được tích hợp các yêu cầu về phát triển bền vững, phát triển đô thị xanh, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

a) Mục tiêu

- Cụ thể hóa Chương trình phát triển đô thị quốc gia, Chương trình phát triển đô thị tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế, xã hội;

- Đánh giá thực trạng hệ thống hạ tầng đô thị và kinh tế xã hội thị trấn Dầu Giây theo Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13;

- Từng bước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kinh tế, kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn thị trấn, kết nối các khu vực phát triển đô thị hoàn chỉnh, thúc đẩy sự phát triển của đô thị theo từng giai đoạn phát triển;

- Làm cơ sở cho việc phân loại đô thị; xác định lộ trình đầu tư phát triển đô thị, các khu vực ưu tiên đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch cho từng giai đoạn 5 năm và hàng năm; triển khai các giải pháp và nhiệm vụ thực hiện cho từng giai đoạn nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách, thu hút nguồn vốn và huy động các nguồn lực đầu tư vào mục tiêu xây dựng đô thị, nâng cao năng lực, trách nhiệm của chính quyền đô thị, thiết lập kỷ cương và tạo nguồn lực phát triển hệ thống đô thị.

### Phạm vi, thời hạn và đối tượng nghiên cứu

- Phạm vi nghiên cứu lập chương trình phát triển đô thị bao gồm: Toàn bộ thị trấn Dầu Giây có tổng diện tích tự nhiên là 1.414 ha, ranh giới được xác định như sau:

+  Phía Bắc: giáp xã Bàu Hàm 2.

+ Phía Nam giáp: xã Hưng Lộc.

+ Phía Đông giáp: Đường cao tốc Tp Hồ Chí Minh - Long Thành – Dầu Giây và đường cao tốc Dầu Giây – Liên Khương.

+ Phía Tây: giáp xã Hưng Lộc và Bàu Hàm 2.

- Sơ đồ ranh giới lập Chương trình phát triển đô thị thị trấn Dầu Giây

- Thời gian nghiên cứu:

+ Giai đoạn từ năm 2021 - 2025: Phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị đáp ứng theo tiêu chuẩn về đánh giá phân loại đô thị theo định hướng phát triển đô thị toàn tỉnh Đồng Nai.

+ Giai đoạn từ năm 2026 - 2030: Phát triển hệ thống hạ tầng đô thị theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Dầu Giây đến năm 2030.

- Đối tượng nghiên cứu:

+ Gồm các hạng mục đầu tư xây dựng đô thị theo yêu cầu của Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

+ Các hạ tầng khung kết nối đô thị: Hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt công cộng đô thị, các công trình đầu mối về cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, nghĩa trang, khu xử lý chất thải rắn, trung tâm thông tin liên lạc.

## Khái quát thực trạng phát triển đô thị thị trấn Dầu Giây

### Lịch sử hình thành đô thị

- Năm 1957, chính quyền Việt Nam Cộng hòa thành lập xã Dầu Giây thuộc quận Xuân Lộc, tỉnh Long Khánh. Chính quyền cách mạng cũng lập xã Bàu Hàm có địa giới tương ứng với xã Dầu Giây của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Đến năm 1976, xã Bàu Hàm được chia thành hai xã Bàu Hàm 1 và Bàu Hàm 2 thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

- Năm 2003, huyện Thống Nhất chia tách thành 2 huyện: Thống Nhất và Trảng Bom. Đồng thời, xã Xuân Thạnh thuộc huyện Long Khánh vừa giải thể được sáp nhập vào huyện Thống Nhất và là trung tâm huyện lỵ mới của huyện Thống Nhất.

- Địa bàn thị trấn Dầu Giây trước đây là 2 ấp Lập Thành, Trần Hưng Đạo của Xuân Thạnh cũ và 2 ấp Phan Bội Châu, Trần Cao Vân của xã Bàu Hàm 2.

- Ngày 10 tháng 5 năm 2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 694/NQ-UBTVQH14 (nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019). Theo đó: Điều chỉnh 4,69 km² diện tích tự nhiên và 13.692 người của xã Bàu Hàm 2 vào xã Xuân Thạnh; điều chỉnh 14,07 km² diện tích tự nhiên và 42 người của xã Xuân Thạnh vào xã Bàu Hàm 2; điều chỉnh 8,79 km² diện tích tự nhiên và 4.266 người của xã Xuân Thạnh vào xã Hưng Lộc; thành lập thị trấn Dầu Giây trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Xuân Thạnh sau khi điều chỉnh địa giới hành chính là 14,14km2 diện tích tự nhiên, dân số 23.309 người.

### Điều kiện tự nhiên

a) Đặc điểm địa hình:

Thị trấn nằm trong vùng địa hình tương đối bằng phẳng, độ dốc địa hình theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, độ dốc địa hình từ 0,005-0,02 thuận lợi cho xây dựng. Cốt cao độ cao nhất +141,00 (phía Đông Bắc), cốt cao độ thấp nhất + 105 (phía Tây) song cũng có một số khu vực có dốc cục bộ, cần có giải pháp kỹ thuật hợp lý. Đặc biệt ở khu vực suối phía Tây Nam là khu vực trũng do bị xâm thực, độ chênh cao độ trên 10m, cần khoanh vùng bảo vệ chống xói mòn.

b) Khí hậu:

- Thị trấn Dầu Giây nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, mang đặc tính nóng ẩm và mưa nhiều, có 2 mùa rõ rệt (mùa mưa và mùa khô). Mùa khô kéo dài trong 06 tháng (từ tháng 12 đến tháng 4  năm sau), thường có gió mùa Đông Bắc, mang đặc trưng chủ yếu của vành đai tín phong và không khí nhiệt đới ít hơn ẩm, nóng và không có mưa. Mùa mưa có gió mùa Tây Nam, mang nhiều hơi ẩm từ Ấn Độ Dương, thuộc không khí xích đạo và nhiệt đới, có đặc tính nóng ẩm và nhiều mưa. Các đặc tính chính của khí hậu huyện Thống Nhất như sau:

- Nhiệt độ cao đều trong năm, trung bình trong năm 25,9 oC, trung bình năm cao nhất 27,3oC, trung bình năm thấp nhất 24,3oC.

- Nắng : Số giờ nắng trong năm bình quân là 2.179 giờ. Số giờ nắng trong ngày bình quân là 6,5 – 7 giờ.

- Mưa: Lượng mưa hàng năm lớn (2.139 mm/năm) nhưng phân bố không đều: mùa mưa với lượng mưa chiếm 85 – 90% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô mưa rất hiếm chỉ chiếm 10 – 15% tổng lượng mưa cả năm.

- Lượng bốc hơi hàng năm từ 1.100mm ÷ 1.400mm  nhưng phân bố cũng không đều theo mùa: mùa khô lượng bốc hơi chiếm 64 – 67% tổng lượng bốc hơi cả năm, gây nên tình trạng mất cân đối về chế độ ẩm trong mùa khô, nhất là các tháng cuối mùa.

- Độ ẩm: Độ ẩm không khí trung bình là 81 – 85%, cao nhất là 90 -95% vào mùa mưa, thấp nhất từ 70 – 75% vào mùa khô.

### Thực trạng phát triển kinh tế

a) Thực trạng cơ cấu kinh tế:

Cơ cấu kinh tế của thị trấn Dầu Giây gắn liền với cơ cấu phát triển kinh tế trên địa bàn huyện, do đó trong thời gian gần đây đã có sự chuyển dịch theo hướng tập trung giá trị vào thương mại-dịch vụ, công nghiệp- xây dựng.

So với các đô thị trong tỉnh, thị trấn Dầu Giây nhìn chung là đô thị kinh tế phát triển chưa cao, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch nhưng còn chậm, chưa có dịch chuyển đột phá theo hướng hiện đại, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp vẫn cao, dịch vụ thấp. Việc khai thác tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất, du lịch, dịch vụ còn hạn chế nên tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng.

b) Thực trạng phát triển kinh tế công nghiệp

Trên địa bàn thị trấn Dầu Giây hiện có Khu công nghiệp Dầu Giây, diện tích 330,48ha, do Công ty CP Khu công nghiệp Dầu Giây làm Chủ đầu tư. KCN Dầu Giây hiện đã đi vào hoạt động, thu hút được 24 doanh nghiệp ký hợp đồng thuê đất, với tổng diện tích khoảng 199,23 Ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 91% (199,23/219,36 Ha). Trong đó có 16 doanh nghiệp đi vào sản xuất, giải quyết việc làm cho khoảng 5.700 lao động; 08 doanh nghiệp còn lại đang thực hiện thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng nhà xưởng.

| - Khu công nghiệp Dầu Giây |  |
| --- | --- |

c) Thực trạng khu vực kinh tế dịch vụ

- Hoạt động thương mại – dịch vụ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Hệ thống chợ trên địa bàn đã được củng cố và đi vào hoạt động ổn định; thị trấn có 02 chợ truyền thống và 01 chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây (giai đoạn 1).

- Hoạt động tín dụng, ngân hàng phát triển mạnh, thị trấn có 01 tổ chức tín dụng, thực hiện tốt việc huy động và cho vay, đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh của các cá nhân và doanh nghiệp từng bước định hướng người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ ngân hàng trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện tốt vai trò huy động vốn và cho vay vốn với nhiều hình thức phong phú, thủ tục đơn giản đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp để phát triển kinh tế. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện và Ngân hàng Chính sách xã hội số đã giải ngân tăng đều qua các năm.

- Trên địa bàn huyện có Chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây hoạt động nên ngành thương mại – dịch vụ diễn ra nhộn nhịp hơn; mạng lưới phân phối sản phẩm của địa phương rộng nên hàng hoá dồi dào, đa dạng về chủng loại, mẫu mã sản phẩm đáp ứng được yêu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, hàng hoá do Việt Nam sản xuất chiếm khoảng 95% thị phần.

- Ngoài ra, các chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu được thực hiện tốt, tình hình hàng hoá trên thị trường ổn định làm tăng nhu cầu mua bán, tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn huyện.

| - Trạm dừng nghỉ | - Chợ đầu mối nông sản |
| --- | --- |
| - Chợ dân sinh Dầu Giây | - Bách hoá điện máy xanh |

### Thực trạng đầu tư và phát triển đô thị

a) Thực trạng đầu tư phát triển:

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đầu tư nguồn vốn cho xây dựng cơ bản từ đầu tư công nhà nước, UBND Thống Nhất đã chỉ đạo trực tiếp đầu tư xây dựng các công trình của huyện nói chung và thị trấn Dầu Giây nói riêng; Tổng nguồn vốn đầu tư công Tỉnh giao UBND huyện thực hiện năm 2022 là 28.900 triệu đồng. Trong đó, Ban quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư 07 dự án với tổng số vốn là 18.900 triệu đồng, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện làm chủ đầu tư 01 dự án bồi thường GPMB với tổng số vốn là 10.000 triệu đồng (Xây dựng đường Sông Nhạn – Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất). Trong năm 2022, giải ngân đạt 100% kế hoạch; Tổng vốn đầu tư XDCB của huyện năm 2022 do UBND huyện giao chỉ tiêu kế hoạch là 210.891 triệu đồng, trong đó bố trí cho 99 dự án (gồm 40 dự án đang thi công, 25 dự án thực hiện công tác dấu thầu, 34 dự án đang lập hồ sơ và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng). Giải ngân thanh toán hết năm 2022 200.6347 triệu đồng đạt 95% kế hoạch.

Công tác quản lý vốn đầu tư từ đầu tư công ngày càng chặt chẽ, hạn chế lãng phí, thất thoát trong đầu tư. Công tác giải ngân thực hiện đảm bảo tiến độ. Công tác quyết toán được tập trung đôn đốc thực hiện. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội được huy động tăng nhanh có tác động tích cực đến tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đồng thời tạo điều kiện cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay thị trấn đã hoàn thành và đang tiếp tục triển khai các dự án xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông, thủy lợi, chỉnh trang đô thị, xây dựng trường học, công trình văn hóa- xã hội, xây dựng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Thực hiện chủ trương đầu tư an sinh xã hội, thông qua các chương trình mục tiêu như hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân nghèo, các công trình cấp nước sạch cho thị trấn; xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

b) Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp:

Thực hiện các Nghị quyết và các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng tâm, bước đầu thị trấn Dầu Giây đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Tổng thu đầu tư công 5.130.000.000đ/4.953.000.000 đồng đạt 104% so với dự toán; Tổng chi đầu tư công 14.670.000.000đ/15.323.000.000 đồng đạt 95,7% so với dự toán; Thu nhập bình quân đầu người đạt 74,9 triệu đồng/người/năm.

Lĩnh vực văn hoá-xã hội tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng lên, quy mô trường học được giữ vững, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,37%, tốt nghiệp THPT đạt 92,88%. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng,đô thị văn minh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được phát huy hiệu quả.

Việc cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo cơ chế thông thoáng để người dân được tham gia đóng góp vào các hoạt động của chính quyền, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch nhằm tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Trình độ dân trí và nhận thức của người dân từng bước được nâng lên. Các hủ tục dần được xóa bỏ. Người dân chủ động tiếp cận và áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi hình thức sản xuất theo hướng hàng hóa. Công tác giảm nghèo, vấn đề an sinh xã hội được chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,83%, giải quyết việc làm cho hơn 3.500 lao động.

### Thực trạng đất xây dựng đô thị và tình hình phát triển đô thị

a) Thực trạng đất xây dựng đô thị

- Tổng diện tích tự nhiên thị trấn khoảng 1414,0ha, trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 689,93 ha chiếm tỷ lệ 48,79% tổng đất tự nhiên, trong đó:

+ Đất dân dụng 230,31ha, bình quân 112,45 m2/người bao gồm đất các đơn vị ở, đất công trình công cộng, đất cây xanh TDTT, đất giao thông đô thị. Đất đơn vị ở tại thị trấn bao gồm đất công trình công cộng đơn vị ở, cây xanh khu ở, giao thông nội bộ, đất xây dựng nhà ở và đất vườn khuôn viên nhà ở (do đặc thù của các thị trấn mới thành lập đất ở các hộ gia đình thường có đất vườn liền kề do vậy chỉ tiêu luôn cao hơn tiêu chuẩn của đô thị)

+ Đất ngoài dân dụng: diện tích 459,62 ha bao gồm đất công nghiệp 340,0 ha, đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp, đất trường đào tạo, giao thông đối ngoại, tôn giáo di tích lịch sử, hạ tầng kỹ thuật, công trình năng lượng, di tích danh thắng, dự trữ phát triển đô thị.

+ Diện tích 724,07 ha chiếm khoảng 51,21% bao gồm; an ninh quốc phòng, sông suối mặt nước chuyên dùng, đất nghĩa trang nghĩa địa, đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất chưa sử dụng...

- Đánh giá chung về hiện trạng sử dụng đất: Quỹ đất dành cho các hoạt động phát triển kinh tế, phát triển các đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư đô thị... chưa được khai thác sử dụng hiệu quả. Quá trình phát triển mạnh của khu công nghiệp Dầu Giây và tình hình phát triển nhà ở khiến cho quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất không theo quy hoạch đã và đang tạo nên những áp lực đối với đất đai của thị trấn Dầu Giây nói riêng và huyện nói chung.

b) Tình hình đô thị hóa

- Quá trình đô thị hóa tại thị trấn Dầu Giây ngày một mạnh mẽ khi có nhiều lao động làm việc tại các Khu công nghiệp, trường đại học chuyên nghiệp, kéo theo đó là dịch vụ, thương mại, du lịch tăng nhanh. Sự định hình các dự án đô thị tạo cho thị trấn Dầu Giây một vẻ mặt của một đô thị phát triển nhưng sự đô thị hóa kéo theo nhiều hệ lụy.

- Vấn đề môi trường, nhà ở, nhà ở xã hội, phúc lợi xã hội cũng tạo áp lực lên nền kinh tế địa phương. Đã có nhiều cuộc điều tra về tốc độ đô thị hóa gắn liền với đời sống dân lao động.

- Một nguyên nhân khác cũng tạo sự tăng tốc cho quá trình đô thị hóa là hội nhập kinh tế trong nước và thế giới. Việc hội nhập cho thấy sự yếu kém chung của cả nước về hạ tầng kinh tế và quản lý đô thị.

- Tỷ lệ dân số đô thị hóa đạt tỉ lệ 80-90% dân số đô thị.

c) Tình hình phát triển đô thị mới

- Với tốc độ phát triển kinh tế cũng như việc thu hút lực lượng lao động phục vụ du lịch, dịch vụ thương mại và KCN thị trấn Dầu Giây đang phát triển và khu vực công nghiệp lân cận, tốc độ tăng dân số cơ học tương đối lớn vì vậy việc đầu tư xây dựng các khu nhà ở, khu đô thị tại thị trấn Dầu Giây là rất cần thiết và cần được sự quan tâm của chính quyền để đáp ứng nhu cầu về môi trường sống mới cho người dân.

- Trên địa bàn thị trấn Dầu Giây hiện có 4 khu phố bao gồm: Trần Hưng Đạo, Lập Thành, Trần Cao Vân và Phan Bội Châu. Hiện đã có khu dân cư A1-C1 (đô thị Dầu Giây) đã đầu tư xây dựng để đáp ứng phát triển nhà ở cho người dân đô thị và một số dự án phát triển quỹ đất thị trấn để lấy kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội để tăng chất lượng đô thị nâng lên và tạo bộ mặt kiến trúc thị trấn ngày đẹp và môi trường sống tốt hơn.

- Tuy nhiên, trên địa bàn thị trấn Dầu Giây chưa có một khu đô thị nào lớn, hoàn chỉnh, chỉ có một số quỹ đất tái định cư, quỹ đất xen kẹp trong thị trấn quy mô nhỏ <10,0ha được đầu tư xây dựng để đáp ứng phát triển nhà ở cho người dân đô thị và một số dự án phát triển quỹ đất thị trấn để lấy kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội để tăng chất lượng đô thị thị trấn nâng lên và tạo bộ mặt kiến trúc thị trấn ngày đẹp và môi trường sống tốt hơn.

## Thực trạng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị

### Thực trạng giao thông.

a1) Đường bộ:

- Đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây: Là trục giao thông quan trọng của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng thành phố Hồ Chí Minh; Nối Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh với huyện Thống Nhất tại nút giao Dầu Giây. Tốc độ 120 km/h, mặt cắt ngang từ 4-8 làn xe (đã hoàn thành đưa vào sử dụng). Mặt đường bê tông nhựa rộng trung bình 16 mét. Giao thông khá thuận tiện.

- Cao tốc Dầu Giây - Liên Khương: Điểm đầu giao Quốc lộ 1 (nút giao Dầu Giây), điểm cuối giao đường Cao tốc Liên Khương - Prenn tỉnh. Quy mô từ 2-4 làn xe, vận tốc từ 80-120 km/h. Tuyến đường này đang trong quá trình triển khai dự án.

- QL1A: Là trục giao thông quan trọng của vùng KTTĐPN, qua khu vực quy hoạch có chiều dài khoảng 5,4km, mặt đường bê tông nhựa, rộng 12m ÷ 14m, giao thông thuận tiện cả 2 mùa khô và mưa.

- QL20: Là trục giao thông quan trọng của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, nối từ ngã tư Dầu Giây đi Đà Lạt, qua thị trấn Dầu Giây dài khoảng 1,5 Km. Mặt đường bê tông nhựa rộng khoảng 25 mét.

- Tỉnh lộ ĐT769: từ QL1A đi Long Thành chiều dài qua khu vực quy hoạch khoảng 3,2km, mặt đường BTN rộng 7-8m, lưu thông thuận tiện.

| - Cao tốc TP Hồ Chí Minh -Long Thành - Dầu Giây |  |
| --- | --- |
| - Quốc lộ 20 |  |
| - Quốc lộ 1A |  |
| - Đường tỉnh ĐT 769 |  |

* Đánh giá hiện trạng: Thị trấn Dầu Giây nằm ở khu vực đầu mối giao thông đường bộ và đường sắt quan trọng. Khu vực có điều kiện thuận tiện về địa hình, địa chất thuỷ văn.

a2) Đường sắt:

Bao bọc toàn bộ khu vực phía Nam là tuyến đường sắt Bắc-Nam và phía tây ĐT 769 là ga Dầu Giây. Hiện tại ga Dầu Giây là ga tránh tàu (có 2 đường tránh). Hành lang bảo vệ đường sắt được quản lý chặt chẽ, nên tránh được tình trạng xây dựng lấn chiếm lộ giới của đường sắt .

| - Ga Dầu Giây |  |
| --- | --- |

a3) Giao thông nội thị:

- Hệ thống giao thông trong Khu trung tâm hành chính huyện được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch và khu vực xung quanh khu hành chính, cụ thể các tuyến giao thông đã xây dựng như; Đường N2, D2 có lộ giới17m; Đường N1, N3, N6, N31, N34, N36, D2, D3 lộ giới 26m÷28m; Đường D4 lộ giới 40m,

- Hệ thống đường trong khu công nghiệp đã xây dựng một số tuyến đường hoàn chỉnh như đường N1A, N3A, N5A, N7A N9A, Đ6A, Đ8A có lộ giới 24m÷30m.

- Ngoài ra, có một số khu dân cư mới xây dựng như: Khu Chợ và phố chợ, Khu dân cư tái định cư xã Bàu Hàm 2, Khu dân cư A1-C1 (đô thị Dầu Giây đã được đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông với mặt cắt đường theo quy hoạch, có lộ giới từ 17,0m -24,0m.)

- Các khu vực dân cư hiện trạng khác, giao thông nội bộ phát triển theo cấu trúc tự phát, lộ giới nhỏ: 6-10m.

- Một số tuyến giao thông như; Quốc lộ 1 và Quốc lộ 20, ĐT.769 vừa mang tính chất là đường giao thông đối ngoại, vừa là giao thông nội bộ của khu vực này.

| - Đường giao thông các khu phố |  |
| --- | --- |

a4) Bến xe

Hiện nay có 01 bến xe khách diện tích 1,5ha, tạm thời đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân trong huyện. Vị trí bến xe nằm gần điểm giao điểm của tuyến Cao tốc Tp HCM – Long Thành – Dầu Giây và QL.1A.

| - Bến xe Dầu Giây | - Điểm chờ xe buýt |
| --- | --- |

### Thực trạng cấp điện.

* Nguồn điện:

- Khu vực thi trấn Dấu Giây hiện tại đang được lấy điện từ trạm 110kV Dầu Giây công suất 2x63 MVA. Trạm cấp điện cho phụ tải huyện Thống Nhất và KCN Dầu Giây qua 2 xuất tuyến 22kV: tuyến 479-Bàu Hàm tiết diện dây AC-240 và tuyến 473 Núi Nứa tiết diện dây AC-185. Hiện tại, trạm còn 4 ngăn lộ dự phòng chưa được khai thác và đang vận hành non tải.

- Các đường dây trung thế đi trong khu vực chủ yếu đi nổi, tổng chiều dài các tuyến trung thế 5,23km. Tổng số trạm hạ thế là 7 trạm Các trạm hạ thế chủ yếu là trạm treo, máy biến áp và thiết bị để ngoài trời gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị. Lưới điện hạ thế và chiếu sáng chưa đươc đầu tư đúng mức. Tỷ lệ hộ dùng điện là 100% và tỷ lệ chiếu sáng ngõ hẻm đạt mức thấp.

- Các tuyến giao thông được chiếu sáng bao gồm các tuyến giao thông đối ngoại QL1A, QL20, ĐT769; các tuyến đường đô thị khu tái định cư BH2, khu TTHC huyện, tuyến đường khu A1-C1. Với tổng số cột 678 cột tổng chiều dài được chiếu sáng là 22,57 km.

- Hình ảnh điện chiếu sáng thị trấn Dầu Giây

Hiện nay thị trấn đã đầu tư rất nhiều hạ tầng nhưng hệ thống điện chiếu sáng vẫn đi nổi và đường dây đường điện băng ngang qua đường và rất nhiều tuyến đường mất mỹ quan đô thị, đặc biệt trên các tuyến đường chính của thị trấn, tiến tới cần phải nghiên cứu cải tạo chỉnh trang hệ thống điện thị trấn đi ngầm trên các tuyến đường chính để tăng cường khả năng mỹ quan đô thị và làm cho đô thị càng ngày các đẹp hơn.

Đối với điện chiếu sáng ngõ hẻm thị trấn chưa được đầu tư mới nên thị trấn cũng rất cần đầu tư điện chiếu sáng ngõ hẻm để đảm bảo đạt tiêu chí.

### Thực trạng cấp nước.

- Công trình đầu mối

Thị trấn Dầu Giây hiện đang sử dụng nguồn nhà máy nước Gia Tân đặt tại xã Gia Tân 1, khai thác nước thô hồ Trị An. Công suất hiện có 20.000m3/ngđ, dự kiến giai đoạn 2 nâng công suất lên thành 60.000m3/ngđ.

Trạm tăng áp Quang Trung đặt tại xã Quang Trung cạnh Quốc lộ 20 đã được xây dựng có công suất 40.000m3/ngđ, nguồn nước sạch từ nhà máy nước Gia Tân, bơm cấp nước cho thị trấn Dầu Giây và các xã phía Nam của huyện Thống Nhất.

- Mạng lưới đường ống chính

Hiện nay đã có tuyến ống chuyển tải 800 trên Quốc lộ 20 từ nhà máy nước Gia Tân đến trạm tăng áp Quang Trung. Công ty Cổ phần cấp nước Gia Tân (Giwaco) dự kiến đầu tư các tuyến phân phối giai đoạn 2021- 2022:

- Tuyến ống từ ngã tư Dầu Giây đi xã Hưng Lộc dự kiến 200- 300 dọc hai bên Quốc lộ 1, tuyến ống từ khu công nghiệp Dầu Giây đi xã Lộ 25 dự kiến 200- 300 dọc 2 bên đường tỉnh 769.

- Trên Quốc lộ 1: tuyến ống từ ngã tư Dầu Giây hướng đi thành phố Long Khánh dự kiến 200 cấp cho dân cư dọc đường và 800 cấp cho thành phố Long Khánh.

- Cấp nước trong đô thị

- Trạm cấp nước sạch thị trấn: Hiện trong khu Trung tâm Hành chính huyện cũng có Trạm cấp nước sạch thị trấn sử dụng nguồn nước từ 06 giếng khoan và cung cấp cho các Khu phố Lập Thành và Khu phố Trần Hưng Đạo, do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn làm Chủ đầu tư, công suất 800m3/ngày. đêm.

- Ngoài ra: Trạm tăng áp Quang Trung (nhận nước sạch từ nhà máy nước Gia Tân) bơm cấp nước cho thị trấn Dầu Giây và các xã phía Nam huyện Thống Nhất. Định hướng mở rộng nâng công suất nhà máy nước theo các giai đoạn phát triển của thị trấn 60.000m3/ngđ (năm 2025), 100.000m3/ngđ (năm 2030).

- Một số khu vực còn lại trong đô thị Dầu Giây vẫn chưa có hệ thống cấp nước tập trung. Hiện tại, nhân dân đang dùng nước ngầm tầng nông, sâu từ 20-30 m với các giếng khoan riêng trong từng hộ gia đình.

| - Hồ Suối Tre | - Trạm cấp nước |
| --- | --- |

### Thực trạng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

* Hệ thống thoát nước thải:

- Hiện tại khu vực dân cư chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, nước thải hầu hết được xử lý cục bộ bẳng bể tự hoại sau đó xả ra cống thoát chung, Đối với các hộ dân nằm rãi rác: Nước thải sinh hoạt chỉ được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại gia đình hoặc hố xí thấm. Khu trung tâm hành chính Huyện đã đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước thải sau đó xả ra cống thoát chung. Nước thải xả ra môi trường gây ô nhiễm môi trường nước hoặc thấm xuống đất gây ô nhiễm môi trường đất điển hình những khu vực có dân cư hiện hữu.Tỷ lệ hộ dân sử dụng xí tự hoại hợp vệ sinh đạt 100%.

- Nước thải công nghiệp, chế xuất, phụ trợ: KCN Dầu Giây: Hiện nay KCN đã xây dựng trạm xử lý nước thải công suất thiết kế 2.000 m3/ngày đêm. Nước thải sau xử lý đạt loại B QCVN14/BTNM

- Nước thải y tế: Bệnh viện Dầu Giây hiện đã có hệ thống xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra ngoài. Các trung tâm y tế trong khu vực nước thải chủ yếu chỉ xử lý bằng bể tự hoại cục bộ.

* Thu gom và xử  lý chất thải rắn:

- Hiện nay, trên địa bàn thị trấn đã có Hợp tác xã tham gia dịch vụ môi trường tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt trong nhân dân. Tình hình thu gom, xử lý rác thải cơ bản được bảo đảm. Số lượng chất thải rắn thu gom hàng ngày của Thị trấn được khoảng 38,5 tấn/năm, tổng khối lượng phát thải 31,98 tấn/ năm, đạt khoảng 100%. Chất thải rắn được xử lý đạt 100%.

- Chất thải rắn được thu gom đưa về xử lý tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (phạm vi phục vụ gồm huyện Thống Nhất, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Tân Phú, Long Thành, TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh) với công suất thiết kế 1.200 tấn/ngày diện tích 130ha. Đây là khu xử lý rác sinh hoạt lớn nhất tỉnh được áp dụng theo quy trình công nghệ của châu Âu, tỷ lệ chôn lấp dưới 15%.

- Chất thải rắn công nghiệp hiện được thu gom và đưa đi xử lý tại khu xử lý xã Quang Trung.

* Nghĩa trang nhân dân:

- Nằm rải rác trên địa bàn thị trấn Dầu Giây, có đất nghĩa trang và nghĩa địa hiện hữu, quy mô khoảng 2,0ha, các nghĩa trang, nghĩa địa này khi lấp đầy không mở rộng, từng bước khoang vùng. Việc chôn cất trên địa bàn thị trấn sẽ được đưa về tại nghĩa trang, nghĩa địa Nguyễn Thái Học, xã Bàu Hàm 2, quy mô khoảng 4,28 ha theo quy hoạch hệ thống nghĩa trang của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh. Căn cứ theo quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt quy hoạch địa điểm nghĩa trang tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050

### Thực trạng hạ tầng thông tin và truyền thông

+ Hệ thống tổng đài sử dụng trên địa bàn thị trấn Dầu Giây đã được số hoá, công nghệ hiện đại, cung cấp đầy đủ những dịch vụ hiện có trên phạm vi toàn quốc. Mạng lưới phục vụ tốt cho các cơ quan, ban, ngành... Đáp ứng nhu cầu về thông tin - điện thoại cho các doanh nghiệp và nhân dân trong địa bàn thị trấn. Chất lượng dịch vụ đảm bảo tốt, đảm bảo được thời gian sửa chữa, khôi phục liên lạc khi phát hiện lỗi hay nhận được yêu cầu của thuê bao. Thời gian lắp đặt máy điện thoại cũng đảm bảo tốt sau khi nhận được yêu cầu của khách hàng.

* Mạng truyền dẫn:

+ Dùng cáp sợi quang nên đã đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân.

+ Sử dụng cáp sợi quang từ trạm Host Biên Hoà đến. Ngoài ra còn có đường cáp quang quốc gia đi dọc theo quốc lộ và đường dây tải điện.

* Mạng ngoại vi:

+ Hệ thống cống cáp chủ yếu sử dụng ống nhựa, thuận tiện cho việc kéo cáp và kéo dài tuổi thọ công trình.

+ Trên địa bàn thị trấn có một số khu vực đã được đầu tư hạ tầng cống bể ngầm như: khu trung tâm hành chính, khu dân cư A1-C1, khu chợ và phố chợ, khu dân cư phục vụ tái định cư xã Bàu Hàm 2,..

+ Số cáp treo vẫn còn nhiều nên ảnh hưởng đến an toàn và mỹ quan đô thị.

* Hệ thống thông tin di động: thị trấn Dầu Giây cận đang sử dụng dịch vụ của các mạng Vina Phone, Mobifone, Viettel... cung cấp được nhiều dịch vụ, hỗ trợ cho mạng cố định.

- Hệ thống thông tin liên lạc internet được hiện đại hoá phù hợp với chương trình công nghệ quốc gia.

- Thị trấn Dầu Giây tổng số 17.302 thuê bao điện thoại cố định (có dây và không dây). Tổng thuê bao internet là 3.585 thuê bao.

- Số máy điện thoại đạt bình quân 11 máy/100 người dân.

Mật độ phủ sóng dịch vụ viễn thông trên toàn thị trấn Dầu Giây đạt 100%. Các hãng cung cấp dịch vụ viễn thông lớn đều đã và đang hoạt động như: Vinaphone, Mobiphone, Viettel... tại thị trấn Dầu Giây, đảm bảo nhu cầu sử dụng, sản xuất của thị trấn cũng như khu vực.

| - Bưu điện Dầu Giây | - Cột thu phát sóng |
| --- | --- |

### Đánh giá chung về hạ tầng kỹ thuật đô thị

- Điểm mạnh:

+ Vị trí thuận lợi, đầu mối giao thông: Là điểm nút của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hiện nay, trên địa bàn có hàng loạt tuyến giao thông kết nối huyết mạch đã được xây dựng như: tuyến đường sắt Bắc - Nam, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 20, đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Cao tốc Dầu Giây - Liên Khương - Đà Lạt. Cùng với đó, trong thời gian sắp tới, sẽ triển khai thực hiện đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương”. Với vị trí “đầu mối” của các tuyến giao thông kết nối, hạ tầng giao thông cũng chính là lợi thế hàng đầu để định hình hướng phát triển của thị trấn Dầu Giây.

+ Có tuyến đường sắt Bắc Nam đi ngang qua và ga Dầu Giây phát triển thành ga chính của đô thị phục vụ vận chuyển vận chuyển hàng hóa cho huyện Thống Nhất.

+ Vùng có nhiều lợi thế về phát triển về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics.

+ Khu công nghiệp Dầu Giây đang hình thành và cần phải thu hút đầu tư để thu hút nhân công lao động.

- Điểm yếu.

+ Các tuyến giao thông đối ngoại làm ảnh hưởng đến môi trường và an toàn giao thông đô thị. Các tuyến giao thông lớn làm chia cắt đô thị và làm hạn chế việc phát triển không gian đô thị.

+ Khó khăn về nguồn vốn đầu tư, việc đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỷ thuật đô thị còn nhiều hạn chế.

## Thực trạng phát triển hạ tầng xã hội

### Thực trạng nhà ở

Thị trấn Dầu Giây đã hình thành và phát triển các khu dân cư tập trung dọc theo các trục đường giao thông đối ngoại ở tuyến đường QL 1A và QL 20, chủ yếu là hình thức nhà phố xen lẫn nhà vườn. Nhà ở đô thị chỉ mới tập trung ở khu trung tâm, còn chủ yếu vẫn phát triển rải rác kết hợp với đất sản xuất. Tỷ lệ nhà kiên cố ở đô thị tuy cao hơn nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ thấp. Nhìn chung nhà ở chưa được quản lý chặt chẽ, xây dựng tự phát, chất lượng thấp, thiếu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, hình thức kiến trúc lai tạp,…. làm mất vẻ mỹ quan của đô thị. Các công trình dịch vụ công cộng đô thị có bán kính phục vụ hợp lý. Các công trình dịch vụ công cộng phân bố ở khu trung tâm đô thị hiện hữu, còn ở khu vực ven đô thị chưa được đầu tư  xây dựng, vẫn tự phát.

| - Dân cư thị trấn Dầu Giây | - Dân cư TT hai bên QL 1A |
| --- | --- |

### Thực trạng cơ sở Y tế

Công tác Y tế cơ sở trên địa bàn thị trấn Dầu Giây được triển khai và thực hiện tốt. Với mục tiêu chăm sóc sức khoẻ nhân dân toàn thị trấn Dầu Giây cũng như dân cư khu vực lân cận. Công tác y tế cùng một lúc đạt được hai nhiệm vụ: đầu tư nguồn lực cho bệnh viện tuyến thị trấn và huyện, phòng chống dịch bệnh, củng cố, tăng cường và phát triển y tế cơ sở. Ngành y tế đã có nhiều cố gắng chăm lo khám, chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt đã phòng ngừa và hạn chế được các dịch bệnh thông thường: Sốt rét, xuất huyết, sởi, bướu cổ,v.v,... Làm tốt các công tác tiêm chủng mở rộng, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh nhất là sốt xuất huyết, cúm A H5N1.

- Bệnh viện đa khoa Dầu Giây (nay là TTYT huyện Thống Nhất)

Trên địa bàn thị trấn có 01 Trung tâm y tế đa chức năng với quy mô 200 giường bệnh; 01 cơ sở điều trị Methandone số 9; 01 trạm y tế thị trấn Dầu Giây và các cơ sở y tế tư nhân khác như phòng khám đa khoa, chuyên khoa, nhà thuốc,…..phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong thị trấn Dầu Giây cũng như các khu vực lân cận. Trong những năm vừa qua ngành y tế được đầu tư, nâng cấp trang thiết bị hiện đại với đội ngũ y bác sỹ có trình độ.

`

- Cơ sở Methadone số 9

### Thực trạng cơ sở giáo dục

Thị trấn Dầu Giây có 01 trường THPT đạt chuẩn quốc gia; 01 trường THCS đạt chuẩn quốc gia; 02 trường TH đạt chuẩn quốc gia; 03 trường mầm non công lập trong đó có 2 trường chuẩn quốc gia; 01 Trung tâm Giáo dục nghề  nghiệp và có 01 trường Đại học Công nghệ Miền Đông.

Có nhiều cán bộ khoa học có trình độ đại học, trên đại học đang công tác tại các lĩnh vực, các cơ quan đóng trên địa bàn, tạo ra nguồn lao động dồi dào trên các lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ.

Số học sinh các cấp có 2.908 học sinh và số lượng giáo viên các cấp là 196 người được duy trì cả về số lượng và chất lượng với phương châm 3 hoá (chuẩn hoá - xã hội hoá - hiện đại hóa).

| - Trường trung học phổ thông | - Trường trung học cơ sở |
| --- | --- |
| - Trường đại học | - Trường tiểu học |

### Thực trạng công trình văn hóa, TDTT

- Đến nay, thị trấn đã có 100% các khối và khu dân cư, cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa các cấp.

- Trung tâm văn hoá huyện

- Đời sống văn hoá của thị trấn hiện nay đang dần được nâng cao. Toàn thị trấn có 01 sân vận động thị trấn, 01 sân vận động huyện,  01 nhà văn hóa trung tâm, 04 nhà văn hoá của các khu phố; có 01 công viên; 1 câu lạc bộ cầu lông có các điểm sinh hoạt công cộng, tổ dân phố , đáp ứng và thu hút hàng trăm lượt người đến vui chơi, sinh hoạt.

| - Sân vận động NT cao su Dầu Giây | - Sân vận động huyện |
| --- | --- |

- Phong trào thể dục, thể thao ngày càng phát triển, thu hút đông đảo nhân dân tham gia rèn luyện sức khoẻ. Hằng năm, tổ chức tốt các giải thể thao của thị trấn và tham gia tổ chức tốt các giải thi đấu cấp huyện.

### Thực trạng di tích lịch sử

Toàn huyện có 03 di tích cấp tỉnh được công nhận, trong đó thị trấn Dầu giây có 02 di tích cấp tỉnh như sau;  Đình Dầu Giây tọa lạc tại khu phố Trần Cao Vân được UBND tỉnh Đồng Nai xếp hạng là Di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định 3969/QĐ-UBND ngày 04/12/2013. đặc biệt là đội ngũ công nhân cao su, mà trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam còn là địa điểm tập kết lương thực, thuốc men, đạn dược, trao đổi thư từ phục vụ lực lượng Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam. Hàng năm, vào ngày 19, 20/12 âm lịch, đình Dầu Giây tổ chức lễ Kỳ Yên, có đông đảo người đến tham dự. Ngoài ra, thị trấn còn có nhiều địa điểm tín ngưỡng khác như: đền Mẫu Đông Cuông, đền Cờn, miếu Âm Hồn,..

| - Đình Dầu Giây | - Di tích vườn cao su đầu tiên |
| --- | --- |

### Đánh giá chung về hệ thống hạ tầng xã hội

* Đạt được

- Đã xây dựng được hệ thống giáo dục hoàn chỉnh có đủ các ngành, cấp học đáp ứng nhu cầu học tập, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa- hiện đại hóa.

- Y tế đã được đầu tư trang thiết bị hiện đại, nhân lực tập trung tại các tuyến tỉnh, các bệnh viện đa khoa, hệ thống y tế dự phòng khám chữa bệnh, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho người dân.

- Các trung tâm văn hóa -  thông tin  - TDTT đều có bước phát triển khá, theo các nét đặc trưng của vùng, đời sống tinh thần nhân dân được nâng lên. Hoàn chỉnh thiết chế văn hóa, bảo tồn được bản sắc văn hóa đặc trưng. Phát triển các cơ sở TDTT theo hướng xã hội hóa.

- Mạng lưới chợ, dịch vụ được phát triển rộng khắp đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong thị trấn.

* Tồn tại

- Việc phát triển mạng lưới, quy mô giáo dục và nâng cao chất lượng đào tạo chưa đồng bộ giữa các địa bàn trong thị trấn. Trang thiết bị dạy nghề thiếu và lạc hậu ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

- Hệ thống tổ chức mạng lưới y tế thiếu các đơn vị y tế chuyên khoa. Các bệnh viện tuyến thị trấn chưa thu hút và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Công tác xây dựng cơ bản gặp nhiều khó khăn, thiếu vốn đầu tư. Cơ sở vật chất trang thiết bị và nhân lực y tế tại tuyến cơ sở còn hạn chế.

- Xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa - TDTT phát triển chưa mạnh, quy mô đầu tư các thành phần kinh tế và hạ tầng xã hội còn nhỏ, chưa tập trung vào các lĩnh vực là thế mạnh của địa phương.

- Công tác quy hoạch, bảo tồn bản sắc văn hóa còn hạn chế.

## Tình hình đầu tư phát triển các khu vực đô thị

### Tình hình quy hoạch và phát triển các khu vực đô thị

- Hiện nay trên địa bàn thị trấn Dầu Giây chưa hình thành các đô thị mới, chỉ có một số khu vực dân cư xây dựng quy mô nhỏ ở các khu vực đất xen kẹp để đấu giá đất và phát triển nhà ở cho các người dân. Có rất nhiều dự án triển khai để đấu giá đất, quy mô nhỏ để phát triển đô thị, tuy nhiên các dự án triển khai vẫn còn chậm  nên UBND thị trấn cần phải đầu tư các khu đô thị, khu nhà ở để đáp ứng nhu cầu ở của người dân.

| - Dự án Khu dân cư A1-C1(Đô thị Dầu Giây) |  |
| --- | --- |

### Tình hình phát triển các khu đô thị cải tạo

Tại thị trấn Dầu Giây chưa có khu dự án cải tạo chỉnh trang đô thị nào được thực hiện. chỉ mới được chỉnh trang hạ tầng đô thị theo lĩnh vực về các trụ sở hành chính, hạ tầng xã hội về trường học, chợ, chưa quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật như; đường giao thông, cấp nước, hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa và môi trường thị trấn..

### Các vấn đề tồn tại

- Phát triển đô thị được coi là động lực, hạt nhân để phát triển kinh tế - xã hội của mỗi vùng, mỗi địa phương. Tuy nhiên nhìn nhận nghiêm túc, công tác phát triển đô thị của thị trấn đang đứng trước một số thách thức lớn, nhất là vấn đề về quy hoạch, phát triển hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội... chưa phù hợp với yêu cầu phát triển. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa được quan tâm, cơ cấu nhà ở xã hội và nhà thương mại mất cân đối. Nhiều khu khu vực được đền bù giải phòng mặt bằng và đã có chủ đầu tư nhưng triển khai chậm.

- Trong quá trình hình thành phát triển đô thị, Quy hoạch xây dựng đã làm được nhiều nhưng chất còn yếu, chưa thật sự bám sát nhu cầu thực tế và biến động của thị trường, thiếu sự tham gia của cộng đồng dân cư. Vốn đầu tư cho quy hoạch xây dựng còn khá mỏng, năng lực đơn vị tư vấn lập các hồ sơ quy hoạch còn có hạn chế, kéo dài thời gian nghiên cứu.

- Các dự án hạ tầng chưa tập trung, chia thành nhiều giai đoạn, chưa quan tâm nhiều đến kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

- Công tác bồi thường, giải tỏa còn chậm, vướng mắc nhiều cơ chế trong việc tái định cư. Quỹ nhà ở phục vụ cho công tác tái định cư chưa được thực hiện đồng bộ và thực hiện trước một bước.

## Đánh giá đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật

- Trong những năm qua, trên địa bàn huyện nói chung và thị trấn nói riêng, huyện đã quan tâm rất lớn về hệ thống hạ tầng giao thông và thị trấn đã đầu tư rất nhiều nguồn vốn với tổng vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 894 tỷ đồng, với trên 36 công trình dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Hệ thống giao thông nông thôn tại các địa phương được tập trung đầu tư nâng cấp, đây là khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới.

- Nhờ sự hỗ trợ đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên, nguồn vốn đóng góp của nhân dân nên hệ thống trường học các cấp trên địa bàn thị trấn đã được cao tầng hoá, các trang thiết bị và cơ sở vật chất, kỹ thuật dạy và học được tăng cường. Đến năm 2020, toàn thị trấn đạt 100% trường học đạt chuẩn quốc gia.

- Đặc biệt, nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa lĩnh vực y tế trên địa bàn, ngành Y tế đã phối hợp với các cấp, chính quyền địa phương huy động nguồn lực để đầu tư nâng cấp và xây dựng các trạm y tế; đồng thời mua sắm thêm trang thiết bị máy móc cho các trạm y tế nhằm phát huy hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Nhờ vậy, đến năm 2020, toàn thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- Bên cạnh những kết quả đạt được như hệ thống kết cấu hạ tầng tuy đã có sự đầu tư nhưng vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển đô thị; thiếu nguồn vốn đầu tư hệ thống hạ tầng, đặc biệt là các tuyến đường chính ở đô thị.

- Trong công tác quản lý đô thị, thị trấn tiếp tục trồng và tăng cường công tác bảo quản cây xanh, vỉa hè, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, vườn hoa, cây cảnh, đầu tư hệ thống ánh sáng, bảo đảm vệ sinh môi trường và trật tự văn minh đô thị, tạo nét đẹp riêng của một đô thị mới. Đặc biệt, nhằm khơi dậy ý thức chung tay xây dựng thị trấn Dầu Giây “xanh - sạch - đẹp, văn minh, lịch sự, hiện đại”, huyện đã chỉ đạo, thị trấn đã phát động cuộc vận động lớn về thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong từng tổ dân phố, gia đình và trong ý thức mỗi người dân. Nhờ vậy, ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa giao thông, ý thức giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường của người dân trên địa bàn thị trấn đã dần đi vào nề nếp.

Nhận xét chung

* Lợi thế và các mặt mạnh:

- Lợi thế lớn nhất đô thị thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhât, tỉnh Đồng Nai nằm trên hướng phát triển đô thị hóa của TP Hồ Chí Minh với trục phát triển Nhơn Trạch - Long Thành - Thống Nhất, (đô thị công nghiệp Nhơn Trạch, Đô thị sân bay Long Thành) tiếp cận thuận lợi với đô thị trung tâm TP Hồ Chí Minh và vùng Tây Nguyên, Bình Thuận.

- Nguồn tài nguyên đất đai lớn, có giá trị khai thác sử dụng đa dạng với nhiều mục đích khác nhau.

- Hệ thống các tuyến cao tốc kết nối vùng thuận tiện; Cao tốc Dầu Giây – Liên Khương kết nối Tây Nguyên, Dầu Giây - Phan Thiết kết nối Bình Thuận.

- Có mạng lưới cơ sở hạ tầng kinh tế được đầu tư tương đối đồng bộ, là động lực phát triển kinh tế xã hội.

* Hạn chế và thách thức:

- Kết cấu hạ tầng đã được quan tâm đầu tư cải tạo, nhưng vẫn đang trong tình trạng thiếu đồng bộ chưa đủ đáp ứng cho một nền sản xuất hàng hoá trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường và hội nhập.

- Công nghiệp phát triển nhanh nhưng dịch vụ và đô thị còn chưa phát triển tương xứng. Với tình trạng xây dựng công nghiệp mà chưa quy hoạch dân cư và tái định cư do nhiều khu vực chưa có quy hoạch chung, thiếu các cơ sở vật chất cần thiết về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đang gây trở ngại lớn cho quá trình phát triển nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp, đang là nỗi bức xúc của tỉnh đặc biệt là thị trấn dọc Quốc lộ và xung quanh các khu công nghiệp mới phát triển.

- Vấn đề môi trường như tình trạng ngập trong mùa mưa, ô nhiễm nguồn nước do khói bụi sản xuất công nghiệp và giao thông vận tải … đang có khuynh hướng gia tăng cần có biện pháp hạn chế và xử lý triệt để.

(Các nguồn số liệu thực trạng được thu thập các phòng chức năng huyện Thống Nhất năm 2022 và số liệu đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Dầu Giây đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 29/9/2023)

## Rà roát sát đánh giá thực trạng phát triển đô thị Thị trấn Dầu Giây theo quy định về phân loại đô thị (Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15)

- Thị trấn Dầu Giây đã được UBND tỉnh Đồng Nai công nhận là đô thị loại V tại Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 02/4/2008. Hiện nay dân số đô thị khoảng 23.309 dân, tuy nhiên theo Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 quy định phân loại đô thị, dân số đạt đô thị loại IV là từ 20.000 dân đến 50.000 dân, nên việc đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn liên quan hướng đến đô thị loại cần lấy dân số khoảng này để đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn về hạ tầng đô thị để có thực trạng các tiêu chí để có cơ sở đầu tư phát triển để đạt tiêu chí đô thị IV.

* Chức năng đô thị:

-	Là đô thị trung tâm hành chính huyện Thống Nhất và trung tâm công nghiệp, thương mại, giáo dục đào tạo, giải trí cấp vùng; phát triển công nghiệp tập trung; phát triển dịch vụ giải trí; phát triển giáo dục - đào tạo cấp vùng (trường Đại học Công Nghệ Miền Đông).

BẢNG TỔNG HỢP 5 TIÊU CHÍ ĐÔ THỊ THỊ TRẤN DẦU GIÂY (NQ 26/2022/UBTVQH15)

| TT | Các tiêu chuẩn đánh giá | Mức quy định |  |  |  |  |  | Hiện trạng năm 2021 | Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tiêu chuẩn |  |  |  | Thang điểm tối thiểu | Thang điểm tối đa |  |  |
|  |  | đô thị loại IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng (I+II+II+IV+V) |  |  |  |  | 75 | 100 | 0 | 70,95 |
| I | Vị trí,chức năng, vai trò, cơ cấu |  |  |  |  | 13,5 | 18 |  | 18,00 |
|  | trình độ phát triển kinh tế - xã hội |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vị trí chức năng, vai trò | Là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc vùng liên huyện. |  |  |  |  | 5 | Là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc vùng liên huyện. | 5,00 |
|  |  | Là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm hành chính cấp huyện hoặc trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện hoặc vùng liên huyện. |  |  |  | 3,75 |  |  |  |
| 2 | Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội |  |  |  |  | 9,75 | 13 |  | 13 |
| 2.1 | Cân đối thu chi đầu tư công | dư |  |  |  |  | 2 | Cân đối dư | 2,00 |
|  |  | đủ |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 2.2 | Thu nhập bình quân đầu người/tháng so với trung bình cả nước (lần) | 0,7 | - | ≥ | 1,05 | 1,5 | 2 | 1,18 | 2,00 |
| 2.3 | Tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ | Tăng vượt so với mục tiêu đề ra từ 4% trở lên |  |  |  |  | 2 | Tăng vượt so với mục tiêu đề ra từ 4% trở lên | 2,00 |
|  |  | Tăng theo mục tiêu đề ra |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 2.4 | Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất (%) | 7 | - | ≥ | 8 | 1,5 | 2 | 11,82 | 2,00 |
| 2.5 | Tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn so với cả nước | 1,15 | - | ≥ | 1,5 | 1,5 | 2 |  | 2,00 |
| 2.6 | Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều (%) | < 4 | - | ≥ | 5 | 1,5 | 2 | 0,83 | 2,00 |
| 2.7 | Tỷ lệ tăng dân số hàng năm (bao gồm tăng tự nhiên và tăng cơ học) (%) | 0,8 | - | ≥ | 1,2 | 0,75 | 1 | 1,4 | 1,00 |
| II | Quy mô dân số |  |  |  |  | 6 | 8 |  | 6,25 |
| 2.1 | Dân số toàn đô thị (1000 người) | 20 | - |  | 50 | 6 | 8 | 23,03 | 6,25 |
| III | Mật độ dân số |  |  |  |  | 6 | 8 |  | 2,00 |
| 3.1 | Mật độ dân số toàn đô thị (người/km2) | 1.200 | - | ≥ | 1.400 | 1,5 | 2 | 1633,02 | 2,00 |
| 3.2 | Mật độ dân số khu vực đô thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị (người/km2) | 4000 | - | ≥ | 6000 | 4,5 | 6 | 3234,4 | 0,00 |
| IV | Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (%) |  |  |  |  | 4,5 | 6 |  | 6,00 |
| 4.1 | Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị (%) | 65 | - | ≥ | 80 | 4,5 | 6 | 80 | 6,00 |
| V | Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng, kiến trúc |  |  |  |  | 45 | 60 |  | 38,70 |
| 5.1 | Nhóm các tiêu chuẩn về phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực đô thị |  |  |  |  | 37,5 | 50 | 0 | 28,7 |
| 5.1.1 | Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội |  |  |  |  | 7,5 | 10 |  | 7,60 |
| 5.1.1.1 | Các tiêu chuẩn về nhà ở |  |  |  |  | 1,5 | 2 |  | 1,00 |
| - | Diện tích sàn nhà ở bình quân (m2sàn/người) | 28 | - | ≥ | 32 | 0,75 | 1 | 26 | 0,00 |
| - | Tỷ lệ nhà kiên cố (%) so | 85 | - | ≥ | 90 | 0,75 | 1 | 90 | 1,00 |
| 5.1.1.2 | Công trình công cộng |  |  |  |  | 6 | 8 |  | 6,60 |
| - | Đất dân dụng bình quân đầu người (m2/người) | 50 | - | ≥ | 80 | 0,75 | 1 | 101,20 | 1,00 |
| - | Đất xây dựng các công trình dịch vụ - công cộng đô thị bình quân đầu người(m2/người) | 3 | - | ≥ | 4 | 0,75 | 1 | 4,34 | 1,00 |
| - | Đất xây dựng công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở bình quân đầu người(m2/người) | 1 | - | ≥ | 1,5 | 0,75 | 1 | 0,62 | 0,00 |
| - | Cơ sở y tế cấp đô thị bình quân trên 10.000 dân (giường/1000 dân) | 25 | - | ≥ | 30 | 0,75 | 1 | 65,00 | 1,00 |
| - | Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị (cơ sở) | 2 | - | ≥ | 5 | 0,75 | 1 | 5 | 1,00 |
| - | Công trình văn hóa cấp đô thị (công trình) | 2 | - | ≥ | 4 | 0,75 | 1 | 2 | 0,75 |
| - | Công trình thể dục, thể thao cấp đô thị (công trình) | 2 | - | ≥ | 3 | 0,75 | 1 | 3 | 1,00 |
| - | Công trình thương mại - dịch vụ cấp đô thị (công trình) | 2 | - | ≥ | 4 | 0,75 | 1 | 3 | 0,85 |
| 5.1.2 | Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  | 10,5 | 14 |  | 10,35 |
| 5.1.2.1 | Các tiêu chuẩn về giao thông |  |  |  |  | 4,5 | 6 |  | 4,50 |
| - | Công trình đầu mối giao thông (cấp) | Vùng tỉnh |  |  |  |  | 1 | Vùng tỉnh | 2,00 |
|  |  | Vùng liên huyện |  |  |  | 0,75 |  |  |  |
| - | Tỷ lệ đất giao thông so với đất XD đô thị (%) | 12 | - | ≥ | 17 | 0,75 | 1 | 16,01 | 0,90 |
| - | Mật độ đường giao thông đô thị (km/km2) | 5 | - | ≥ | 6 | 1,5 | 2 | 0,48 | 0,00 |
| - | Diện tích đất giao thông bình quân đầu người (m2/người) | 7 | - | ≥ | 9 | 0,75 | 1 | 8,5 | 0,85 |
| - | Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng (%) | 3 | - | ≥ | 5 | 0,75 | 1 | 3 | 0,75 |
| 5.1.2.2 | Cấp điện và chiếu sáng công cộng |  |  |  |  | 2,25 | 3 |  | 1,85 |
| - | Cấp điện sinh hoạt bình quân đầu người (KWh/người/năm) | 400 | - | ≥ | 1000 | 0,75 | 1 | 500,51 | 0,85 |
| - | Tỷ lệ đường phố được chiếu sáng (%) | 90 | - | ≥ | 95 | 0,75 | 1 | 95 | 1,00 |
| - | Tỷ lệ ngõ, ngách, hẻm được chiếu sáng (%) | 50 | - | ≥ | 70 | 0,75 | 1 | 30 | 0,00 |
| 5.1.2.3 | Cấp nước |  |  |  |  | 1,5 | 3 |  | 1,00 |
| - | Mức tiêu thụ nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung bình quân đầu người (lít/người/ngày đêm) | 100 | - | ≥ | 120 | 0,75 | 1 | 120 | 1,00 |
| - | Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung và được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) | 90 | - | ≥ | 95 | 0,75 | 1 | 46,76 | 0,00 |
| 5.1.2.4 | Hệ thống viễn thông |  |  |  |  | 2,25 | 2 |  | 3,00 |
| - | Số thuê bao băng rộng di động trên 100 dân (số thuê bao/100 dân) | 75 | - | ≥ | 100 | 0,75 | 1 | 100 | 1,00 |
| - | Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối cáp quang (%) | 65 |  | ≥ | 100 | 0,75 | 1 | 100 | 1,00 |
| - | Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình (%) | 25 | - | ≥ | 60 | 0,75 | 1 | 70 | 1,00 |
| 5.1.3 | Nhóm các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường |  |  |  |  | 10,5 | 14 |  | 6,25 |
| 5.1.3.1 | Hệ thống thoát nước và chống ngập úng |  |  |  |  | 2,25 | 3 |  | 1,00 |
| - | Mật độ đường cống thoát nước chính (km/km2) | 3 | - | ≥ | 3,5 | 1,5 | 2 | 0,75 | 0,00 |
| - | Tỷ lệ các điểm ngập úng có giải pháp phòng, chống, khắc phục (%) | 10 | - | ≥ | 20 | 0,75 | 1 | 20 | 1,00 |
| 5.1.3.2 | Thu gom, xử lý nước thải, chất thải |  |  |  |  | 3,75 | 5 |  | 3,00 |
| - | Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (%) | 15 | - | ≥ | 30 | 1,5 | 2 | 0 | 0,00 |
| - | Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường (%) | 70 | - | ≥ | 85 | 0,75 | 1 | 95 | 1,00 |
| - | Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (%) | 80 | - | ≥ | 90 | 0,75 | 1 | 100 | 1,00 |
| - | Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường (%) | 65 | - | ≥ | 70 | 0,75 | 1 | 90 | 1,00 |
| 5.1.3.3 | Các tiêu chuẩn về nhà tang lễ |  |  |  |  | 1,5 | 2 |  | 0,75 |
| - | Nhà tang lễ (cơ sở) | 1 | - | ≥ | 2 | 0,75 | 1 | không có | 0,00 |
| - | Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng (%) | 5 | - | ≥ | 10 | 0,75 | 1 | 5 | 0,75 |
| 5.1.3.4 | Các tiêu chuẩn về cây xanh đô thị |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 1,50 |
| - | Đất cây xanh toàn đô thị bình quân đầu người (m2/người) | 6 | - | ≥ | 8 | 1,5 | 2 | 6 | 1,50 |
| - | Đất cây xanh sử dụng công cộng khu vực nội thành, nội thị bình quân đầu người (m2/người) | 4 | - | ≥ | 5 | 1,5 | 2 | 0,594 | 0,00 |
| 5.1.4 | Nhóm tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị |  |  |  |  | 9 | 12 |  | 4,50 |
| 5.1.4.1 | Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị | 100% các phường, thị trấn đã thực hiện tốt quy chế |  |  |  |  | 2 | Chưa có quy chế | 0,00 |
|  |  | 75% các phường, thị trấn thực hiện tốt quy chế |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 5.1.4.2 | Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị (%) | 30 | - | ≥ | 40 | 1,5 | 2 | 0 | 0,00 |
| 5.1.4.3 | Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, chung cư cũ, cải tạo môi trường đô thị ứng phó biến đổi khí hậu đã có chủ trương đầu tư hoặc đã và đang triển khai thực hiện (dự án) | 1 | - | ≥ | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 |
| 5.1.4.4 | Số lượng không gian công cộng của đô thị (khu) | 2 | - | ≥ | 4 | 1,5 | 2 | 2 | 1,50 |
| 5.1.4.5 | Công trình kiến trúc tiêu biểu (cấp) | Có 01 công trình là di tích cấp quốc gia đặc biệt |  |  |  |  | 2 | Có công trình cấp tỉnh | 1,50 |
|  |  | Có 01 công trình là di tích cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh hoặc công trình kiến trúc loại I hoặc loại II được cơ quan có thẩm quyền công nhận |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 5.1.4.6 | Công trình xanh | Có 02 công trình xanh trở lên đã được cấp giấy chứng nhận |  |  |  |  | 1 | không có | 0,00 |
|  |  | Có 01 công trình xanh đã được cấp giấy chứng nhận |  |  |  | 0,75 |  |  |  |
| 5.1.4.7 | Khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh | 1 | - | ≥ | 2 | 0,75 | 1 | không có | 0,00 |
| 5.2 | Nhóm tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực ngoại thành, ngoại thị |  |  |  |  | 7,5 | 10 | 0 | 10 |
| I | Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 4 |
|  | Trường học (%) | 40 | - | ≥ | 80 | 0,75 | 1 | 85 | 1 |
|  | Cơ sở vật chất văn hóa (%) | 50 | - | ≥ | 80 | 0,75 | 1 | 82 | 1 |
|  | Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (%) | 50 | - | ≥ | 80 | 0,75 | 1 | 82 | 1 |
|  | Nhà ở dân cư (%) | 80 | - | ≥ | 100 | 0,75 | 1 | 100 | 1 |
| II | Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 4 |
|  | Giao thông (%) | 50 | - | ≥ | 70 | 1,5 | 2 | 70 | 2 |
|  | Điện (%) | 60 | - | ≥ | 80 | 0,75 | 1 | 80 | 1 |
|  | Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn | 40 | - | ≥ | 70 | 0,75 | 1 | 70 | 1 |
| III | Nhóm các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường |  |  |  |  | 0,75 | 1 |  | 1 |
|  | Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung (%) | 60 |  | ≥ | 80 | 0,75 | 1 | 80 | 1 |
| IV | Nhóm các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan |  |  |  |  | 0,75 | 1 |  | 1 |
|  | Quỹ đất nông nghiệp, vùng cảnh quan sinh thái được phục hồi, bảo vệ | 50 |  | ≥ | 60 | 0,75 | 1 | 60 | 1 |

## Tổng hợp các tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị đạt chuẩn đô thị loại IV.

Qua việc rà soát, phân tích, đánh giá, tổng hợp hiện trạng thị trấn Dầu Giây và đối chiếu với 5 tiêu chí và các tiêu chuẩn, nhóm tiêu chuẩn đô thị loại IV được quy định tại Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 về Phân loại đô thị. Thị trấn Dầu Giây đạt 70,95 /100 điểm. Các tiêu chuẩn đánh giá hiện trạng đô thị trấn Dầu Giây huyện Thống Nhất được chia làm ba nhóm tiêu chuẩn chính như sau:

- Nhóm tiêu chuẩn đã đạt và vượt mức tối đa của tiêu chuẩn quy định: Có tổng số 28 tiêu chuẩn, nhóm tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chuẩn sau:

(1) Vị trí, chức năng vai trò;

(2) Cân đối thu chi đầu tư công;

(3) Thu nhập bình quân đầu người/tháng so với trung bình cả nước (lần);

(4) Tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ;

(5) Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất;

(6) Tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn so với cả nước

(7) Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều (%);

(8) Tỷ lệ tăng dân số hàng năm;

(9) Mật độ dân số khu vực đô thị;

(10) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị;

(12) Tỷ lệ nhà kiên cố (%);

(13) Đất dân dụng bình quân đầu người (m2/người);

(14) Đất xây dựng công trình dịch vụ công cộng cấp đô thị;

(15) Cơ sở y tế cấp đô thị (giường/10.000 dân);

(16) Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị;

(17) Công trình thể dục, thể thao cấp đô thị;

(18) Công trình Đầu mối giao thông;

(19) Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng (%);

(10) Mức tiêu thụ nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung bình quân đầu người  (lít/người/ngày đêm) (%)

(21) Số thuê bao băng rộng di động trên 100 dân (số thuê bao/100 dân)

(22) Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối cáp quang (%)

(23) Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình (%)

(24) Tỷ lệ các điểm ngập úng có giải pháp phòng, chống, khắc phục (%)

(25) Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường (%);

(26) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (%);

(27) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường (%)

(28) Nhóm tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực ngoại thành, ngoại thị, nhóm này được tính điểm tối đa.

- Nhóm tiêu chuẩn đạt trên mức điểm tối thiểu nhưng chưa đạt điểm tối đa: Có tổng số 12 tiêu chuẩn, bao gồm các tiêu chuẩn sau:

(1) Dân số toàn đô thị;

(2 ) Công trình văn hóa cấp đô thị (công trình);

(3) Công trình thương mại - dịch vụ cấp đô thị (công trình)

(4) Tỷ lệ đất giao thông/đất xây dựng đô thị (%);

(5) Diện tích đất giao thông bình quân đầu người (m2/người);

(6) Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng;

(7) Cấp điện sinh hoạt bình quân đầu người (KWh/người/năm)

(8) Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng (%);

(9) Đất cây xanh toàn đô thị bình quân đầu người (m2/người)

(10) Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, chung cư cũ, cải tạo môi trường đô thị ứng phó biến đổi khí hậu đã có chủ trương đầu tư hoặc đã và đang triển khai thực hiện (dự án);

(11) Số lượng không gian công cộng của đô thị (khu)

(12) Công trình kiến trúc tiêu biểu (cấp);

- Nhóm tiêu chuẩn chưa đạt điểm (đạt 0 điểm): Có tổng số 13 tiêu chuẩn, bao gồm các tiêu chuẩn sau:

- Mật độ dân số khu vực đô thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị (người/km2)

- Diện tích sàn nhà ở bình quân;

- Đất xây dựng công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở bình quân đầu người(m2/người)

- Mật độ đường giao thông đô thị (km/km2)

- Tỷ lệ ngõ, ngách, hẻm được chiếu sáng (%);

- Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung và được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%);

- Mật độ đường cống thoát nước chính (km/km2);

- Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (%)

- Nhà tang lễ;

(10) Đất cây xanh sử dụng công cộng khu vực nội thành, nội thị bình quân đầu người (m2/người)

(11) Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị;

(12) Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị (%);

(13) Công trình xanh;

(14) Khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh;

## Khái quát quy hoạch đô thị thị trấn Dầu Giây được duyệt.

### Quy mô dân số và đất đai theo các giai đoạn phát triển

a. Quy mô dân số:

- Hiện trạng: Dân số toàn thị trấn có 23.309 người (bao gồm dân số thường trú và dân số quy đổi).

- Đến năm 2025: Dân số toàn thị trấn có khoảng 50.000 người. (bao gồm dân số thường trú và dân số quy đổi).

- Đến năm 2030: Dân số toàn thị trấn có khoảng 65.000 người. (bao gồm dân số thường trú và dân số quy đổi).

b. Quy mô đất đai:

| STT | Danh mục | Đến năm 2025 |  |  | Đến năm 2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích đất (ha) | Tỷ lệ (%) | m2/người | Diện tích đất (ha) | Tỷ lệ (%) | m2/người |
|  | Tổng cộng toàn khu (A+B) | 1.414,00 | 100,00 | 282,80 | 1.414,00 | 100,00 | 217,54 |
| A | Đất xây dựng đô thị | 1.056,20 | 74,70 | 211,24 | 1.246,15 | 88,13 | 191,72 |
| I | Khu đất dân dụng | 486,50 | 34,41 | 97,30 | 649,58 | 45,94 | 99,94 |
| 1 | Đất nhóm nhà ở | 309,72 | 21,90 | 61,94 | 395,53 | 27,97 | 60,85 |
| 2 | Đất giáo dục | 19,42 | 1,37 | 3,88 | 22,42 | 1,59 | 3,45 |
| 3 | Đất dịch vụ công cộng | 9,33 | 0,66 | 1,87 | 11,24 | 0,79 | 1,73 |
| 4 | Đất cơ quan, trụ sở cấp đô thị | 4,42 | 0,31 | 0,88 | 4,42 | 0,31 | 0,68 |
| 5 | Đất cây xanh sử dụng công cộng | 36,52 | 2,58 | 7,30 | 48,04 | 3,40 | 7,39 |
| 6 | Đất giao thông đô thị | 98,52 | 6,97 | 19,70 | 149,53 | 10,57 | 23,00 |
| 7 | Đất hạ tầng kỹ thuật khác cấp đô thị | 8,57 | 0,61 | 1,71 | 18,40 | 1,30 | 2,83 |
| II | Khu đất ngoài dân dụng | 569,70 | 41,40 | 75,70 | 596,57 | 43,51 | 94,66 |
| 1 | Đất công nghiệp Dầu Gây( Đất sản xuất công nghiệp, đất dịch vụ, đất canh xanh chuyên dụng, đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật, đất giao thông) | 330,48 | 23,37 | 66,10 | 330,48 | 23,37 | 50,84 |
| 2 | Đất sản xuất công nghiệp mở rộng | 18,64 | 1,32 | 3,73 | 18,64 | 1,32 | 2,87 |
| 3 | Đất trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu | 55,48 | 12,25 | 23,10 | 55,48 | 3,92 | 8,54 |
| 4 | Đất cơ quan, trụ sở ngoài đô thị | 22,01 | 4,77 | 8,00 | 22,01 | 1,56 | 3,39 |
| 5 | Đất dịch vụ | 47,77 | 3,38 | 9,55 | 74,64 | 5,28 | 11,48 |
| 6 | Đất trung tâm y tế | 13,15 | 0,93 | 2,63 | 13,15 | 0,93 | 2,02 |
| 7 | Đất trung tâm văn hóa, thể dục thể thao | 14,40 | 1,02 | 2,88 | 14,40 | 1,02 | 2,22 |
| 8 | Đất cây xanh chuyên dụng | 22,79 | 1,61 | 4,56 | 22,79 | 1,61 | 3,51 |
| 9 | Đất di tích, tôn giáo | 11,32 | 0,80 | 2,26 | 11,32 | 0,80 | 1,74 |
| 10 | Đất an ninh | 3,65 | 0,26 | 0,73 | 3,65 | 0,26 | 0,56 |
| 11 | Đất quốc phòng | 5,67 | 0,40 | 1,13 | 5,67 | 0,40 | 0,87 |
| 12 | Đất giao thông đối ngoại | 36,09 | 2,55 | 7,22 | 36,09 | 2,55 | 5,55 |
| 13 | Đất hạ tầng kỹ thuật khác | 6,97 | 0,49 | 1,39 | 6,97 | 0,49 | 1,07 |
| B | Đất chức năng khác | 357,80 | 25,30 | 71,56 | 167,85 | 11,87 | 25,82 |
| 1 | Đất mặt nước | 2,94 | 0,21 | 0,59 | 2,94 | 0,21 | 0,45 |
| 2 | Đất chưa sử dụng | 354,86 | 25,10 | 70,97 | 164,91 | 11,66 | 25,37 |

### Tính chất, chức năng của đô thị

- Là trung tâm hành chính huyện, là trung tâm tổng hợp về kinh tế, văn hóa tài chính, giáo dục, đào tạo, y tế và là vùng phát triển đô thị và công nghiệp.

- Là trục hành lang kinh tế trọng điểm dọc QL 1A; Phát triển các khu công nghiệp đa ngành, công nghiệp phụ trợ.

- Là đô thị tổng hợp các chức năng thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp.

- Là đầu mối giao thông cửa ngõ của tỉnh Đồng Nai.

- Là trung tâm kinh tế xã hội quan trong khu vực phía Đông của tỉnh Đồng Nai

### Định hướng phát triển không gian đô thị

- Định hướng phát triển tổng thể

Khung giao thông cơ bản giữ nguyên hướng tuyến và lộ giới theo quy hoạch năm 2001 và các lần điều chỉnh cục bộ, giữ nguyên trung tâm hành chính huyện thống nhất, cải tạo chỉnh trang khu vực dân cư trên các trục tuyến đường chính đô thị; QL1A, QL20 và ĐT769 tạo bộ mặt đô thị trở thành trục không gian cảnh quan và thương mại chính của đô thị Dầu Giây, bổ sung các khu ở mới có hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, kiến trúc hiện đại. Cải tạo chỉnh trang quảng trường và sân vận động đô thị theo quy hoạch chi tiết cư dân cư A1-C1 để tổ chức những sự kiện văn hóa, giải trí lớn có ý nghĩa của toàn đô thị. Nâng cấp hệ thống công sở, trung tâm thương mại, văn phòng tại khu vực trung tâm hiện hữu. Các khu vực đã xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật, cải tạo chỉnh trang kiến trúc đô thị, tăng cường cây xanh mặt nước và bảo vệ môi trường sống.

- Khu vực phát triển mới: Tiếp tục lấp đầy các dự án đang triển khai, xây dựng các khu đô thị mới đồng bộ và hiện đại. Phát triển khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân Khu công nghiệp Dầu Giây và người thu nhập thấp để thu hút người dân đến sinh sống trong gian đoạn ngắn hạn giai đoạn 2025 và thu hút đến phát triển lấp đầy toàn khu đô thị đến năm 2030.

- Khu dân cư hiện hữu: Cải tạo, nâng cấp trung tâm hành chính, công cộng, thương mại dịch vụ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị đồng bộ, cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư và làng xóm đô thị hóa trong quá trình phát triển đô thị theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Đảm bảo đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

- Khu vực cửa ngõ phía Tây trên tuyến QL1A, cải tạo chỉnh trang suối mũ, kết hợp với tạo cảnh quan đô thị dọc suối mủ. Khu vực cửa ngõ phía Đông tại nút giao QL1A và tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây, hình thành và phát triển khu trung tâm thương mại, hỗn hợp văn phòng, tầng cao tối đa 18 tầng, tạo bộ mặt cửa ngõ phía Đông của đô thị, đây là điểm nhấn quan trọng của đô thị.

- Hình thành làng đại học kết hợp với các chức năng dịch vụ đầu mối cấp vùng tại nút giao đường QL1A và cao tốc Long Thành - Dầu Giây tạo ra hiệu ứng phát triển đô thị cho không gian xung quanh;

- Lấp đầy khu công nghiệp Dầu Giây, đảm bảo hành lang cách ly theo đúng quy định hiện hành, khuyến khích phát triển loại hình công nghiệp sạch, ít ô nhiễm.

- Chuyển đổi đất đầu mối hạ tầng khu vực dọc hai bên tuyến đường sắt Bắc Nam thành đất hạ tầng xã hội với chức năng quan trọng để phục vụ nhu cầu phát triển đô thị thị trấn Dầu Giây.

- Định hướng phát triển cụ thể

- Khung giao thông cơ bản giữ nguyên hướng tuyến và lộ giới theo quy hoạch năm 2001 và các lần điều chỉnh cục bộ, giữ nguyên Trung tâm hành chính huyện Thống Nhất, cải tạo chỉnh trang khu vực dân cư trên các trục tuyến đường chính đô thị; Quốc lộ 1A, Quốc lộ 20 và ĐT.769 tạo bộ mặt đô thị trở thành trục không gian cảnh quan và thương mại chính của đô thị Dầu Giây, bổ sung các khu ở mới có hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, kiến trúc hiện đại. Cải tạo chỉnh trang quảng trường và sân vận động đô thị theo quy hoạch chi tiết xây dựng Khu cư dân cư A1-C1 để tổ chức những sự kiện văn hóa, giải trí lớn có ý nghĩa của toàn đô thị. Nâng cấp hệ thống công sở, trung tâm thương mại, văn phòng tại khu vực Khu trung tâm hiện hữu. Các khu vực đã xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, cải tạo chỉnh trang kiến trúc đô thị, tăng cường cây xanh mặt nước và bảo vệ môi trường sống. Chỉnh trang kiến trúc các khu dân cư hiện hữu.

- Khu vực phát triển mới: Tiếp tục lấp đầy các dự án đang triển khai, xây dựng các khu đô thị mới đồng bộ và hiện đại. Phát triển khu tái định cư và khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân Khu công nghiệp Dầu Giây và người thu nhập thấp để thu hút người dân đến sinh sống trong gian đoạn ngắn hạn giai đoạn 2025 và thu hút đến phát triển lấp đầy toàn khu đô thị đến năm 2030.

- Khu dân cư hiện hữu: Cải tạo, nâng cấp trung tâm hành chính, công cộng, thương mại dịch vụ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị đồng bộ, cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu trong quá trình phát triển đô thị theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Đảm bảo đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

- Khu vực cửa ngõ phía Tây trên tuyến Quốc lộ 1A, cải tạo chỉnh trang suối Mũ, kết hợp với tạo cảnh quan đô thị dọc suối Mũ.

- Khu vực cửa ngõ phía Đông tại nút giao Quốc lộ 1A và tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây, hình thành và phát triển khu trung tâm thương mại, hỗn hợp văn phòng, tầng cao tối đa 18 tầng, tạo bộ mặt cửa ngõ phía Đông của đô thị, đây là điểm nhấn quan trọng của đô thị.

- Hình thành làng đại học kết hợp với các chức năng dịch vụ đầu mối cấp vùng tại nút giao đường Quốc lộ 1A và cao tốc Long Thành - Dầu Giây tạo ra hiệu ứng phát triển đô thị cho không gian xung quanh.

- Mở rộng Khu công nghiệp Dầu Giây, đảm bảo hành lang cách ly theo đúng quy định hiện hành, khuyến khích phát triển loại hình công nghiệp sạch, ít ô nhiễm.

- Chuyển đổi đất đầu mối hạ tầng khu vực dọc hai bên tuyến đường sắt Bắc - Nam thành đất hạ tầng xã hội với chức năng công cộng để phục vụ nhu cầu phát triển đô thị thị trấn Dầu Giây.

b) Định hướng phát triển cụ thể

Đô thị Dầu Giây được phân chia làm 3 phân khu để quản lý, gồm: Phân khu 1: Khu trung tâm hành chính huyện; phân khu 2: Khu trung tâm giáo dục, đào tạo và phát triển đô thị; phân khu 3: Khu công nghiệp và đô thị. Cụ thể như sau:

- Phân khu 1: Khu trung tâm hành chính

+ Tính chất: Là khu trung tâm cửa ngõ phía Tây, cải tạo chỉnh trang Khu trung tâm hành chính huyện và các khu dân cư hiện hữu, hình thành mở rộng các khu ở mới dọc theo tuyến đường Quốc lộ 1A, Quốc lộ 20 và đường tỉnh ĐT.769. Phát triển đô thị với chức năng chính là trung tâm hành chính, giáo dục đào tạo, nhà ở, công trình dịch vụ đô thị: thương mại, dịch vụ, công viên cây xanh,...

+ Diện tích khoảng 461,87 ha, trong đó đất xây dựng đô thị đến năm 2025 khoảng 364,91 ha, dân số khoảng 27.500 người và đến năm 2030 khoảng 411,18 ha, dân số khoảng 31.087 người.

+ Định hướng phát triển không gian: Trên cơ sở khung giao thông trục chính Quốc lộ 1A, Quốc lộ 20, ĐT.769 và Khu trung tâm hành chính huyện, các tuyến đường chính trong khu vực đã được hình thành. Tập trung cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện hữu, bổ sung hạ tầng xã hội còn thiếu và mở rộng các quỹ đất ở mới chủ yếu là đất ở, đất công viên cây xanh, đất giáo dục đào tạo, đất trung tâm thương mại, trung tâm công cộng được bố trí tại ngã tư Quốc lộ 1A, Quốc lộ 20 và ĐT.769. Xây dựng bổ sung các quỹ đất công trình công cộng cấp đô thị, cấp đơn vị vào trong các đường chính đô thị, đảm bảo chỉ tiêu đạt chuẩn đô thị lọai IV.

- Phân khu 2: Khu trung tâm giáo dục đào tạo và đô thị

+ Tính chất: Là khu trung tâm cửa ngõ phía Đông, phát triển dựa trên khung giao thông hiện hữu, hình thành mở rộng các khu ở mới dọc theo tuyến đường Quốc lộ 1A và đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Phát triển đô thị với chức năng chính là trung tâm giáo dục đào tạo, trung tâm hỗn hợp, thương mại dịch vụ và nhà ở.

+ Diện tích đất khoảng 448,37 ha, trong đó đất xây dựng đô thị đến năm 2025 khoảng 310,16 ha, dân số khoảng 22.500 người và năm 2030 khoảng 419,47 ha, dân số khoảng 33.913 người.

+ Định hướng phát triển không gian: Trên cơ sở khung giao thông trục chính Quốc lộ 1A và tuyến đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây, các tuyến đường giao thông khu dân cư đã được hình thành. Xây dựng mới tuyến trục đường chính đô thị hướng Bắc Nam, liên kết với hệ thống đường khu vực, xây dựng phát triển các quỹ đất ở mới và cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện hữu, bổ sung hạ tầng xã hội còn thiếu. Tại cửa ngõ phía Đông, hình thành khu đất dịch vụ thương mại, sử dụng đất đa chức năng, tầng cao tối đa 18 tầng, nơi đây là điểm nhấn quan trọng nhất ở khu vực phía Đông đô thị. Xây dựng bổ sung các quỹ đất công trình công cộng cấp đô thị, cấp đơn vị vào trong các đường chính đô thị, đảm bảo chỉ tiêu đạt chuẩn đô thị loại IV và nâng cấp, mở rộng chỉnh trang Trường đại học Công nghệ Miền Đông. Ưu tiên phát triển các nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp phục vụ công nhân khu công nghiệp.

- Phân khu 3: Khu công nghiệp và đô thị

+ Tính chất: Là khu trung tâm công nghiệp, kết hợp xây dựng nhà ở xã hội, phục vụ nhu cầu ở công nhân, người có thu nhập thấp và mở rộng khu công nghiệp Dầu Giây, phát triển với chức năng chính là công nghiệp, nhà ở, thương mại dịch vụ và hạ tầng xã hội, hành lang cây xanh cách ly dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam.

+ Diện tích đất khoảng 503,76 ha, trong đó, đất xây dựng đô thị đến năm 2025  khoảng 381,13 ha và đến năm 2030, đất xây dựng đô thị khoảng 415,5 ha.

+ Định hướng phát triển không gian: Tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng Khu công nghiệp Dầu Giây và mở rộng không gian khu công nghiệp. Phát triển khung giao thông chính hai bên tuyến đường sắt để kiểm soát hành lang cách ly tối đa mỗi bên 20 m và mở rộng tuyến đường tỉnh ĐT.769 theo quy hoạch.

c) Dự báo dân số và quy mô đất đai

-	Dân số: Dự báo đến năm 2025 dân số khoảng 50.000 người và đến năm 3030 dân số khoảng 65.000 người (bao gồm dân số thường trú và dân số quy đổi)

-	Đất đai: Dự báo đến năm 2025 đất xây dựng đô thị khoảng 1.056,20 ha và đến năm 2030 đất xây dựng đô thị khoảng 1.246,15 ha.

### Định hướng phát triển các trung tâm chuyên ngành

a) Định hướng phát triển nhà đô thị

- Đến năm 2030, tổng nhu cầu phát triển đất nhóm ở khoảng 395,53 ha. Tập trung cải tạo nhà ở khu vực dân cư hiện hữu và phát triển đất ở mới theo các dự án khu đô thị mới đồng bộ phải gắn với nhu cầu thực tế của thị trấn Dầu Giây nói riêng và huyện Thống Nhất nói chung, xây dựng nhiều loại hình nhà ở mới đáp ứng cho nhiều đối tượng sử dụng, đặc biệt là nhu cầu nhà ở phục vụ lao động trong các khu công nghiệp, các trung tâm dịch vụ, làng đại học và nhà dịch vụ (nhà ở cuối tuần). Trong đó ưu tiên xây dựng: nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp phục vụ Khu công nghiệp Dầu Giây, Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây (giai đoạn 2) nhằm thu hút người dân đến ở tại đô thị Dầu Giây.

- Xây dựng hoàn thiện các cơ chế chính sách, thúc đẩy phát triển nhà ở thông qua các chính sách về đất đai. Ưu tiên xây dựng nhà ở xã hội theo hướng tiêu chuẩn hóa và điển hình hóa để giảm chi phí giá thành. Phát triển thị trường nhà ở thương mại trên cơ sở nghiên cứu thị trường nhà ở phục vụ đúng đối tượng để tránh lãng phí nguồn lực.

b) Định hướng phát triển khu công nghiệp

Tiếp tục, duy trì hoạt động khu công nghiệp Dầu Giây đã được thành lập với quy mô 330,48ha (Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 về điều chỉnh cục bộ khu công nghiệp) và định hướng mở rộng đất xây dựng công nghiệp với quy mô khoảng 18,64 ha, ưu tiên ngành công nghiệp sạch hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.

c) Hệ thống cơ quan hành chính

Duy trì và sử dụng khối cơ quan Trung tâm hành chính Huyện đã được xây dựng về đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và đưa vào sử dụng. Khu trung tâm hành chính Huyện được bố cục hiện đại phù hợp với điều kiện địa hình tự nhiên. Các khu chức năng gắn kết các chức năng bằng hệ thống cây xanh, mặt nước. Hình thức kiến trúc khuyến khích mô hình kiến trúc hiện đại, kiến trúc xanh, phù hợp với khí hậu của địa phương.

- Ngoài ra, xây dựng mới 01 Trung tâm hành chính thị trấn ở bố trí tại phân khu 1, quy mô khoảng 4,42 ha.

- Tổ chức sắp xếp, nâng cấp, cải tạo chỉnh trang quỹ đất an ninh, quốc phòng theo quy hoạch chuyên ngành.

d) Hệ thống công trình văn hóa

- Hoàn thiện, xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cấp đô thị, quy mô khoảng 5,65 ha bao gồm; quảng trường văn hóa, các không gian giao lưu cộng đồng, các không gian đi bộ gắn với các công trình tượng đài, tượng đường phố, tranh tường nghệ thuật lớn… gắn kết với các khu cây xanh, công viên, cơ quan, công trình hành chính công cộng, cơ quan công sở, khu vui chơi giải trí.

- Cải tạo và hoàn chỉnh mạng lưới công trình văn hóa theo tầng bậc ở các phân khu đô thị gồm trụ sở nhà văn hóa và khu giải trí có thể kết hợp với công viên, vườn hoa hoặc khối trường học phổ thông, quy mô khoảng 0,5 - 0,8 ha.

e) Hệ thống công viên cây xanh, thể dục thể thao

- Hoàn thiện xây dựng trung tâm thể dục thể thao cấp đô thị tại thị trấn, quy mô khoảng 8,82 ha, gồm sân vận động, nhà thi đấu và hệ thống các sân bãi thể dục thể thao.

- Xây dựng mới khu liên hợp văn hóa thể thao khoảng 10,0 ha, phục vụ nhu cầu người dân đô thị tại khu vực phía Nam, cũng như vùng lân cận.

- Xây dựng mới công viên cấp đô thị kết hợp dịch vụ công cộng, nằm sát với tuyến đường N13 ở phía Nam giáp với tuyến đường sắt Bắc Nam, quy mô khoảng 30,28 ha, phục vụ vui chơi giải trí và thư giãn cuối tuần cho toàn đô thị.

- Xây dựng công viên cây xanh, thể dục thể thao trong nhóm nhà ở được bố trí phân tán toàn đô thị, đảm bảo cho người dân sinh hoạt, vui chơi giải trí, tổng quy mô khoảng 23,95 ha.

- Duy trì các điểm cây xanh hiện hữu trong khu vực. Tại các nhóm nhà ở xây mới xây dựng các điểm cây xanh, vườn hoa kết hợp sân chơi tạo không gian nghỉ ngơi, thư thái cho người dân khu vực.

f) Hệ thống công trình giáo dục

- Về đào tạo: Mở rộng Trường đại học Công nghệ Miền Đông, quy mô từ 10 ha lên khoảng 22,16 ha. Xây dựng mới trường đại học quốc tế, trường giáo dục dạy nghề, trung tâm đào tạo lái xe, trung tâm kiểm định, quy mô khoảng 15,78 ha.

- Về giáo dục:

+ Trường trung học phổ thông (THPT): Duy trì trường THPT thị trấn hiện có tại phân khu 1 và mở rộng 02 trường THPT mới tại phân khu 2 và phân khu 3, đảm bảo nhu cầu học tập trong tương lai.

+ Xây dưng mới các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, đảm bảo bán kính phục vụ theo quy chuẩn.

h) Hệ thống công trình y tế

Duy trì và nâng cấp Trung tâm y tế, trạm y tế, cơ sở y tế đã được xây dựng. Xây dựng mới các cơ sở y tế tư nhân chất lượng cao, quy mô khoảng 9,0 ha và bố trí tại các cơ sở ý tế tại phân khu 1 và 2, nhằm đảm bảo nhu cầu cung cấp y tế nhóm nhà ở theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

g) Hệ thống công trình thương mại dịch vụ

- Duy trì và phát triển Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Dầu Giây, quy mô 2,0 ha. Trong tương lai sẽ chuyển thành khu trung tâm thương mại, để phục vụ nhu cầu thiết yếu cho đô thị.

- Xây dựng và phát triển các khu trung tâm thương mại cấp vùng và đô thị với tổng quỹ đất khoảng 74,64 ha.

- Cải tạo, nâng cấp và phát triển  mới công trình thương mại dịch vụ theo tầng bậc phục vụ cấp nhóm nhà ở và chợ truyền thống phục vụ nhu cầu của người dân đô thị.

### Quy hoạch giao thông.

- Giao thông đối ngoại:

+ Cập nhật tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành -Dầu Giây và Dầu Giây - Liên Khương: Đi qua địa bàn thị trấn Dầu Giây và các xã: Lộ 25, Hưng Lộc, Bàu Hàm 2, Quang Trung, Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, với tổng chiều dài khoảng 21,6 km. Lộ giới quy hoạch của đường cao tốc là 120 m. Ngoài ra, huyện bố trí thêm 02 đường gom dọc hai bên đường cao tốc, với lộ giới là 20 m/đường gom, nhằm giải quyết nhu cầu giao thông thuận lợi, hạn chế sự chia cắt giao thông sau khi có đường cao tốc. Tổng lộ giới là 160 m.

+ Quốc lộ 1A: Nâng cấp, cải tạo, mở rộng đoạn đi qua đô thị đạt tiêu chuẩn đường đô thị, bề rộng tuyến đường được chia thành 2 đoạn: đoạn 1 (từ ngã tư Dầu Giây đến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây) lộ giới 98 m; đoạn 2 (từ ngã tư Dầu Giây đến giáp xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) lộ giới 60 m.

+ Quốc lộ 20: Đoạn qua thị trấn dài 1,2 km, đầu tư và hoàn thiện tuyến với lộ giới 79 m.

+ Đường tỉnh lộ ĐT.769: Đoạn đi qua thị trấn dài 3,2 km, nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường đô thị, lộ giới 45 m.

+ Đường sắt Bắc - Nam: Đoạn qua thị trấn dài 4 km, đường đôi, khổ 1.435 mm. Nâng cấp, hoàn thiện và hiện đại hoá đưa vào tiêu chuẩn cấp 1 đường sắt Quốc gia.

- Giao thông đô thị:

+ Đường chính đô thị: Là các trục kết nối Đông – Tây, Bắc – Nam lần lượt là Quốc lộ 1A mặt cắt ngang rộng 98 m và 60 m; Quốc lộ 20 mặt cắt ngang rộng 79 m; Đường tỉnh ĐT.769 mặt cắt ngang rộng 45 m.

+ Đường chính khu vực: Các tuyến xây dựng mới được nghiên cứu đấu nối trực tiếp với trục đường chính đô thị, đảm bảo kết nối đến các khu chức năng chủ yếu trong khu vực. Quy hoạch mặt cắt ngang rộng từ (30 ÷ 45) m.

+ Đường khu vực: Đối với tuyến mở mới quy hoạch mặt cắt ngang (17 ÷ 28) m. Đối với các đường đi qua khu vực hiện trạng dân cư thì hạn chế làm mới, chủ yếu mở rộng tuyến đã có, đảm bảo quy mô đường từ 2 làn xe.

+ Bến xe: Xây dựng mới bến xe đối ngoại đặt trên đường tránh Quốc lộ 1A (đường N13), nâng cấp bến xe hiện hữu tại Quốc lộ 1A.

### Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt

- Cao độ nền xây dựng: Cao độ xây dựng toàn khu vực tối thiểu là Hxd ≥ 120,0 m, cụ thể như sau;

+ Khu vực thị trấn hiện hữu, khu vực xây dựng xen cấy cải tạo:

•	Dọc các trục đường Quốc lộ 20, Quốc lộ 1A, các tuyến đường nội thị của thị trấn, đường các khu công nghiệp, giữ nguyên cao độ từ 135 m - 200 m.

•	Khu vực xây dựng xen cấy: Một số khu vực đã xây dựng mật độ còn thưa thoáng, sẽ san nền cục bộ để tạo thuận lợi cho thoát nước và hài hoà với khu vực đã xây dựng xung quanh.

+ Khu vực phát triển xây dựng mới:

•	Đối với khu vực phía Bắc Quốc lộ 1A có cao độ xây dựng từ 125 m - 210 m, hướng dốc nền nghiêng dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam.

•	Đối với khu vực nằm giữa Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam, có cao độ xây dựng từ 140 m - 191 m, hướng dốc nền từ Đông sang Tây.

•	Đối với khu vực phía Nam đường sắt Bắc Nam là khu công nghiệp Dầu Giây đã hình thành và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cao độ xây dựng từ 138,5 m - 166,0 m, hướng dốc nền nghiêng dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam.

- Định hướng thoát nước mưa:

Nước mưa chảy từ các lô đất, các công trình vào hố thu nước mưa, sau đó chảy vào hệ thống cống nhánh, cống chính đặt dưới vỉa hè và được thoát ra các sông, suối, mương. Hệ thống thoát nước chia thành 3 lưu vực thoát nước mưa chính như sau:

+ Lưu vực 1: Bao gồm vùng phía Bắc Quốc lộ 1A và phía Tây của cao tốc Dầu Giây – Liên Khương. Nước mưa thoát ra các tuyến mương cống nhánh, sau đó theo tuyến cống chính 2B2000 mm dọc Quốc lộ 1A ra hồ, bố trí thêm các tuyến đón nước mưa từ lưu vực phía Bắc, kích thước B1500 - 2000 mm thoát ra hồ và sau đó ra sông Thao ở phía Tây nằm ngoài ranh giới thị trấn.

+ Lưu vực 2: Bao gồm vùng nằm giữa Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam. Nước mưa thu theo các tuyến cống chính theo hướng Đông sang Tây, kích thước B1500 - 2000 mm và ra sông Thao ở phía Tây.

+ Lưu vực 3: Bao gồm khu vực phía Nam đường sắt Bắc - Nam. Nước mưa thoát ra các cống chính kích thước B1000 - 1500 mm theo hướng Bắc xuống Nam ra các nhánh suối hiện hữu kích thước 3 - 6 m về sông Nhạn phía Nam thị trấn.

### Quy hoạch cấp nước

- Nhu cầu dùng nước toàn thị trấn Dầu Giây khoảng giai đoạn đến năm 2025 khoảng 16.500 m3/ngđ, giai đoạn đến năm 2030 khoảng 20.500 m3/ngđ.

- Nguồn cấp nước được lấy từ Nhà máy nước Gia Tân thông qua Trạm tăng áp Quang Trung bơm cấp nước cho thị trấn Dầu Giây và các xã phía Nam huyện Thống Nhất. Nâng công suất trạm theo các giai đoạn phát triển: hiện có 40.000 m3/ngđ, giai đoạn 2 đang thực hiện là 40.000 m3/ngđ, giai đoạn 3 là 60.000 m3/ngđ.

- Các tuyến ống hiện có vẫn tiếp tục sử dụng. Thiết kế mạng lưới đường ống dạng vòng phủ kín mạng giao thông toàn thị trấn với kích thước 150- 800.

- Cấp nước chữa cháy:

+ Tuân thủ Luật Phòng cháy và Chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy Chữa cháy năm 2013, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình.

+ Hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy kết hợp cấp nước sinh hoạt. Chữa cháy áp lực thấp. Trên các tuyến ống ≥ 110 mm, dọc các tuyến đường phố phải bố trí các trụ lấy nước chữa cháy, đảm bảo các quy định: Khoảng các tối đa giữa các trụ cứu hoả là 150 m. Trụ chữa cháy phải được bố trí ở nơi thuận tiện cho việc lấy nước chữa cháy như: ở ngã ba, ngã tư đường phố. Khoảng cách tối thiểu giữa các trụ với tường các ngôi nhà là 5 m và với mép đường là 2,5 m.

+ Tận dụng các ao, hồ để cấp nước chữa cháy. Có đường cho xe chữa cháy tới lấy nước. Chiều sâu mặt nước so với mặt đất tại vị trí lấy nước chữa cháy không lớn hơn 4 m và chiều dày lớp nước ≥ 0,5 m.

### Quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn (CTR) và nghĩa trang

- Quy hoạch thoát nước thải:

+ Tổng nhu cầu thu gom và xử lý nước thải toàn khu vực đến 2025: 11.500 m3/ngđ, (trong đó nước thải công nghiệp khoảng 5.300 m3, nước thải sinh hoạt khoảng 5.700 m3/ngđ); đến 2030: 14.300 m3/ngđ, (trong đó nước thải công nghiệp khoảng 5.300 m3, nước thải sinh hoạt khoảng 9.000 m3/ngđ).

+ Nước thải sinh hoạt: Khu vực thị trấn dự kiến xây dựng 01 trạm xử lý thoát nước thải tập trung, vị trí nằm ngoài ranh giới thị trấn ở phía Tây, quy mô khoảng 1,8 ha. Toàn bộ thị trấn sẽ được thu gom theo hệ thống thoát nước thải xây dựng mới và đưa về trạm xử lý. Riêng dự án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư A1-C1 đã hình thành khu dân cư hiện hữu, sẽ xử lý cục bộ theo dự án và tương lai khi trạm xử lý tập trung được đầu tư xây dựng, Khu dân cư sẽ được đấu nối vào hệ thống cống chung của trạm xử lý tập trung. Nước thải sau xử lý đạt cột B theo QCVN 14:2008/BTNMT mới được phép xả ra nguồn tiếp nhận.

+ Nước thải công nghiệp: Nâng cấp, trạm xử lý nước thải công nghiệp hiện có tại Khu công nghiệp Dầu Giây từ 2.000 m3/ngđ lên 5.300 m3/ngđ. Nước thải công nghiệp tập trung sau khi xử lý đạt giá trị C đạt cột B theo QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả ra môi trường. Các trạm xử lý nước thải đề nghị lắp đặt hệ thống SCADA kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý.

- Định hướng quy hoạch thu gom xử lý chất thải rắn:

+ Tổng nhu cầu chất thải rắn toàn thị trấn đến năm 2030 khoảng 150 tấn.

+ Toàn bộ rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp thông thường và nguy hại được đưa đi xử lý tại Khu xử lý Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất với công suất thiết kế 1.200 tấn/ngày.

- Định hướng quản lý nghĩa trang:

Khai thác nghĩa trang Nguyễn Thái Học tại xã Bàu Hàm 2 và Khu hoa viên nghĩa trang Nhất An Viên tại ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung với quy mô khoảng 40,53 ha, đã được đầu tư và đưa vào sử dụng (giai đoạn 1) phục vụ nhu cầu mai táng của người dân trong huyện và thị trấn Dầu Giây.

### Cấp điện và chiếu sáng

- Nhu cầu cấp điên đến năm 2025 là 94.000 (kVA) và đến năm 2030 là 102.100 (kVA).

-Nguồn điện:

+ Nguồn điện cung cấp lấy từ Trạm 110kV Dầu Giây, công suất 2x63MVA.

+ Xây dựng mới Trạm 220kV Thống Nhất công suất 2x250MVA và trạm 110kV NC Thống Nhất công suất 63MVA ở phía Tây Bắc thị trấn Dầu Giây (xã Bàu Hàm 2) hỗ trợ cấp điện cho thị trấn.

-	Lưới điện:

+ Tuyến cao thế:

• Cải tạo và xây dựng mới tuyến đường dây 110kV từ TBA 220kV Thống Nhất cấp điện cho các TBA 110kV Xã Lộ 25 chiều dài 15km.

• Cải tạo và xây dựng mới tuyến đường dây 110kV từ TBA 220kV Thống Nhất cấp điện cho TBA 110kV Dầu Giây chiều dài 10,4km.

+ Tuyến trung thế:

•	Để thực hiện theo quy hoạch chung với mạng lưới điện khu vực và đồng thời phù hợp với mỹ quan đô thị, hệ thống lưới điện được nghiên cứu thiết kế đi ngầm.

• Xây dựng mới 08 tuyến trung thế 22kV dọc các tuyến đường chính trong khu quy hoạch từ trạm 110/22 kV NC Thống Nhất và 02 tuyến trung thế 22kV dọc theo ĐT 769 từ trạm 110/22 kV Dầu Giây đến cung cấp nguồn điện cho khu quy hoạch đấu nối các trạm biến áp phân phối vào lưới điện khu vực.

+ Tuyến hạ thế:

•	Đối với các khu dân cư hiện nay, cơ bản đã ổn định lưới điện và hướng cấp, do đó giữa nguyên hướng cấp và các lộ cáp hiện nay. Chỉ thay thế các tuyến cáp trần đi nổi trên cột bằng các tuyến cáp vặn xoắn bọc cách điện đi nổi chung với hệ thống cột điện hiện có trong các khu vực.

•	Đối với các khu công cộng và khu vực dân cư quy hoạch mới: Toàn bộ cáp hạ áp 0,4 kV sẽ được thiết kế các tuynen, hào kỹ thuật ngầm hoặc được chôn trong ống PVC chịu lực dưới vỉa hè cấp đến tủ điện tổng cho các công trình hay nhóm các công trình và khu dân cư.

•	Cấp điện cho các khu vực theo nguyên tắc: Cấp đến tủ điện tổng cho các khu cơ quan, công trình công cộng. Các khu nhà thấp tầng, chỉ cấp đến tủ công tơ tổng cho từ 6 đến 8 hộ, từ đây phân phối đến các hộ tiêu thụ.

+ Hệ thống chiếu sáng:

•	Nguồn cấp cho chiếu sáng đèn đường sẽ được lấy từ các trạm biến áp gần nhất cho từng khu vực đảm bảo chiều dài tuyến ≤ 1.500 m.

•	Lưới điện chiếu sáng trong các khu ở được bố trí cùng cột với lưới điện hạ thế, lưới điện chiếu sáng trong các khu trung tâm dùng cáp ngầm.

•	Đèn đường sử dụng loại đèn cao áp có công suất

### Thông tin liên lạc

- Xây dựng tổng đài Dầu Giây đảm bảo nhu cầu đợt đầu là 80.000 thuê bao; dài hạn là 120.000 thuê bao.

-	Nguồn cấp: Nguồn tín hiệu chính sẽ được lấy từ tổng đài Dầu Giây cấp cho khu vực thị trấn.

- Giai đoạn đến năm 2030 sẽ có sự hội tụ dịch vụ của các thuê bao. Thời điểm này việc phân biệt thuê bao di động, thuê bao cố định và thuê bao Internet chỉ là tương đối. Khi đó, với một thiết bị viễn thông người dân có thể sử dụng các dịch vụ của thuê bao cố định, thuê bao di động, truy cập và sử dụng dịch vụ Internet. Đảm bảo nhu cầu thuê bao có thể đáp ứng được đầy đủ với công nghệ mới. Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng đạt 50 - 60%. Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động trên dân số: ≥ 95 %.

# NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TRẤN DẦU GIÂY GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2026-2030.

## Xây dựng các chỉ tiêu phát triển đô thị Dầu Giây còn thiếu và yếu giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.

### Mục tiêu chung

- Tập trung khắc phục, hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chuẩn còn thiếu đến năm 2025 cơ bản đạt chuẩn đô thị loại 4 và giai đoạn đến năm 2030 hoàn thiện đô thị loại 4.

- Xây dựng hạ tạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng đến năm 2025 cơ bản đạt chuẩn và tiến tới đến năm 2030 hoàn thiện hạ tầng đạt chuẩn đô thị loại 4.

### Xây dựng các chỉ tiêu phát triển đô thị Dầu Giây còn thiếu và yếu giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.

Chỉ tiêu phát triển đô thị quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3a Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị.

- Tiêu chuẩn mật độ dân số

| STT | Tiêu chuẩn | Hiện tại | Giai đoạn 2025 | Giai đoạn 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dân số toàn đô thị (1000 người) | 23,03 | 25,0 | 35 |

- Các tiêu chuẩn thấp hơn mức tối thiểu và các tiêu chuẩn đạt nhưng ở mức thấp theo tiêu chuẩn phân loại đô thị cần phải tập trung phấn đấu đến năm 2025 đạt điểm và giai đoạn 2026-2030 đạt điểm mức tối đa;

+ Các tiêu chuẩn thấp hơn mức tiếu thiểu và dự kiến thực hiện trong từng giai đoạn phát triển;

| STT | Tiêu chuẩn | Hiện tại | Giai đoạn 2025 | Giai đoạn 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mật độ dân số khu vực đô thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị (người/km2) | 3.234,4 | 4.000 | 6.000 |
| 2 | Diện tích nhà ở bình quân đầu người khu vực nội thành, nội thị (m2/người) | 26,0 | 28,0 | 32,0 |
| 3 | Đất xây dựng công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở bình quân đầu người(m2/người) | 0,62 | 1,0 | 1,5 |
| 4 | Mật độ đường giao thông đô thị (km/km2) | 0,48 | 3,0 | 5,0 |
| 5 | Tỷ lệ ngõ, ngách, hẻm được chiếu sáng (%); | 30 | 50 | 70 |
| 6 | Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung và được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%); | 46,76 | 90 | 95 |
| 7 | Mật độ đường cống thoát nước chính (km/km2); | 0,75 | 3 | 3,5 |
| 8 | Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (%) | 0% | 15 | 30 |
| 9 | Nhà tang lễ;( cơ sở) | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Đất cây xanh sử dụng công cộng khu vực nội thành, nội thị bình quân đầu người (m2/người) | 0,60 | 4 | 5 |
| 11 | Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; |  | Phê duyệt quy chế kiến trúc | 75% thị trấn thực hiện tốt quy chế |
| 12 | Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị (%); | 0 | 30 | 40 |
| 13 | Công trình xanh; (Công trình) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh (khu) | 0 | 0 | 0 |

+ Các tiêu chuẩn đạt nhưng ở mức thấp theo tiêu chuẩn phân loại đô thị phấn đấu đến năm năm 2030, đạt điểm mức tối đa;

| STT | Tiêu chuẩn | Hiện tại | Giai đoạn 2025 | Giai đoạn 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công trình văn hóa cấp đô thị (công trình); | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Công trình thương mại - dịch vụ cấp đô thị (công trình) | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Tỷ lệ đất giao thông/đất xây dựng đô thị (%); | 16,01 | 17,0 | 20,0 |
| 4 | Diện tích đất giao thông bình quân đầu người (m2/người); | 8,5 | 9,0 | 9,0 |
| 5 | Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng; | 5 | 7 | 10 |
| 6 | Cấp điện sinh hoạt bình quân đầu người (KWh/người/năm) | 500,51 | 700 | 1000 |
| 7 | Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng (%); | 5 | 7 | 10 |
| 8 | Đất cây xanh toàn đô thị bình quân đầu người (m2/người) | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, chung cư cũ, cải tạo môi trường đô thị ứng phó biến đổi khí hậu đã có chủ trương đầu tư hoặc đã và đang triển khai thực hiện (dự án); | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Số lượng không gian công cộng của đô thị (khu) | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Công trình kiến trúc tiêu biểu (cấp); | Có 01 công trình là di tích cấp tỉnh | Có 01 công trình là di tích cấp tỉnh | Có 01 công trình là di tích cấp tỉnh |

### Dự kiến xây dựng các chỉ tiêu phát triển đô thị Dầu Giây giai đoạn 2021-2025 đạt tổng số 79,40/100 điểm

| TT | Các tiêu chuẩn đánh giá | Mức quy định |  |  |  |  |  | Chỉ tiêu đạt | Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chỉ tiêu |  |  |  | Thang điểm tối thiểu | Thang điểm tối đa |  |  |
|  |  | đô thị loại IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng (I+II+II+IV+V) |  |  |  |  | 75 | 100 | 0 | 79,40 |
| I | Vị trí,chức năng, vai trò, cơ cấu |  |  |  |  | 13,5 | 18 |  | 18,00 |
|  | trình độ phát triển kinh tế - xã hội |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vị trí chức năng, vai trò | Là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc vùng liên huyện. |  |  |  |  | 5 | Là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc vùng liên huyện. | 5,00 |
|  |  | Là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm hành chính cấp huyện hoặc trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện hoặc vùng liên huyện. |  |  |  | 3,75 |  |  |  |
| 2 | Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội |  |  |  |  | 9,75 | 13 |  | 13 |
| 2.1 | Cân đối thu chi ngân sách | dư |  |  |  |  | 2 | Cân đối dư | 2,00 |
|  |  | đủ |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 2.2 | Thu nhập bình quân đầu người/tháng so với trung bình cả nước (lần) | 0,7 | - | ≥ | 1,05 | 1,5 | 2 | 1,18 | 2,00 |
| 2.3 | Tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ | Tăng vượt so với mục tiêu đề ra từ 4% trở lên |  |  |  |  | 2 | Tăng vượt so với mục tiêu đề ra từ 4% trở lên | 2,00 |
|  |  | Tăng theo mục tiêu đề ra |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 2.4 | Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất (%) | 7 | - | ≥ | 8 | 1,5 | 2 | 11,82 | 2,00 |
| 2.5 | Tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn so với cả nước | 1,15 | - | ≥ | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,8 | 2,00 |
| 2.6 | Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều (%) | < 4 | - | ≥ | 5 | 1,5 | 2 | 0,83 | 2,00 |
| 2.7 | Tỷ lệ tăng dân số hàng năm (bao gồm tăng tự nhiên và tăng cơ học) (%) | 0,8 | - | ≥ | 1,2 | 0,75 | 1 | 1,4 | 1,00 |
| II | Quy mô dân số |  |  |  |  | 6 | 8 |  | 6,25 |
| 2.1 | Dân số toàn đô thị (1000 người) | 20 | - |  | 50 | 6 | 8 | 23,03 | 6,25 |
| III | Mật độ dân số |  |  |  |  | 6 | 8 |  | 2,00 |
| 3.1 | Mật độ dân số toàn đô thị (người/km2) | 1.200 | - | ≥ | 1.400 | 1,5 | 2 | 1633,02 | 2,00 |
| 3.2 | Mật độ dân số khu vực đô thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị (người/km2) | 4000 | - | ≥ | 6000 | 4,5 | 6 | 3.500 | 0,00 |
| IV | Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (%) |  |  |  |  | 4,5 | 6 |  | 6,00 |
| 4.1 | Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị (%) | 65 | - | ≥ | 80 | 4,5 | 6 | 80 | 6,00 |
| V | Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng, kiến trúc |  |  |  |  | 45 | 60 |  | 47,30 |
| 5.1 | Nhóm các tiêu chuẩn về phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực đô thị |  |  |  |  | 37,5 | 50 | 0 | 37,05 |
| 5.1.1 | Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội |  |  |  |  | 7,5 | 10 |  | 9,60 |
| 5.1.1.1 | Các tiêu chuẩn về nhà ở |  |  |  |  | 1,5 | 2 |  | 2,00 |
| - | Diện tích sàn nhà ở bình quân (m2sàn/người) | 28 | - | ≥ | 32 | 0,75 | 1 | 28 | 1,00 |
| - | Tỷ lệ nhà kiên cố (%) so | 85 | - | ≥ | 90 | 0,75 | 1 | 90 | 1,00 |
| 5.1.1.2 | Công trình công cộng |  |  |  |  | 6 | 8 |  | 7,60 |
| - | Đất dân dụng bình quân đầu người (m2/người) | 50 | - | ≥ | 80 | 0,75 | 1 | 101,20 | 1,00 |
| - | Đất xây dựng các công trình dịch vụ - công cộng đô thị bình quân đầu người(m2/người) | 3 | - | ≥ | 4 | 0,75 | 1 | 4,34 | 1,00 |
| - | Đất xây dựng công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở bình quân đầu người(m2/người) | 1 | - | ≥ | 1,5 | 0,75 | 1 | 0,62 | 1,00 |
| - | Cơ sở y tế cấp đô thị bình quân trên 10.000 dân (giường/1000 dân) | 25 | - | ≥ | 30 | 0,75 | 1 | 65,00 | 1,00 |
| - | Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị (cơ sở) | 2 | - | ≥ | 5 | 0,75 | 1 | 5 | 1,00 |
| - | Công trình văn hóa cấp đô thị (công trình) | 2 | - | ≥ | 4 | 0,75 | 1 | 2 | 0,75 |
| - | Công trình thể dục, thể thao cấp đô thị (công trình) | 2 | - | ≥ | 3 | 0,75 | 1 | 3 | 1,00 |
| - | Công trình thương mại - dịch vụ cấp đô thị (công trình) | 2 | - | ≥ | 4 | 0,75 | 1 | 3 | 0,85 |
| 5.1.2 | Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  | 10,5 | 14 |  | 11,45 |
| 5.1.2.1 | Các tiêu chuẩn về giao thông |  |  |  |  | 4,5 | 6 |  | 4,50 |
| - | Công trình đầu mối giao thông (cấp) | Vùng tỉnh |  |  |  |  | 1 | Vùng tỉnh | 2,00 |
|  |  | Vùng liên huyện |  |  |  | 0,75 |  |  |  |
| - | Tỷ lệ đất giao thông so với đất XD đô thị (%) | 12 | - | ≥ | 17 | 0,75 | 1 | 17 | 1 |
| - | Mật độ đường giao thông đô thị (km/km2) | 5 | - | ≥ | 6 | 1,5 | 2 | 3,0 | 0,00 |
| - | Diện tích đất giao thông bình quân đầu người (m2/người) | 7 | - | ≥ | 9 | 0,75 | 1 | 8,5 | 0,85 |
| - | Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng (%) | 3 | - | ≥ | 5 | 0,75 | 1 | 3 | 0,75 |
| 5.1.2.2 | Cấp điện và chiếu sáng công cộng |  |  |  |  | 2,25 | 3 |  | 2,85 |
| - | Cấp điện sinh hoạt bình quân đầu người (KWh/người/năm) | 400 | - | ≥ | 1000 | 0,75 | 1 | 500,51 | 0,85 |
| - | Tỷ lệ đường phố được chiếu sáng (%) | 90 | - | ≥ | 95 | 0,75 | 1 | 95 | 1,00 |
| - | Tỷ lệ ngõ, ngách, hẻm được chiếu sáng (%) | 50 | - | ≥ | 70 | 0,75 | 1 | 30 | 1,00 |
| 5.1.2.3 | Cấp nước |  |  |  |  | 1,5 | 3 |  | 1,00 |
| - | Mức tiêu thụ nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung bình quân đầu người (lít/người/ngày đêm) | 100 | - | ≥ | 120 | 0,75 | 1 | 120 | 1,00 |
| - | Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung và được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) | 90 | - | ≥ | 95 | 0,75 | 1 | 46,76 | 0,00 |
| 5.1.2.4 | Hệ thống viễn thông |  |  |  |  | 2,25 | 2 |  | 3,00 |
| - | Số thuê bao băng rộng di động trên 100 dân (số thuê bao/100 dân) | 75 | - | ≥ | 100 | 0,75 | 1 | 100 | 1,00 |
| - | Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối cáp quang (%) | 65 |  | ≥ | 100 | 0,75 | 1 | 100 | 1,00 |
| - | Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình (%) | 25 | - | ≥ | 60 | 0,75 | 1 | 70 | 1,00 |
| 5.1.3 | Nhóm các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường |  |  |  |  | 10,5 | 14 |  | 11,60 |
| 5.1.3.1 | Hệ thống thoát nước và chống ngập úng |  |  |  |  | 2,25 | 3 |  | 2,50 |
| - | Mật độ đường cống thoát nước chính (km/km2) | 3 | - | ≥ | 3,5 | 1,5 | 2 | 3 | 1,50 |
| - | Tỷ lệ các điểm ngập úng có giải pháp phòng, chống, khắc phục (%) | 10 | - | ≥ | 20 | 0,75 | 1 | 20 | 1,00 |
| 5.1.3.2 | Thu gom, xử lý nước thải, chất thải |  |  |  |  | 3,75 | 5 |  | 4,50 |
| - | Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (%) | 15 | - | ≥ | 30 | 1,5 | 2 | 15 | 1,50 |
| - | Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường (%) | 70 | - | ≥ | 85 | 0,75 | 1 | 95 | 1,00 |
| - | Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (%) | 80 | - | ≥ | 90 | 0,75 | 1 | 100 | 1,00 |
| - | Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường (%) | 65 | - | ≥ | 70 | 0,75 | 1 | 90 | 1,00 |
| 5.1.3.3 | Các tiêu chuẩn về nhà tang lễ |  |  |  |  | 1,5 | 2 |  | 1,60 |
| - | Nhà tang lễ (cơ sở) | 1 | - | ≥ | 2 | 0,75 | 1 | 0,75 | 0,75 |
| - | Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng (%) | 5 | - | ≥ | 10 | 0,75 | 1 | 7 | 0,85 |
| 5.1.3.4 | Các tiêu chuẩn về cây xanh đô thị |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 3,00 |
| - | Đất cây xanh toàn đô thị bình quân đầu người (m2/người) | 6 | - | ≥ | 8 | 1,5 | 2 | 6 | 1,50 |
| - | Đất cây xanh sử dụng công cộng khu vực nội thành, nội thị bình quân đầu người (m2/người) | 4 | - | ≥ | 5 | 1,5 | 2 | 4 | 1,50 |
| 5.1.4 | Nhóm tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị |  |  |  |  | 9 | 12 |  | 4,50 |
| 5.1.4.1 | Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị | 100% các phường, thị trấn đã thực hiện tốt quy chế |  |  |  |  | 2 | Chưa có quy chế | 0,00 |
|  |  | 75% các phường, thị trấn thực hiện tốt quy chế |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 5.1.4.2 | Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị (%) | 30 | - | ≥ | 40 | 1,5 | 2 | 0 | 0,00 |
| 5.1.4.3 | Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, chung cư cũ, cải tạo môi trường đô thị ứng phó biến đổi khí hậu đã có chủ trương đầu tư hoặc đã và đang triển khai thực hiện (dự án) | 1 | - | ≥ | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 |
| 5.1.4.4 | Số lượng không gian công cộng của đô thị (khu) | 2 | - | ≥ | 4 | 1,5 | 2 | 2 | 1,50 |
| 5.1.4.5 | Công trình kiến trúc tiêu biểu (cấp) | Có 01 công trình là di tích cấp quốc gia đặc biệt |  |  |  |  | 2 | Có công trình cấp tỉnh | 1,50 |
|  |  | Có 01 công trình là di tích cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh hoặc công trình kiến trúc loại I hoặc loại II được cơ quan có thẩm quyền công nhận |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 5.1.4.6 | Công trình xanh | Có 02 công trình xanh trở lên đã được cấp giấy chứng nhận |  |  |  |  | 1 | không có | 0,00 |
|  |  | Có 01 công trình xanh đã được cấp giấy chứng nhận |  |  |  | 0,75 |  |  |  |
| 5.1.4.7 | Khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh | 1 | - | ≥ | 2 | 0,75 | 1 | không có | 0,00 |
| 5.2 | Nhóm tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực ngoại thành, ngoại thị |  |  |  |  | 7,5 | 10 | 0 | 10 |
| I | Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 4 |
|  | Trường học (%) | 40 | - | ≥ | 80 | 0,75 | 1 | 85 | 1 |
|  | Cơ sở vật chất văn hóa (%) | 50 | - | ≥ | 80 | 0,75 | 1 | 82 | 1 |
|  | Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (%) | 50 | - | ≥ | 80 | 0,75 | 1 | 82 | 1 |
|  | Nhà ở dân cư (%) | 80 | - | ≥ | 100 | 0,75 | 1 | 100 | 1 |
| II | Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 4 |
|  | Giao thông (%) | 50 | - | ≥ | 70 | 1,5 | 2 | 70 | 2 |
|  | Điện (%) | 60 | - | ≥ | 80 | 0,75 | 1 | 80 | 1 |
|  | Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn | 40 | - | ≥ | 70 | 0,75 | 1 | 70 | 1 |
| III | Nhóm các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường |  |  |  |  | 0,75 | 1 |  | 1 |
|  | Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung (%) | 60 |  | ≥ | 80 | 0,75 | 1 | 80 | 1 |
| IV | Nhóm các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan |  |  |  |  | 0,75 | 1 |  | 1 |
|  | Quỹ đất nông nghiệp, vùng cảnh quan sinh thái được phục hồi, bảo vệ | 50 |  | ≥ | 60 | 0,75 | 1 | 60 | 1 |

### Dự kiến xây dựng các chỉ tiêu phát triển đô thị Dầu Giây giai đoạn 2026-2030 đạt tổng số 88,65/100 điểm

| TT | Các tiêu chuẩn đánh giá | Mức quy định |  |  |  |  |  | Chỉ tiêu đạt | Điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chỉ tiêu |  |  |  | Thang điểm tối thiểu | Thang điểm tối đa |  |  |
|  |  | đô thị loại IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng (I+II+II+IV+V) |  |  |  |  | 75 | 100 | 0 | 88,65 |
| I | Vị trí,chức năng, vai trò, cơ cấu |  |  |  |  | 13,5 | 18 |  | 18,00 |
|  | trình độ phát triển kinh tế - xã hội |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vị trí chức năng, vai trò | Là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc vùng liên huyện. |  |  |  |  | 5 | Là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hoặc vùng liên huyện. | 5,00 |
|  |  | Là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm hành chính cấp huyện hoặc trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, du lịch, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện hoặc vùng liên huyện. |  |  |  | 3,75 |  |  |  |
| 2 | Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội |  |  |  |  | 9,75 | 13 |  | 13 |
| 2.1 | Cân đối thu chi ngân sách | dư |  |  |  |  | 2 | Cân đối dư | 2,00 |
|  |  | đủ |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 2.2 | Thu nhập bình quân đầu người/tháng so với trung bình cả nước (lần) | 0,7 | - | ≥ | 1,05 | 1,5 | 2 | 1,18 | 2,00 |
| 2.3 | Tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ | Tăng vượt so với mục tiêu đề ra từ 4% trở lên |  |  |  |  | 2 | Tăng vượt so với mục tiêu đề ra từ 4% trở lên | 2,00 |
|  |  | Tăng theo mục tiêu đề ra |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 2.4 | Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất (%) | 7 | - | ≥ | 8 | 1,5 | 2 | 11,82 | 2,00 |
| 2.5 | Tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn so với cả nước | 1,15 | - | ≥ | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,8 | 2,00 |
| 2.6 | Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều (%) | < 4 | - | ≥ | 5 | 1,5 | 2 | 0,83 | 2,00 |
| 2.7 | Tỷ lệ tăng dân số hàng năm (bao gồm tăng tự nhiên và tăng cơ học) (%) | 0,8 | - | ≥ | 1,2 | 0,75 | 1 | 1,4 | 1,00 |
| II | Quy mô dân số |  |  |  |  | 6 | 8 |  | 7,20 |
| 2.1 | Dân số toàn đô thị (1000 người) | 20 | - |  | 50 | 6 | 8 | 35 | 7,20 |
| III | Mật độ dân số |  |  |  |  | 6 | 8 |  | 6,50 |
| 3.1 | Mật độ dân số toàn đô thị (người/km2) | 1.200 | - | ≥ | 1.400 | 1,5 | 2 | 1633,02 | 2,00 |
| 3.2 | Mật độ dân số khu vực đô thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị (người/km2) | 4000 | - | ≥ | 6000 | 4,5 | 6 | 4000 | 4,50 |
| IV | Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (%) |  |  |  |  | 4,5 | 6 |  | 6,00 |
| 4.1 | Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị (%) | 65 | - | ≥ | 80 | 4,5 | 6 | 80 | 6,00 |
| V | Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng, kiến trúc |  |  |  |  | 45 | 60 |  | 50,95 |
| 5.1 | Nhóm các tiêu chuẩn về phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực đô thị |  |  |  |  | 37,5 | 50 | 0 | 40,75 |
| 5.1.1 | Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội |  |  |  |  | 7,5 | 10 |  | 9,60 |
| 5.1.1.1 | Các tiêu chuẩn về nhà ở |  |  |  |  | 1,5 | 2 |  | 2,00 |
| - | Diện tích sàn nhà ở bình quân (m2sàn/người) | 28 | - | ≥ | 32 | 0,75 | 1 | 28 | 1,00 |
| - | Tỷ lệ nhà kiên cố (%) so | 85 | - | ≥ | 90 | 0,75 | 1 | 90 | 1,00 |
| 5.1.1.2 | Công trình công cộng |  |  |  |  | 6 | 8 |  | 7,60 |
| - | Đất dân dụng bình quân đầu người (m2/người) | 50 | - | ≥ | 80 | 0,75 | 1 | 101,20 | 1,00 |
| - | Đất xây dựng các công trình dịch vụ - công cộng đô thị bình quân đầu người(m2/người) | 3 | - | ≥ | 4 | 0,75 | 1 | 4,34 | 1,00 |
| - | Đất xây dựng công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở bình quân đầu người(m2/người) | 1 | - | ≥ | 1,5 | 0,75 | 1 | 0,62 | 1,00 |
| - | Cơ sở y tế cấp đô thị bình quân trên 10.000 dân (giường/1000 dân) | 25 | - | ≥ | 30 | 0,75 | 1 | 65,00 | 1,00 |
| - | Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị (cơ sở) | 2 | - | ≥ | 5 | 0,75 | 1 | 5 | 1,00 |
| - | Công trình văn hóa cấp đô thị (công trình) | 2 | - | ≥ | 4 | 0,75 | 1 | 2 | 0,75 |
| - | Công trình thể dục, thể thao cấp đô thị (công trình) | 2 | - | ≥ | 3 | 0,75 | 1 | 3 | 1,00 |
| - | Công trình thương mại - dịch vụ cấp đô thị (công trình) | 2 | - | ≥ | 4 | 0,75 | 1 | 3 | 0,85 |
| 5.1.2 | Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  | 10,5 | 14 |  | 12,35 |
| 5.1.2.1 | Các tiêu chuẩn về giao thông |  |  |  |  | 4,5 | 6 |  | 4,50 |
| - | Công trình đầu mối giao thông (cấp) | Vùng tỉnh |  |  |  |  | 1 | Vùng tỉnh | 2,00 |
|  |  | Vùng liên huyện |  |  |  | 0,75 |  |  |  |
| - | Tỷ lệ đất giao thông so với đất XD đô thị (%) | 12 | - | ≥ | 17 | 0,75 | 1 | 16,01 | 0,90 |
| - | Mật độ đường giao thông đô thị (km/km2) | 5 | - | ≥ | 6 | 1,5 | 2 | 0,48 | 0,00 |
| - | Diện tích đất giao thông bình quân đầu người (m2/người) | 7 | - | ≥ | 9 | 0,75 | 1 | 8,5 | 0,85 |
| - | Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng (%) | 3 | - | ≥ | 5 | 0,75 | 1 | 3 | 0,75 |
| 5.1.2.2 | Cấp điện và chiếu sáng công cộng |  |  |  |  | 2,25 | 3 |  | 2,85 |
| - | Cấp điện sinh hoạt bình quân đầu người (KWh/người/năm) | 400 | - | ≥ | 1000 | 0,75 | 1 | 500,51 | 0,85 |
| - | Tỷ lệ đường phố được chiếu sáng (%) | 90 | - | ≥ | 95 | 0,75 | 1 | 95 | 1,00 |
| - | Tỷ lệ ngõ, ngách, hẻm được chiếu sáng (%) | 50 | - | ≥ | 70 | 0,75 | 1 | 30 | 1,00 |
| 5.1.2.3 | Cấp nước |  |  |  |  | 1,5 | 3 |  | 2,00 |
| - | Mức tiêu thụ nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung bình quân đầu người (lít/người/ngày đêm) | 100 | - | ≥ | 120 | 0,75 | 1 | 120 | 1,00 |
| - | Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung và được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh (%) | 90 | - | ≥ | 95 | 0,75 | 1 | 95 | 1,00 |
| 5.1.2.4 | Hệ thống viễn thông |  |  |  |  | 2,25 | 2 |  | 3,00 |
| - | Số thuê bao băng rộng di động trên 100 dân (số thuê bao/100 dân) | 75 | - | ≥ | 100 | 0,75 | 1 | 100 | 1,00 |
| - | Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối cáp quang (%) | 65 |  | ≥ | 100 | 0,75 | 1 | 100 | 1,00 |
| - | Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình (%) | 25 | - | ≥ | 60 | 0,75 | 1 | 70 | 1,00 |
| 5.1.3 | Nhóm các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường |  |  |  |  | 10,5 | 14 |  | 11,50 |
| 5.1.3.1 | Hệ thống thoát nước và chống ngập úng |  |  |  |  | 2,25 | 3 |  | 3,00 |
| - | Mật độ đường cống thoát nước chính (km/km2) | 3 | - | ≥ | 3,5 | 1,5 | 2 | 3,5 | 2,00 |
| - | Tỷ lệ các điểm ngập úng có giải pháp phòng, chống, khắc phục (%) | 10 | - | ≥ | 20 | 0,75 | 1 | 20 | 1,00 |
| 5.1.3.2 | Thu gom, xử lý nước thải, chất thải |  |  |  |  | 3,75 | 5 |  | 5,00 |
| - | Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật (%) | 15 | - | ≥ | 30 | 1,5 | 2 | 30 | 2,00 |
| - | Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường (%) | 70 | - | ≥ | 85 | 0,75 | 1 | 95 | 1,00 |
| - | Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (%) | 80 | - | ≥ | 90 | 0,75 | 1 | 100 | 1,00 |
| - | Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường (%) | 65 | - | ≥ | 70 | 0,75 | 1 | 90 | 1,00 |
| 5.1.3.3 | Các tiêu chuẩn về nhà tang lễ |  |  |  |  | 1,5 | 2 |  | 2,00 |
| - | Nhà tang lễ (cơ sở) | 1 | - | ≥ | 2 | 0,75 | 1 | 2 | 1,00 |
| - | Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng (%) | 5 | - | ≥ | 10 | 0,75 | 1 | 10 | 1,00 |
| 5.1.3.4 | Các tiêu chuẩn về cây xanh đô thị |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 1,50 |
| - | Đất cây xanh toàn đô thị bình quân đầu người (m2/người) | 6 | - | ≥ | 8 | 1,5 | 2 | 6 | 1,50 |
| - | Đất cây xanh sử dụng công cộng khu vực nội thành, nội thị bình quân đầu người (m2/người) | 4 | - | ≥ | 5 | 1,5 | 2 | 4 | 0,00 |
| 5.1.4 | Nhóm tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị |  |  |  |  | 9 | 12 |  | 7,50 |
| 5.1.4.1 | Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị | 100% các phường, thị trấn đã thực hiện tốt quy chế |  |  |  |  | 2 | 75% các phường, thị trấn thực hiện tốt quy chế | 1,50 |
|  |  | 75% các phường, thị trấn thực hiện tốt quy chế |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 5.1.4.2 | Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị (%) | 30 | - | ≥ | 40 | 1,5 | 2 | 30 | 1,50 |
| 5.1.4.3 | Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, chung cư cũ, cải tạo môi trường đô thị ứng phó biến đổi khí hậu đã có chủ trương đầu tư hoặc đã và đang triển khai thực hiện (dự án) | 1 | - | ≥ | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 |
| 5.1.4.4 | Số lượng không gian công cộng của đô thị (khu) | 2 | - | ≥ | 4 | 1,5 | 2 | 2 | 1,50 |
| 5.1.4.5 | Công trình kiến trúc tiêu biểu (cấp) | Có 01 công trình là di tích cấp quốc gia đặc biệt |  |  |  |  | 2 | Có công trình cấp tỉnh | 1,50 |
|  |  | Có 01 công trình là di tích cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh hoặc công trình kiến trúc loại I hoặc loại II được cơ quan có thẩm quyền công nhận |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| 5.1.4.6 | Công trình xanh | Có 02 công trình xanh trở lên đã được cấp giấy chứng nhận |  |  |  |  | 1 | không có | 0,00 |
|  |  | Có 01 công trình xanh đã được cấp giấy chứng nhận |  |  |  | 0,75 |  |  |  |
| 5.1.4.7 | Khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh | 1 | - | ≥ | 2 | 0,75 | 1 | không có | 0,00 |
| 5.2 | Nhóm tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực ngoại thành, ngoại thị |  |  |  |  | 7,5 | 10 | 0 | 10 |
| I | Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 4 |
|  | Trường học (%) | 40 | - | ≥ | 80 | 0,75 | 1 | 85 | 1 |
|  | Cơ sở vật chất văn hóa (%) | 50 | - | ≥ | 80 | 0,75 | 1 | 82 | 1 |
|  | Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (%) | 50 | - | ≥ | 80 | 0,75 | 1 | 82 | 1 |
|  | Nhà ở dân cư (%) | 80 | - | ≥ | 100 | 0,75 | 1 | 100 | 1 |
| II | Nhóm các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |  | 3 | 4 |  | 4 |
|  | Giao thông (%) | 50 | - | ≥ | 70 | 1,5 | 2 | 70 | 2 |
|  | Điện (%) | 60 | - | ≥ | 80 | 0,75 | 1 | 80 | 1 |
|  | Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn | 40 | - | ≥ | 70 | 0,75 | 1 | 70 | 1 |
| III | Nhóm các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường |  |  |  |  | 0,75 | 1 |  | 1 |
|  | Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung (%) | 60 |  | ≥ | 80 | 0,75 | 1 | 80 | 1 |
| IV | Nhóm các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan |  |  |  |  | 0,75 | 1 |  | 1 |
|  | Quỹ đất nông nghiệp, vùng cảnh quan sinh thái được phục hồi, bảo vệ | 50 |  | ≥ | 60 | 0,75 | 1 | 60 | 1 |

## Ưu tiên xây dựng các tiêu chuẩn phát triển đô thị cần đạt được giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.

- Mật đô dân số toàn đô thị: Cần tăng cường thu hút dân cư đến và sinh sống làm việc tại thị trấn, có chính sách nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phục vụ sản xuất kinh doanh tại khu công nghiệp Dầu Giây đến khi lấp đầy, tăng cường xây dựng nhà ở xã hội theo đồ án quy hoạch chung đô thị được duyệt, phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 30.000 dân và đến năm 2030 đạt khoảng 50.000 dân.

- Diện tích sàn nhà ở bình quân thị trấn Dầu Giây (m2/người) và tỷ lệ nhà kiên cố (%): Tăng cường cải tạo chỉnh trang khu dân cư đô thị hiện hữu, có cơ chế khuyến kích người dân cải tạo nhà và xây dựng nhà kiên cố, khuyến khích doanh nghiệp đến xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đảm bảo phấn đấu đến năm 2025, đạt khoảng 28%, tỷ lệ nhà kiên cố đạt khoảng 92% và đến năm 2030, phấn đấu đạt khoảng 32 m2 sàn/người. Tỷ lệ nhà kiên cố đạt khoảng 95%.

- Đất xây dựng công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở bình quân đầu người (m2/người): Tăng cường đầu tư công trình dịch vụ công công cộng như chợ, siêu thị để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân, khuyến khích các nhà đầu tư vào để đầu tư vào các dịch vụ công cộng, phấn đấu đạt 1 (m2/người) và đến năm 2030, phấn đấu đạt 1,5 (m2/người).

- Mật độ đường giao thông đô thị, phấn đấu đạt 3,0 (km/km2): Tập trung  cải tạo và nâng cấp đường trong khu vực thị trấn, Xây dựng mới các tuyến đường chính mới theo quy hoạch xây dựng đô thị được duyệt. Phấn đấu đến năm 2025 phấn đấu đạt 3,0 (km/km2) và đến năm 2030 phấn đấu đạt 5,0(km/km2).

- Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng thị trấn: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 17% và đến năm 2030 đạt 20%.

- Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng thị trấn (%): Tăng cường đề xuất các tuyến xe buýt đi trên các tuyến đường chính thị trấn hiện hữu đi các đô thị trong khu vực tỉnh Đồng Nai và Hồ Chí Minh. Phân đấu đến năm 2025 đô thị đạt 7% và đến năm 2030 phấn đấu đạt 10%.

- Tỷ lệ người dân được cấp nước sạch (%): Cải tạo và nâng cấp hệ thống các công trình đầu mới cấp nước thị trấn, tập trung huy động cải tạo và nâng cấp hệ thống mạng lưới cấp nước chính, mạng lưới phân phối cung cấp đến hộ các gia đình. Phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 90% và đến năm 2030 đạt 95%.

- Mật độ đường cống thoát nước chính: Tập tung cải tạo và nâng cấp hệ thống cống thoát nước chính thị trấn, xây dựng mới các tuyến cống thoát nước theo tuyến đường quy hoạch được phê duyệt. Phần đấu đến năm 2025 đạt 3,0 (km/km2) và đến năm 2030 phấn đấu đạt 3,5 (km/km2).

- Tỷ lệ ngõ, ngách, hẻm được chiếu sáng: Ưu tiên đầu tư xây dựng các tuyến điện chiếu sáng ngõ hẻm, đầu tư xây dựng mới các tuyến ngõ hẻm mới và khuyến khích người dân xã hội hóa các tuyến đường điện chiếu sáng, phấn đấu đạt đến năm đạt 50% và đến năm 2030 phấn đấu đạt 70%.

- Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật: Ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung trong các khu dân cư thị trấn và xây đựng các tuyến đường cống thoát nước thải để thu gom về trạm xử lý nước thải, phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 15% và đến năm 2030, phấn đấu đạt 30%.

- Nhà tang lễ: Để đạt chuẩn đô thị loại 4 trong tương lai, cần phải đầu tư xây dựng Nhà tang lễ, phục vụ nhu cầu an táng thị trấn Dầu Giây, đến năm 2025, phấn đấu xây dựng 01 cơ sở nhà tang lễ và đến năm 2030 đấu xây dựng 02 cơ sở nhà tang lễ.

- Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng, phấn đấu đạt 7 (%): Khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng, có cơ cớ chính sách nhà nước để hỗ trợ người dân sử dụng hình thức hỏa táng, phấn đấu đến năm 2025 đạt 7% và đến năm 2030, phấn đấu đạt 10%.

- Đất cây xanh toàn đô thị bình quân đầu người: Huy động mọi nguồn lực, từng bước cải tạo hệ thống cây xanh đô thị ở các khu vực dân cư hiện trạng và xây dựng mới các khu cây xanh tập trung theo quy hoạch chung được duyệt, phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 7,0 (m2/người) và đến năm 2030 đạt khoảng 8,0 (m2/người)

- Đất cây xanh sử dụng công cộng khu vực nội thành, nội thị bình quân đầu người: Tập trung xây dựng và chỉnh trang các khu  cây xanh sử dụng công cộng khu vực đô thị theo quy hoạch chung đô thị thị trấn Dầu Giây được duyệt, phấn đấu đến năm 2025 đạt 4 m2/người và đến năm 2030, phấn đấu đạt 5 m2/người.

- Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị: Sau khi đồ án điều chỉnh quy hoạc chung thị trấn được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện cần phải triển khai nhanh lập quy Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị theo luật kiến trúc, phấn đấu đến năm 2025, phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị và đế năm 2030, phân đấu đạt tỷ lệ 75% thị trấn đã thực hiện tốt quy chế.

- Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, chung cư cũ, cải tạo môi trường đô thị ứng phó biến đổi khí hậu đã có chủ trương đầu tư hoặc đã và đang triển khai thực hiện (dự án): Tập trung huy động mọi nguồn lực, để đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường đô thị ứng phó biến đổi khí hậu để tạo bộ mặt đô thị được khang trang, sạch sẽ, đảm bảo môi trường sống trong lành, phấn đấu đến năm 2025 đạt 2 khu và đến năm 2030 đạt 3 khu.

- Số lượng không gian công cộng của đô thị: Tiếp tục đầu tư và cải tạo không gian công cộng của đô thị theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đã được UBND tỉnh phê duyêt, phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 3 khu và đến năm đạt khoảng 4 khu.

## Các chương trình, kế hoạch phát triển các khu vực được xác định theo quy hoạch đô thị giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.

### Mục tiêu chung

- Để đáp ứng phát triển đô thị thị trấn Dầu Giây phù hợp với chương trình phát triển đô thị quốc gia đến năm 2020 và chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030, đô thị cần phải xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển khu vực được xác định theo quy hoạch chung đô thị và tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển và hoàn thiện của đô thị loại IV vào năm 2025 theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Dầu Giây. Đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo kiến trúc, cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững,…

- Làm cơ sở cho việc phân loại đô thị, giúp cơ quan quản lý có thẩm quyền căn cứ các tiêu chí phân loại đô thị được quy định tại Nghị định sửa đổi bổ sung  số 26/2022/UBTVQH15, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển đô thị.

### Xây dựng danh mục, lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát triển      đô thị giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.

- Danh mục khu vực phát triển đô thị đến năm 2030.

Thị trấn Dầu Giây được phân chia làm 3 phân khu để quản lý, gồm: Phân khu 1: Khu trung tâm hành chính; Phân khu 2: Khu trung tâm giáo dục đào tạo và đô thị; Khu vực 3: Khu công nghiệp và đô thị; Cụ thể như sau

- Phân khu 1: Khu trung tâm hành chính

Diện tích khoảng 461,87 ha, trong đó đất xây dựng đô thị đến năm 2025 khoảng 364,91 ha, dân số khoảng 27.500 người và đến năm 2030 khoảng 411,18 ha, dân số khoảng 31.087 người

- Phân khu 2: Khu trung tâm giáo dục, đào tạo và đô thị

Diện tích đất khoảng 448,37 ha, trong đó đất xây dựng đô thị đến năm 2025 khoảng 310,16 ha, dân số khoảng 22.500 người và năm 2030 khoảng 419,47 ha, dân số khoảng 33.913 người.

- Phân khu 3: Khu công nghiệp và đô thị

Diện tích đất khoảng 503,76 ha, trong đó, đất xây dựng đô thị đến năm 2025  khoảng 381,13 ha và đến năm 2030, đất xây dựng đô thị khoảng 415,5 ha.

- Đề xuất Xây dựng khai triển khu vực phát triển đô thị

- Khu vực 1: Khu vực phát triển đô thị cải tạo chỉnh trang khu trung tâm hành chính huyện và các khu dân cư hiện hữu thị trấn Dầu Giây ở phía Bắc QL1A về phía Tây. Quy mô đất phát triển đô thị khoảng 178,75 ha.

- Khu vực 2: Khu vực phát triển đô thị, của tạo chỉnh trang khu dân cư ở phía Nam QL1A về phía Tây. Quy mô đất phát triển đô thị, cải tạo chỉnh trang khoảng 145,30ha.

- Khu vực 3: Khu vực phát triển trung tâm giáo dục và đô thị mới phía Bắc QL1A, về phía Đông. Quy mô đất phát triển đô thị khoảng 145,75ha.

- Khu vực 4: Khu vực phát triển trung tâm dịch vụ, đô thị mới phía Nam QL1A về phía Đông. Quy mô đất phát triển đô thị khoảng 207,25ha.

- Khu vực 5: Khu vực phát triển dịch vụ, đầu mối hạ tầng về mới phía Tây Nam. Quy mô đất phát triển đô thị khoảng 81,77ha.

- Khu vực 6: Khu vực phát triển đô thị mới phía Tây Bắc. Quy mô đất phát triển đô thị khoảng 10,0ha.

- Khu vực 7: Khu vực phát triển công nghiệp mới phía Nam đường sắt. Quy mô đất phát triển đô thị khoảng 350,72,5ha.

Sơ đồ khu vực phát triển khu đô thị trấn Dầu Giây đến năm 2030

### Chương trình đầu tư chỉnh trang đô thị, các khu đô thị

- Cải tạo các khu dân cư đô thị hiện hữu và phát triển mới:

+ Giai đoạn 2021-2025:

- Ưu tiên đầu tư cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện hữu tại phân khu 1, phân khu 2, quy mô khoảng 338,61 ha.

- Ưu tiên đầu tư khu nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư như sau: Xây dựng nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư A1-C1, tổng diện tích khoảng 9,2ha; Khu nhà ở xã hội tại phân khu 1, quy mô khoảng 15,6ha; Khu nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư quy mô khoảng 51,83ha ở khu vực phía Nam QL1A.

+ Giai đoạn 2026-2030:

- Tiếp tục đầu tư xây dựng các đất phát triển đô thị khu đô thị tại phân khu 1, quy mô khoảng 19,3ha.

Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021-2030 dự tính với tổng kinh phí khoảng 1.884,86 tỷ đồng (phụ lục tính toán kèm theo)

## Xây dựng các dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật khung, công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối và các dự án phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.

### Mục tiêu chung

- Hạ tầng đô thị là một trong bốn lĩnh vực trọng tâm cần tập trung nguồn lực đầu tư, để xây dựng và phát triển đô thị thị trấn Dầu Giây đạt chuẩn đô thị loại IV giai đoạn 2021 - 2025 và và định hướng giai đoạn 2026-2030.

- Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, góp phần phát triển đô thị thị trấn Dầu Giây bền vững, phối hợp chia sẻ với phát triển chung của vùng tỉnh Đồng Nai.

- Tăng cường quản lý và phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, góp phần thực hiện thành công định hướng phát triển đô thị trong những năm tới, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

### Mục tiêu cụ thể

  - Về hạ tầng xã hội

- Về nhà ở: Tăng cường cải tạo các khu nhà ở hiện hữu và phát triển các khu nhà ở theo quy hoạch chung được duyêt, đảm bảo đến năm 2030, phấn đầu diện tích sàn nhà ở đạt chuẩn đô thị loại IV.

- Về dân số: Tăng cường thu hút người dân đến làm việc và có cơ chế chính sách thu hút dân cư đến và làm việc tạo KCN Dầu Giây, khuyến khích các nhà đầu tư đến đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp và tái định cư đã được các khu xác định sử dụng đất trong đồ án Quy hoạch chung đô thị được duyệt.

- Về cây xanh đô thị: Tập trung xây dựng khu công viên cấp đô thị và các khu cây xanh trong các nhóm nhà ở đã được xác định trong quy hoạch chung được duyệt, đảm bảo đến năm 2025 cơ bản đạt chuẩn đô thị loại IV và đến năm 2030 sẽ hoàn thiện về hạ tầng cây xanh theo quy hoạch chung được duyệt.

  - Về hạ tầng kỹ thuật

- Về giao thông: Tập trung xây dựng các tuyến đường trục chính trong đô thị để tăng cường kết nối giao lưu ở đô thị và tăng cường mật đô thị thông đô thị, tỷ lệ đất giao thông và tỷ lệ giao thông công cộng còn yếu để hướng tới chuẩn chuẩn đô thị loại IV. Bảo đảm kết nối các trung tâm đô thị đến các vùng đô thị trong tỉnh và kết nối với các đô thị lớn trong vùng kinh tế trọng điểm miền Nam bằng hệ thống giao thông quốc gia và với các đầu mối giao thông cửa ngõ bằng hệ thống giao thông đồng bộ, năng lực vận tải được nâng cao, giao thông được thông suốt, an toàn.

- Về cung cấp điện: Tăng cường cải tạo chỉnh trang, xây dựng mới cấp điện chiếu sáng ngõ hẻm của thị trấn và xay dựng mới các tuyến đường 22kv trên các trục đường chính xây mới. Bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đi đôi với tiết kiệm, giảm tiêu hao điện năng.

- Về cung cấp nước: Tiếp tục cải tạo, nâng cấp xây dựng mới các tuyến đường ống chính và đường ống phân phối. Bảo đảm cung cấp đủ nước sạch cho đô thị và tiến tới đến năm 2030 đạt 100% dân cư đô thị sử dụng nước sạch.

- Về thoát nước mưa: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa hiện hữu và xây dựng mới các tuyến nước mưa theo tuyến đường quy hoạch mới, đảm bảo đến năm 2030, mật độ cống thoát nước đạt chuẩn đô thị loại IV. Bảo đảm không ngập úng khi mùa mưa đến.

- Về thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang: Cải tạo hệ thống thoát nước thải hiện hữu và xây dựng mới các tuyến thoát nước thải theo quy hoạch, giai đoạn trước mắt xây dựng các trạm xử lý cục bộ trong đô thị, phấn đấu đến năm 2030, tập trung xây dựng trạm xử lý nước thải đô thị và 100% chất thải được thu gom và xử lý. Xây dựng mới nhà tang lễ và tăng cường tuyên truyền và có cơ chế chính sách để  tăng tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa tang, phấn đấu đạt đạt chuẩn đô thị loại IV.

  - Về kiến trúc, cảnh quan đô thị

- Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị: Sau đồ án Quy hoạch chung được duyệt, sớm cần triển khai Quy chế quan lý kiến trúc đô thị theo luật kiến trúc số: 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019,

- Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị: Cải tạo chỉnh trang, hoàn thiện các tuyến phố trung tâm đô thị, xây dựng văn hóa đô thị ở tại các người dân sông trên các tuyến phố văn minh đô thị, đảm bảo đến năm 2030 đạt chuẩn đô thị lợi IV.

- Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, chung cư cũ, cải tạo môi trường đô thị ứng phó biến đổi khí hậu đã có chủ trương đầu tư hoặc đã và đang triển khai thực hiện: Tăng cường huy động vốn hóa để cải tạo chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, cải thiện môi trường sông cho đô thị.

- Số lượng không gian công cộng: Tăng cường cải cạo, nâng cấp các khu công gian công cộng và xây dựng mới các không gian công cộng mới, đến năm 2030 đảm bảo đạt chuẩn đô thị loại IV.

### Đề xuất các dự án đầu tư Quản lý quy hoạch và phát triển các khu đô thị thị trấn Dầu Giây

- Điều chỉnh QH chung xây dựng thị trấn

- Quy hoạch 3 phân khu xây dựng theo điều chỉnh QHC

- Thiết kế đô thị cho các trục đường phố chính tại thị trấn

- QHCT Khu dân cư hiện hữu

- Lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc

- Lập đề án chương trình phát triển đô thi

Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021-2030 dự tính với tổng kinh phí khoảng 19,2 tỷ đồng (phụ lục tính toán kèm theo)

### Đề xuất các dự án đầu tư công trình hành chính công:

- Xây dựng Trung tâm hành chính thị trấn Dầu Giây

- Ban chỉ huy quân sự huyện, (HM: cải tạo, sửa chữa trung tâm chỉ huy; nhà chiến sĩ, hội trường trung tâm và các hạng mục phụ trợ)

- Xây dựng cổng B trụ sở Ban CHQS huyện

- Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất

- Trụ sở BCHQS huyện, HM: Nhà chiến sĩ; Hồ bơi

- Đồn Công an KCN Dầu Giây

- Trụ sở Công an thị trấn Dầu Giây

- Đồn công an PCCC KCN Dầu Giây

Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021-2030 dự tính với tổng kinh phí khoảng  80,337 tỷ đồng (phụ lục tính toán kèm theo).

### Đề xuất các dự án đầu tư giáo dục:

- Mở rộng và xây dựng các phòng học, phòng chức năng trường TH Xuân Thạnh, HM: Mở rộng và xây dựng các phòng học, phòng chức năng

- Xây dựng mới trường Mầm non Dầu Giây

- Cải tạo, sửa chữa trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Thống Nhất

- Trường dạy nghề

- Trường dạy lái xe

- Trường MN Tuổi Ngọc (mở rộng)

- Trường MN tư thục Dầu Giây (A1-C1)

- Trường TH,THCS Dầu Giây (A1-C1)

- Trường TH Dầu Giây (A1-C1)

- Trường TH Phan Bội Châu (mở rộng)

- Trường MN Dầu Giây (mở rộng)

- Trường ĐH Miền Đông mở rộng.

- Đất cơ sở giáo dục (02 điểm), diện tích 9ha.

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Trung tâm kiểm định)

- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và đào tạo (Trung tâm sát hạch lái xe)

Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021-230 dự tính với tổng kinh phí khoảng 379,76 tỷ đồng (phụ lục tính toán kèm)

### Đề xuất các dự án đầu tư các công trình y tế:

- Xây dựng Trạm y tế  TT Dầu Giây

- Xây dựng trung tâm y tế kỹ thuật cao

Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021-2030 dự tính với tổng kinh phí khoảng  74,623 tỷ đồng (phụ lục tính toán kèm theo)

### Đề xuất các dự án đầu tư văn hóa, thể dục thể thao:

- Cải taọ, sửa chữa trụ sở Thư viện thuộc TTVH, thông tin và thể thao

- Xây dựng 02 Công trình thể dục, thể thao cấp đô thị  (công trình), quy mô mỗi khu 0,5 ha

- Nhà văn hóa kết hợp văn phòng khu phố Trần Hưng Đạo diện tích 0,12ha

- Di tích đình Dầu Giây (mở rộng) diện tích 1,86ha

Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021 - 2030 dự tính với tổng kinh phí khoảng  39,853 tỷ đồng (phụ lục tính toán kèm theo)

### Đề xuất các dự án đầu tư Thương mại dịch vụ - du lịch:

- Trung tâm thương mại Dầu Giây (A1-C1) quy mô 2,65 ha

- Xây dựng khu trung tâm thương mại, dịch vụ , quy mô 20,57 ha

- Xây dựng các khu công cộng ( chợ, siêu thị) dịch vụ  thị trấn Dầu Giây, quy mô 4,03 ha

- Trạm xăng dầu Tín Nghĩa

- Trạm xăng dầu (Bến xe Dầu Giây)

- Đất thương mại dịch vụ (03 điểm)

Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 dự tính với tổng kinh phí khoảng 432,20 tỷ đồng (phụ lục tính toán kèm theo)

### Đề xuất các dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh

- Xây dựng 01 khu công viên cấp đô thị khoảng 20ha

- Xây dựng các công viên đơn vị ở, quy mô khoảng 8,18ha

- Cải tạo chỉnh trang công viên đơn vị ở

- Cải tạo, chỉnh trang công viên khu trung tâm hành chính huyện.

Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 dự tính với tổng kinh phí khoảng 132,706 tỷ đồng (phụ lục tính toán kèm theo)

### Đề xuất các dự án đầu tư xây dựng hệ thống giao thông

Đến năm 2025, ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông cụ thể: Dự án Đường trục chính N1 - Thị trấn Dầu Giây; Dự án Đường N7 (giai đoạn 3); Dự án Đường N8 (trung tâm TDTT - Đền thờ); Dự án Đường trục chính D8 (từ đường N1 đến QL1A); Dự án Đường D17 (đoạn từ ngã tư Trụ sở tạm UBND xã Bàu Hàm 2 ra QL1A); Dự án Đường D7 giai đoạn 1 (Từ đường N1 đến đường N7) và giai đoạn 2; Dự án Đường trục chính D4+D5 (tiếp giáp dự án KDC A1-C1 đến đường N13); Dự án Đường tránh ngã tư Dầu Giây nối tỉnh lộ 769, Đường song hành Quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Dầu Giây; Dự án Đường song hành Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Dầu Giây; Dự án Đường bên hông chợ đầu mối Dầu Giây; Dự án cải tạo Đường tỉnh ĐT769; Dự án Đường trục chính N11 (DT769-Cao tốc); Dự án Đường N13(Đường tránh QL1). Dự án Đường tránh ngã tư Dầu Giây nối tỉnh lộ 769, Đường song hành Quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Dầu Giây; Dự án Đường song hành Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Dầu Giây; Dự án Đường bên hông chợ đầu mối Dầu Giây; Dự án cải tạo Đường tỉnh ĐT769; Dự án Đường trục chính N11 (DT769-Cao tốc); Dự án Đường N13 (Đường tránh QL1).

Đến năm 2030, tiếp tục đầu tư các dự  án chưa hoàn thành năm 2025 và bổ sung thêm các dự sau: Dự án xây dựng cải tạo Quốc lộ 1 hiện hữu; Dự án xây dựng cải tạo Quốc lộ 20; Dự án xây dựng tuyến đường N12; Dự án xây dựng tuyến đường D6; Dự án xây dựng tuyến đường D7; Dự án xây dựng tuyến Đường D9; Dự án xây dựng tuyến Đường D10; Dự án xây dựng tuyến Đường D15; Dự án xây dựng tuyến Đương M1; Dự án xây dựng tuyến Đường M2; Dự án xây dựng tuyến Đường M3; Dự án xây dựng tuyến Đường M7; Dự án xây dựng tuyến Đường M8; Dự án xây dựng cải tạo chỉnh trang bãi đỗ xe hiện có; Dự án xây dựng xây dựng mới bãi đỗ xe đối ngoại phía Nam; Dự án xây dựng xây dựng mới bãi đỗ xe tĩnh.

Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021 - 2030 dự tính với tổng kinh phí khoảng 3.223,786 tỷ đồng (phụ lục tính toán kèm theo)

### Đề xuất các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát mưa

- Xây dựng hệ thống thoát nước A1-C1 (đoạn từ ĐT 769 đến cống Ba Miệng QL1A)

- Xây dựng mới hệ thống thoát nước mưa theo QHC dài 46,0km

- Kè suối theo QHC dài khoảng 2,6km

- Xây dựng miệng cửa xả 13 cái theo QHC

Tổng mức đồng tư dự án giai đoạn 2021- 2030 dự tính với tổng kinh phí khoảng 68,6 tỷ đồng (phụ lục tính toán kèm)

### Đề xuất các dự án đầu tư hệ thống cấp nước đô thị

- Xây dựng mới trạm bơm tăng áp  60.000 m3/ngđ

- Xây dựng tuyến nước D800 qua thị trấn

- Xây dựng mới tuyến nước ống D300

- Xây dựng mới tuyến nước ống D250

- Xây dựng mới tuyến nước ống D200

- Xây dựng mới tuyến nước ống D150

- Xây dựng mới tuyến nước ống D100

- Tuyến phân phối

Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021 - 2030 dự tính với tổng kinh phí khoảng  216,586 tỷ đồng (phụ lục tính toán kèm theo)

### Đề xuất các dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện đô thị

- Đường điện hạ thế sau TBA Lập Thành 3 cấp điện tổ 11 ấp Lập Thành

- Đường dây hạ thế tổ dân phố 14-15, khu phố Phan Phội Châu

- Xây dưng mới các tuyến đường dây trung thế: 22kV dài khoảng 30 km theo QHC.

- Xây dựng mới các trạm biến áp mới theo QHC, công suất 102.100KW

- Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng dài 30km

- Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021 - 2030 dự tính với tổng kinh phí khoảng 167,7 tỷ đồng (phụ lục tính toán kèm theo)

### Đề xuất các dự án đầu tư hệ thống thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang

- Dự án xây dựng thoát nước vệ sinh môi trường thị trấn Dầu Giây

Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021- 2030 dự tính với tổng kinh phí khoảng 100,0 tỷ đồng (phụ lục tính toán kèm theo)

### Đề xuất các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng thông tin và truyền thông

- Nâng cấp trạm Host 1 trạm

- Xây dựng và lắp đặt thiết bị trạm BTS 2 trạm

- Xây dựng mạng lưới cáp thông tin dài  35km

Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 2021-2030 dự tính với tổng kinh phí khoảng 48,0 tỷ đồng (phụ lục tính toán kèm theo)

## Nguồn vốn xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật giai đoạn đến năm 2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.

### Tổng hợp nguồn vốn đầu tư giai đoạn đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.

Tổng hợp nguồn vốn và giai đoạn đầu tư giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030

| STT | Nội dung công việc | Giai đoạn đầu tư |  | Tổng nguồn vốn (tr) | Nguồn vốn đầu tư |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 |
|  |  |  |  |  | Đầu tư công |  | Ngoài đầu tư công |  |
| I | Quản lý quy hoạch đô thị | 11.600 | 7.650 | 19.250 | 11.600 | 7.650 | 0 | 0 |
| 1 | Quản lý quy hoạch đô thị | 11.600 | 7.650 | 19.250 | 11.600 | 7.650 |  |  |
| II | Quy hoạch các khu đô thị | 749.960 | 1.134.900 | 1.884.860 | 0 | 0 | 749.960 | 1.134.900 |
| 1 | Lĩnh vực phát triển đô thị | 749.960 | 1.134.900 | 1.884.860 | 0 | 0 | 749.960 | 1.134.900 |
| III | Hạ tầng phát triển hệ thống xã hội | 282.378 | 869.280 | 1.151.658 | 171.392 | 37.200 | 110.986 | 832.080 |
| 2 | Lĩnh vực phát triển giáo dục | 73.779 | 318.160 | 391.939 | 73.779 | 0 | 0 | 318.160 |
| 3 | Lĩnh vực phát triển y tế | 14.623 | 60.000 | 74.623 | 14.623 | 0 |  | 60.000 |
| 4 | Lĩnh vực phát triển văn hóa, thể thao | 10.453 | 29.400 | 39.853 | 10.453 | 29.400 | 0 | 0 |
| 5 | Lĩnh vực phát triển hành chính | 72.537 | 7.800 | 80.337 | 72.537 | 7.800 |  |  |
| 6 | Lĩnh vực phát triển thương mại dịch vụ | 70.000 | 362.200 | 432.200 | 0 | 0 | 70.000 | 362.200 |
| 7 | Lĩnh vực phát triển cây xanh | 40.986 | 91.720 | 132.706 |  |  | 40.986 | 91.720 |
| IV | Hạ tầng phát triển kỹ thuật đô thị | 791.293 | 2.788.319 | 3.579.612 | 579.971 | 2.498.963 | 211.322 | 289.356 |
| 7 | Lĩnh vực phát triển hệ thống giao thông | 636.731 | 2.587.054 | 3.223.785 | 568.871 | 2.497.863 | 0 | 0 |
| 8 | Lĩnh vực phát triển thoát nước mưa | 34.300 | 34.300 | 68.600 | 1.100 | 1.100 | 33.200 | 33.200 |
| 9 | Lĩnh vực phát triển cấp nước | 134.435 | 82.152 | 216.586 | 0 | 0 | 83.435 | 35.152 |
| 10 | Lĩnh vực phát triển cấp điện | 59.287 | 108.404 | 167.691 | 0 | 0 | 59.287 | 108.404 |
| 11 | Lĩnh vực phát triển thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang | 20.000 | 80.000 | 100.000 | 10.000 | 0 | 20.000 | 80.000 |
| 12 | Lĩnh vực phát triển thông tin liên lạc | 20.000 | 32.600 | 48.000 | 0 | 0 | 15.400 | 32.600 |
| 13 | Tổng hợp | 1.835.231 | 4.800.149 | 6.635.380 | 762.963 | 2.543.813 | 1.072.268 | 2.256.336 |

Giai đoạn 2021- 2030, dự kiến vốn đầu tư xây dựng đô thị thị trấn Dầu Giây là 6.635,380 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 tổng vốn đầu tư khoảng 1.835,231 tỷ và giai đoạn 2026-2030 là 4.800,149 tỷ đồng.

### Nguồn vốn xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội giai đoạn đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.

- Bảng tổng hợp các nguồn vốn đầu tư hạ tầng xã hội

| STT | Nội dung công việc | Giai đoạn đầu tư |  | Tổng nguồn vốn (tr) | Nguồn vốn đầu tư |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 |
|  |  |  |  |  | Đầu tư công |  | Ngoài đầu tư công |  |
| I | Hạ tầng phát triển hệ thống xã hội | 282.378 | 869.280 | 1.151.658 | 171.392 | 37.200 | 110.986 | 832.080 |
| 1 | Lĩnh vực phát triển giáo dục | 73.779 | 318.160 | 391.939 | 73.779 | 0 | 0 | 318.160 |
| 2 | Lĩnh vực phát triển y tế | 14.623 | 60.000 | 74.623 | 14.623 | 0 |  | 60.000 |
| 3 | Lĩnh vực phát triển văn hóa, thể thao | 10.453 | 29.400 | 39.853 | 10.453 | 29.400 | 0 | 0 |
| 4 | Lĩnh vực phát triển hành chính | 72.537 | 7.800 | 80.337 | 72.537 | 7.800 |  |  |
| 5 | Lĩnh vực phát triển thương mại dịch vụ | 70.000 | 362.200 | 432.200 | 0 | 0 | 70.000 | 362.200 |
| 6 | Lĩnh vực phát triển cây xanh | 40.986 | 91.720 | 132.706 |  |  | 40.986 | 91.720 |

Giai đoạn đến năm 2030, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội đô thị ước tính 1.151,658 tỷ đồng, trong đó giai đoạn năm 2021-2025 vốn đầu tư khoảng 282,378 tỷ đồng và giai đoạn 2026-2030 vốn đầu tư khoảng 869,280 tỷ đồng.

### Nguồn vốn xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật giai đoạn đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.

- Bảng tổng hợp các nguồn vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị

| STT | Nội dung công việc | Giai đoạn đầu tư |  | Tổng nguồn vốn (tr) | Nguồn vốn đầu tư |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 |
|  |  |  |  |  | Đầu tư công |  | Ngoài đầu tư công |  |
| IV | Hạ tầng phát triển kỹ thuật đô thị | 791.293 | 2.788.319 | 3.579.612 | 579.971 | 2.498.963 | 211.322 | 289.356 |
| 7 | Lĩnh vực phát triển hệ thống giao thông | 636.731 | 2.587.054 | 3.223.785 | 568.871 | 2.497.863 | 0 | 0 |
| 8 | Lĩnh vực phát triển thoát nước mưa | 34.300 | 34.300 | 68.600 | 1.100 | 1.100 | 33.200 | 33.200 |
| 9 | Lĩnh vực phát triển cấp nước | 134.435 | 82.152 | 216.586 | 0 | 0 | 83.435 | 35.152 |
| 10 | Lĩnh vực phát triển cấp điện | 59.287 | 108.404 | 167.691 | 0 | 0 | 59.287 | 108.404 |
| 11 | Lĩnh vực phát triển thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang | 20.000 | 80.000 | 100.000 | 10.000 | 0 | 20.000 | 80.000 |
| 12 | Lĩnh vực phát triển thông tin liên lạc | 20.000 | 32.600 | 48.000 | 0 | 0 | 15.400 | 32.600 |

Giai đoạn đến năm 2030, tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị ước tính 3.579,612 tỷ đồng, trong đó giai đoạn năm 2021-2025 vốn đầu tư khoảng 791,293 tỷ đồng và giai đoạn 2026-2030 vốn đầu tư khoảng 2.788,319 tỷ đồng.

### Cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng đô thị theo từng giai đoạn 5 năm

- Bảng tổng hợp cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng đô thị giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030

| STT | Nôị dung | Tổng vốn đầu tư (tỷ.đ) | nguồn vốn (%) | Giai đoạn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021-2025 |  | 2026-2030 |  |
|  |  |  |  | Vốn đầu tư (tỷ.đ) | nguồn vốn (%) | Vốn đầu tư (tỷ.đ) | nguồn vốn (%) |
| 1 | Tổng vốn đầu tư | 6.635,380 | 100% | 1.835,231 | 100% | 4.800,149 | 100% |
| 2 | Vốn đầu tư công | 3.306,776 | 49,84% | 762,963 | 41,57% | 2.543,813 | 52,99% |
| 3 | Vốn ngoài đầu tư công | 3.328,604 | 50,16% | 1.072,268 | 58,43% | 2.256,336 | 47,01% |

  - Nguồn vốn thực hiện:

- Vốn đầu tư công đầu tư xây dựng giai đoạn 2021-2030 khoảng 3.306,776 tỷ đồng chiếm 49,84% và hàng năm cần vốn đầu tư công khoảng 413,347 tỷ đồng.

- Vốn ngoài đầu tư công đầu tư xây dựng giai đoạn 2021-2030 khoảng 3.328,604 tỷ đồng chiếm 50,16% và hàng năm cần vốn ngoài đầu tư công khoảng 416,076 tỷ đồng.

Trong đó:

- Giai đoạn 2021-2025 tổng nguồn vốn đầu tư là 1.835,231 tỷ đồng, bao gồm;

- Vốn đầu tư công khoảng 762,963 tỷ đồng chiếm 41,57%.

- Vốn ngoài đầu tư công khoảng 1.062,268 tỷ đồng chiếm 58,43%.

- Giai đoạn 2021-2025 nhu cầu vốn đầu tư công trung bình hàng năm phải đầu tư là 190,741 tỷ đồng và vốn ngoài đầu tư công trung bình hàng năm phải đầu tư là 268,067tỷ đồng.

- Giai đoạn 2026-2030 tổng nguồn vốn đầu tư là 4.800,149 tỷ đồng, bao gồm;

- Vốn đầu tư công khoảng 2.543,813 tỷ đồng chiếm 52,99%.

- Vốn ngoài đầu tư công khoảng 2.256,336 tỷ đồng chiếm 47,01%.

- Giai đoạn 2026-2030 nhu cầu vốn đầu tư công trung bình hàng năm phải đầu tư là 508,763 tỷ đồng và vốn ngoài đầu tư công trung bình hàng năm phải đầu tư là 451,267 tỷ đồng.

### Cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng đô thị theo từng năm giai đoạn 5 năm đầu, giai đoạn (2021-2025)

| STT | Nội dung công việc | Nguồn vốn đầu tư |  | Nguồn vốn ngân sách |  |  | Nguồn vốn ngân sách |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023-2025 | 2021-2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | Đầu tư công | Ngoài đầu tư công | Đầu tư công |  |  | Ngoài đầu tư công |  |  |
| I | Quản lý quy hoạch đô thị | 11.600 | 0 | 2.320 | 3.867 | 5.413 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Quản lý quy hoạch đô thị | 11.600 |  | 2.320 | 3.867 | 5.413 |  | 0 | 0 |
| II | Quy hoạch các khu đô thị | 0 | 749.960 | 0 | 0 | 0 | 249.987 | 249.987 | 249.987 |
| 1 | Lĩnh vực phát triển đô thị | 0 | 749.960 | 0 | 0 | 0 | 249.987 | 249.987 | 249.987 |
| III | Hạ tầng phát triển hệ thống xã hội | 171.392 | 110.986 | 34.278 | 57.131 | 79.983 | 36.995 | 36.995 | 36.995 |
| 2 | Lĩnh vực phát triển giáo dục | 73.779 | 0 | 14.756 | 24.593 | 34.430 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lĩnh vực phát triển y tế | 14.623 |  | 2.925 | 4.874 | 6.824 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lĩnh vực phát triển văn hóa, thể thao | 10.453 | 0 | 2.091 | 3.484 | 4.878 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lĩnh vực phát triển hành chính | 72.537 |  | 14.507 | 24.179 | 33.851 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lĩnh vực phát triển thương mại dịch vụ | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 23.333 | 23.333 | 23.333 |
| 7 | Lĩnh vực phát triển cây xanh |  | 40.986 | 0 | 0 | 0 | 13.662 | 13.662 | 13.662 |
| III | Hạ tầng phát triển kỹ thuật đô thị | 579.971 | 211.322 | 115.994 | 193.324 | 270.653 | 70.441 | 70.441 | 70.441 |
| 7 | Lĩnh vực phát triển hệ thống giao thông | 568.871 | 0 | 113.774 | 189.624 | 265.473 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lĩnh vực phát triển thoát nước mưa | 1.100 | 33.200 | 220 | 367 | 513 | 11.067 | 11.067 | 11.067 |
| 9 | Lĩnh vực phát triển cấp nước | 0 | 83.435 | 0 | 0 | 0 | 27.812 | 27.812 | 27.812 |
| 10 | Lĩnh vực phát triển cấp điện | 0 | 59.287 | 0 | 0 | 0 | 19.762 | 19.762 | 19.762 |
| 11 | Lĩnh vực phát triển thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang | 10.000 | 20.000 | 2.000 | 3.333 | 4.667 | 6.667 | 6.667 | 6.667 |
| 12 | Lĩnh vực phát triển thông tin liên lạc | 0 | 15.400 | 0 | 0 | 0 | 5.133 | 5.133 | 5.133 |
| 13 | Tổng hợp | 762.963 | 1.072.268 | 152.593 | 254.321 | 356.049 | 357.423 | 357.423 | 357.423 |

## Xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn hợp pháp trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển đô thị.

### Giải pháp về nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn đầu tư từ đầu tư công dành chủ yếu cho phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế và xã hội. Dự kiến vốn đầu tư sẽ đáp ứng được khoảng 10-15 % nhu cầu vốn đầu tư công, tuy nhiên giai đoạn 2021-2025 cần phảo đầu tư cho đô thị để phát đạt chuẩn đô thị loại IV nên vốn đầu tư công đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tăng đội biến, đặc biệt là các tuyến đầu tư giao thông chính cho đô thị, do đó vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 khoảng 40-50%.

      - Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Nhất quán trong cơ chế, chính sách thu hút đầu tư để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Phổ biến rộng rãi các quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư của tỉnh và thị trấn; tiếp tục ban hành các chính sách khuyến khích hỗ trợ đối với một số ngành nghề thực hiện các chương trình phát triển kinh tế của huyện, cũng như của thị trấn, các chính sách khuyến công, khuyến nông.... Tạo môi trường thông thoáng, đơn giản hoá các thủ tục trong đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh liên doanh liên kết, hợp tác với các tỉnh, thị trấn trong nước và nước ngoài, để kêu gọi các dự án đầu tư vào thị trấn. Tạo bước chuyển biến mang tính đột phá trong việc thu hút vốn FDI; tranh thủ và sử dụng có hiệu quả vốn ODA và NGO. Chú trọng cung cấp thông tin, quảng bá những tiềm năng thế mạnh, những cơ hội làm ăn và định hướng phát triển của Tỉnh, của Thị trấn cho những nhà đầu tư.

Tập trung đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng các công trình, dự án phục vụ thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, như: các cụm điểm CN -TTCN, hạ tầng du lịch, hệ thống giao thông, điện nước, công trình công cộng, vệ sinh môi trường.... Thực hiện tốt chính sách xây dựng cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi khi thuê đất, giải phóng mặt bằng các công trình, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, quan tâm giải quyết kịp thời các vướng mắc cho nhà đầu tư.

      - Đẩy mạnh xã hội hoá trong đầu tư

Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá theo Nghị quyết 05/NQ-CP ngày 13/01/2014 của Chính phủ  đối với các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hoá, thể dục thể thao, y tế và các hoạt động dịch vụ khác, đảm bảo nguyên tắc tăng tỷ lệ xã hội hoá trong cơ cấu nguồn kinh phí và mô hình quản lý.

Huy động các nguồn vốn trong dân và các doanh nghiệp để đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện các chương trình xã hội hoá đường giao thông quy mô nhỏ, kiên cố hoá kênh mương, lát vĩa hè, cây xanh... và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn nói riêng và của huyện nói chung. Tăng cường lập các dự án đầu tư thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao), BTO (Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh) và BT (Xây dựng - Chuyển giao) để huy động các nguồn vốn từ các doanh nghiệp.

Thực hiện các biện pháp khuyến khích đầu tư, kích cầu sản xuất tiêu han, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở thị trấn... để huy động các nguồn lực trong các tầng lớp dân cư, các thành phần kinh tế .

### Giải pháp về cơ chế chính sách:

- Ban hành các chính sách kích cầu để khuyến khích nhân dân đầu tư công sức và tiền của vào phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng.

- Tăng cường hợp tác đầu tư bằng nhiều hình thức như PPP-BOT-BT,...vào các lĩnh vực thương mại dịch vụ, du lịch, hạ tầng. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên nguyên tắc phải đầu tư đồng bộ tránh chắp vá dàn trải, kết hợp vừa đầu tư mới và vừa chỉnh trang, duy tu để sử dụng có hiệu quả hạ tầng kỹ thuật hiện có.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, lập các danh mục dự án và cơ chế ưu tiên cụ thể để công khai, mời gọi đầu tư; ưu tiên các dự án nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống đô thị như đầu tư các khu vui chơi giải trí, xử lý nước thải, rác thải.

- Mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư, tăng cường liên doanh liên kết với các huyện trong tỉnh, tỉnh bạn, với các công ty trong nước, ngoài nước trên một số lĩnh vực mà thị trấn có lợi thế, có điều kiện phát triển.

- Mở rộng các hình thức tín dụng, tăng dần vốn vay trung hạn và dài hạn, thực hiện chính sách ưu đãi về lãi suất cho các chương trình, dự án trọng điểm của thị trấn.

- Kiến nghị với các Ban ngành thị trấn tăng cường công tác xúc tiến đầu tư để thu hút các nguồn ODA, FDI. Tạo môi trường đầu tư hấp dẫn nguồn FDI bằng các cơ chế miễn giảm thuế, giảm giá thuê đất, chuẩn bị hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Nghiên cứu một số cơ chế đặc biệt như cho nuớc ngoài thuê đất để phát triển công nghiệp công nghệ cao, các dịch vụ du lịch và các dịch vụ khác…

### Giải pháp về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác xúc tiến đầu tư:

- Tham gia các hoạt động xúc tiến, vận động đầu tư trong và ngoài nước. Chủ động phối hợp hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh, thị trấn với các hoạt động ngoại giao, xúc tiến thương mại và du lịch. Chủ động phối hợp và lồng ghép các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh, huyện, thị trấn với chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia.

- Lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, lập danh mục các đối tác vận động đầu tư. Đối với đầu tư nước ngoài tập trung vào các đối tác chiến lược và tiềm năng, đặc biệt chú trọng vào các đối tác tiềm năng là các tập đoàn đa quốc gia. Tiến hành vận động đầu tư thông qua nhiều hình thức: trực tiếp cử đoàn đi xúc tiến, mời đoàn vào tìm hiểu cơ hội đầu tư, gửi thư ngỏ và các tài liệu giới thiệu về tiềm năng cơ hội đầu tư, danh mục các dự án đầu tư qua mạng Internet cho các đối tác tiềm năng trong danh sách,.. hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức chuyên trách về công tác tư vấn và xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước như: VCCI, JETRO, AUSAID, KOTRA, GTZ, JICA, SAEA… thông qua hệ thống mạng lưới đại diện XTĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các địa bàn trọng điểm: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Ả rập Xê út.

### Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư:

- Giám sát, theo dõi chặt chẽ việc triển khái thực hiện Dự án của Nhà đầu tư theo thỏa thuận thực hiện Dự án: tiến độ, vốn thực hiện,... kiểm tra giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường,...tăng cường các biện pháp giám sát kiểm tra về công nghệ, máy móc thiết bị của các dự án ĐTNN. Kiên quyết xử lý những Dự án có vi phạm, đặc biệt là những vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Rà soát, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có vi phạm nghiêm trọng hoặc không triển khái thực hiện dự án theo quy định.

- Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định tại Giấy CNĐT về huy động vốn và giải ngân. Giám sát chặt chẽ mức vay vốn trong và ngoài nước của nhà đầu tư.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát để ngăn ngừa các nguy cơ xảy ra tranh chấp tại khu vực đầu tư nước ngoài (tranh chấp giữa các cổ đông, thành viên, tranh chấp giữa nhà đầu tư với cơ quan quản lý nhà nước...). Xử lý tốt các tranh chấp đã xảy ra, ưu tiên biện pháp hòa giải, thương lượng.

- Tăng cường các biện pháp hỗ trợ Nhà đầu tư tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khái thực hiện Dự án (liên quan đến thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh, xử lý các vấn đề xung đột lợi ích giữa người lao động với Chủ đầu tư,...). Hỗ trợ Nhà đầu tư nước ngoài trong việc kết nối với các doanh nghiệp trong nước, và giữa các Nhà đầu tư nước ngoài; tổ chức các hội nghị, hội thảo, gặp mặt, hỗ trợ xây dựng các hội, hiệp hội của các nhà đầu tư tại địa phương,...

## Phân công tổ chức thực hiện

### Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối họp với ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất, các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án theo nội dung Chương trình.

- Phối hợp, hướng dẫn ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình sau khi được phê duyệt, đồng thời theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện Chương trình.

- Tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các quy hoạch, danh mục dự án cần thực hiện đầu tư, dự án đầu tư thuộc thấm quyền để triển khai thực hiện Chương trình.

### Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Trên cơ sở Chương trình phát triển đô thị thị trấn Dầu Giây được phê duyệt, đề xuất kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng năm, tham mưu bố trí nguồn vốn trong khả năng cân đối của đầu tư công tỉnh.

- Tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan liên quan huy động và tổng hợp nguồn lực thực hiện mục tiêu Chương trình; tham mưu huy động các nguồn vốn ngoài đầu tư công.

- Thẩm định, tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền để triển khai thực hiện.

### Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh các chính sách về đất đai để tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư.

- Chủ trì quản lý và hướng dẫn quản lý đất đai một cách hiệu quả, kịp thời xử lý các trường hợp sử dụng đất sai mục đích.

- Phối hợp với ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất rà soát, đối chiếu các số liệu kiểm kê đất đai, kế hoạch sử dụng đất theo lộ trình phát triển đô thị cho từng giai đoạn.

### Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất trong việc bố trí vốn hàng năm cho Chương trình phát triển đô thị.

### Sở Giao thông vận tải:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thuộc chương trình này.

- Phối hợp rà soát điều chỉnh, bổ sung về hạ tầng giao thông thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

### Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương hướng dẫn, triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại các thiết chế văn hóa trên địa bàn đô thị thị trấn Dầu Giây.

### Các sở, ban, ngành liên quan:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối họp nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách và chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách có liên quan đến quản lý phát triển đô thị.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực của từng sở, ban, ngành quản lý trong phạm vi của Chương trình; đồng thời tham gia huy động nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đô thị thị trấn Dầu Giây.

### UBND huyện Thống Nhất:

- Tổ chức triển khai công bố Chương trình phát triển đô thị thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất đến năm 2030.

- Tổ chức lập kế hoạch triển khai; tổng hợp nhu cầu vốn và cân đối bố trí vốn trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và các giai đoạn tiếp theo để thực hiện các chương trình, dự án phát triển đô thị trên địa bàn thị trấn; đề xuất các dự án trọng điểm hang năm theo kế hoạch, trình cấp thẩm quyền quyết định để thực hiện.

- Rà soát và có hướng điều chỉnh các quy hoạch cho phù hợp với định hướng và lộ trình phát triển đô thị của thành phố.

- Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị hiện hữu và các khu vực dự kiến phát triển đô thị trên địa bàn mình quản lý.

- Phối hợp cùng các sở, ngành liên quan để tham gia xây dựng chính sách phát triển đô thị.

- Tổng hợp lộ trình, tình hình thực hiện khắc phục các tiêu chuẩn chưa đạt và định kỳ hàng năm thông qua Sở Xây dựng để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

### UBND thị trấn Dầu Giây:

- Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý trật tự trên địa bàn mình quản lý.

- Tham mưu các cơ quan cấp trên phát hiện các bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chương trình.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

  - Kết luận

Đề án xây dựng chương trình phát triển đô thị Thị trấn Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn đến năm 2026-2030 đã đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư và dự báo nhu cầu vốn, phân loại các nguồn vốn đầu tư theo các giai đoạn cho các dự án phát triển hạ tầng khung cũng như các dự án phát triển của từng ngành. Đáp ứng yêu cầu định hướng kế hoạch đầu tư phát triển đô thị, hoạch định các chính sách phát triển, quản lý phát triển đô thị và các hạ tầng phục vụ đô thị. Hướng tới mục tiêu phát triển đô thị đạt hiện đại, hiệu quả và bền vững, thực hiện các mục tiêu lớn về phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, của Quốc gia.

Để chương trình được thực thi và phát huy hiệu quả trong thực tế phát triển đô thị, kính đề nghị UBND tỉnh phê duyệt và chỉ đạo các ban ngành, chính quyền cấp huyện, thị trấn, các cơ quan chức năng của thị trấn tiếp tục nghiên cứu và đề xuất cụ thể hơn những cơ chế, chính sách để tạo nguồn vốn thực hiện chương trình phát triển đô thị trong các giai đoạn sau này.

  - Kiến nghị

Đối với đô thị Thị trấn Dầu Giây, giai đoạn trước mắt tập trung nguồn lực để trỉnh trang đô thị tại các dân cư đô thị cũ. Từng bước chỉnh trang đô thị và xây mới các hệ thống cả tầng kỹ thuật, đảm bảo phát triên hoàn thiện đô thị loại IV.

# PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

Phụ lục 1 ( quản lý quy hoạch đô thị)

| TT | Tên, quy mô dự án | Địa điểm | Giai đoạn đầu tư |  | Tổng vốn (trđ) | Nguồn vốn đầu tư |  |  | Nguồn vốn đầu tư |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 |
|  |  |  |  |  |  | Đầu tư công |  |  | Ngoài đầu tư công |  |  |
| I | Quản lý quy hoạch đô thị |  | 11.600 | 7.650 | 19.250 | 11.600 | 7.650 | 19.250 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Điều chỉnh QH chung xây dựng thị trấn | thị trấn Dầu Giây | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 |  |  | 0 |
| 2 | Quy hoạch 3 phân khu xây dựng theo điều chỉnh QHC | thị trấn Dầu Giây | 3.200 | 4.800 | 8.000 | 3.200 | 4.800 | 8.000 |  |  | 0 |
| 3 | Thiết kế đô thị cho các trục đường phố chính tại thị trấn | thị trấn Dầu Giây | 800 | 1.200 | 2.000 | 800 | 1.200 | 2.000 |  |  | 0 |
| 4 | QHCT Khu dân cư hiện hữu | thị trấn Dầu Giây | 620 | 930 | 1.550 | 620 | 930 | 1.550 |  |  | 0 |
| 5 | Lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc | thị trấn Dầu Giây | 480 | 720 | 1.200 | 480 | 720 | 1.200 |  |  | 0 |
| 6 | Lập đề án chương trình phát triển đô thi | thị trấn Dầu Giây | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 |  |  | 0 |

Phụ lục 2 ( Phát triển các khu đô thị thị trấn Dầu Giây)

| TT | Tên, quy mô dự án | Địa điểm | Giai đoạn đầu tư |  | Tổng vốn (trđ) | Nguồn vốn đầu tư |  |  | Nguồn vốn đầu tư |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 |
|  |  |  |  |  |  | Đầu tư công |  |  | Ngoài đầu tư công |  |  |
| I | Phát triển các khu đô thị thị trấn Dầu Giây |  | 749.960 | 1.134.900 | 1.884.860 | 0 | 0 | 0 | 749.960 | 1.134.900 | 1.884.860 |
| 1 | Ưu tiên đầu tư cải tạo chỉnh trang khu dân cư hữu tại phân khu 1, phân khu 2, quy mô khoảng 162,88 ha | thị trấn Dầu Giây | 325.760 | - | 325.760 |  |  | 0 | 325.760 | - | 325.760 |
| 2 | Phát triển khu nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư tại phân khu 1, phân khu 2, quy mô khoảng 24,8 ha. | Thị trấn Dầu Giây | 148.800 | - | 148.800 |  |  | 0 | 148.800 | - | 148.800 |
| 3 | Ưu tiên đầu tư xây dựng các đất phát triển đô thị khu đô thị tại phân khu 1, quy mô khoảng 45,9ha. | Thị trấn Dầu Giây | 275.400 | - | 275.400 |  |  | 0 | 275.400 | - | 275.400 |
| 4 | Ưu tiên đầu tư xây dựng các đất phát triển đô thị khu đô thị tại phân khu 1, quy mô khoảng 127,3ha. | Thị trấn Dầu Giây |  | 763.800 | 763.800 |  |  | 0 | - | 763.800 | 763.800 |
| 5 | Tiếp tục phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, quy mô khoảng 42,55 ha. | Thị trấn Dầu Giây |  | 255.300 | 255.300 |  |  |  | - | 255.300 | 255.300 |
| 6 | Tiếp tục đầu tư xây dựng các đất phát triển đô thị khu đô thị tại phân khu 1, quy mô khoảng 19,3ha. | Thị trấn Dầu Giây | - | 115.800 | 115.800 |  |  |  | - | 115.800 | 115.800 |

Phụ lục 3 ( Lĩnh vực phát triển giáo dục)

| TT | Tên, quy mô dự án | Địa điểm | Nguồn vốn đầu tư |  | Tổng vốn (trđ) | Nguồn vốn đầu tư |  |  | Nguồn vốn đầu tư |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 |
|  |  |  |  |  |  | Đầu tư công |  |  | Ngoài đầu tư công |  |  |
| I | Giáo dục |  | 73.779 | 318.160 | 379.760 | 73.779 | 0 |  | 0 | 318.160 | 318.160 |
| 1 | Mở rộng và xây dựng các phòng học, phòng chức năng trường TH Xuân Thạnh, HM: Mở rộng và xây dựng các phòng học, phòng chức năng | Thị trấn Dầu Giây | 26.429 |  | 26.429 | 26.429 | 0 |  |  | - | 0 |
| 2 | Xây dựng mới trường Mầm non Dầu Giây | Thị trấn Dầu Giây | 33.796 | 0 | 21.617 | 33.796 | 0 |  |  | - | 0 |
| 3 | Cải tạo, sửa chữa trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Thóng Nhất | Thị trấn Dầu Giây | 13.554 |  | 13.554 | 13.554 |  |  |  | - | 0 |
| 4 | Cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Thị trấn Dầu Giây |  | 40.000 | 40.000 |  |  |  |  | 40.000 | 40.000 |
| 5 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và đào tạo | Thị trấn Dầu Giây |  | 16.000 | 16.000 |  |  |  |  | 16.000 | 16.000 |
| 6 | Trường MN Tuổi Ngọc (mở rộng) | Thị trấn Dầu Giây |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 400 | 400 |
| 7 | Trường MN tư thục Dầu Giây (A1-C1) | Thị trấn Dầu Giây |  | 8.720 | 8.720 |  |  |  |  | 8.720 | 8.720 |
| 8 | Trường TH,THCS Dầu Giây (A1-C1) | Thị trấn Dầu Giây |  | 16.000 | 16.000 |  |  |  |  | 16.000 | 16.000 |
| 9 | Trường TH Dầu Giây (A1-C1) | Thị trấn Dầu Giây |  | 11.600 | 11.600 |  |  |  |  | 11.600 | 11.600 |
| 10 | Trường TH Phan Bội Châu (mở rộng) | Thị trấn Dầu Giây |  | 1.440 | 1.440 |  |  |  |  | 1.440 | 1.440 |
| 11 | Trường MN Dầu Giây (mở rộng) | Thị trấn Dầu Giây |  | 8.000 | 8.000 |  |  |  |  | 8.000 | 8.000 |
| 12 | Đất cơ sở giáo dục (Trường ĐH Miền Đông) | Thị trấn Dầu Giây |  | 112.000 | 112.000 |  |  |  |  | 112.000 | 112.000 |
| 13 | Đất cơ sở giáo dục (02 điểm) | Thị trấn Dầu Giây |  | 72.000 | 72.000 |  |  |  |  | 72.000 | 72.000 |
| 14 | Cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Trung tâm kiểm định) | Thị trấn Dầu Giây |  | 16.000 | 16.000 |  |  |  |  | 16.000 | 16.000 |
| 15 | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và đào tạo (Trung tâm sát hạch lái xe) | Thị trấn Dầu Giây |  | 16.000 | 16.000 |  |  |  |  | 16.000 | 16.000 |

Phụ lục 4 ( Lĩnh vực phát triển y tế)

| TT | Tên, quy mô dự án | Địa điểm | Nguồn vốn đầu tư |  | Tổng vốn (trđ) | Nguồn vốn đầu tư |  |  | Nguồn vốn đầu tư |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2020-2030 |
|  |  |  |  |  |  | Đầu tư công |  |  | Ngoài đầu tư công |  |  |
| I | Y tế |  | 14.623 | 60.000 | 74.623 | 14.623 | - | - | - | 60.000 | 60.000 |
| 1 | Xây dựng Trạm y tế TT Dầu Giây | Thị trấn Dầu Giây | 14.623 |  | 14.623 | 14.623 |  |  |  |  | - |
| 2 | Xây dựng trung tâm y tế kỹ thuật cao | Thị trấn Dầu Giây |  | 60.000 | 60.000 |  |  |  |  | 60.000 | 60.000 |

Phụ lục 5 ( Lĩnh vực phát triển Văn hóa thể thao)

| TT | Tên, quy mô dự án | Địa điểm | Nguồn vốn đầu tư |  | Tổng vốn (trđ) | Nguồn vốn đầu tư |  |  | Nguồn vốn đầu tư |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 |
|  |  |  |  |  |  | Đầu tư công |  |  | Ngoài đầu tư công |  |  |
| I | Văn hóa thể dục thể thao |  | 10.453 | 29.400 | 39.853 | 10.453 | 29.400 | 20.053 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cải taọ, sửa chữa trụ sở Thư viện thuộc TTVH, thông tin và thể thao | Thị trấn Dầu Giây | 4.053 | 0 | 4.053 | 4.053 | 0 | 4.053 |  |  | 0 |
| 2 | Xây dựng 02 Công trình thể dục, thể thao cấp đô thị (công trình), quy mô mỗi khu 0,5 ha | Thị trấn Dầu Giây | 6.400 | 9.600 | 16.000 | 6.400 | 9.600 | 16.000 |  |  |  |
| 3 | Nhà văn hóa kết hợp văn phòng khu phố Trần Hưng Đạo diện tích 0,12ha | Thị trấn Dầu Giây |  | 1.200 | 1.200 |  | 1.200 |  |  |  |  |
| 4 | Di tích đình Dầu Giây (mở rộng) diện tích 1,86ha | Thị trấn Dầu Giây |  | 18.600 | 18.600 |  | 18.600 |  |  |  |  |

Phụ lục 6 ( Lĩnh vực phát triển dự án hành chính công )

| TT | Tên, quy mô dự án | Địa điểm | Giai đoạn đầu tư |  | Tổng vốn (trđ) | Nguồn vốn đầu tư |  |  | Nguồn vốn đầu tư |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 |
|  |  |  |  |  |  | Đầu tư công |  |  | Ngoài đầu tư công |  |  |
| I | Lĩnh vực dự án hành chính công |  | 72.537 | 7.800 | 80.337 | 72.537 | 7.800 | 80.337 | - | - | - |
| 1 | Xây dựng Trung tâm hành chính thị trấn Dầu Giây | Thị trấn Dầu Giây | 50.840 |  | 50.840 | 50.840 | - | 50.840 |  |  |  |
| 2 | Ban chỉ huy quân sự huyện, (HM: cải tạo, sửa chữa trung tâm chỉ huy; nhà chiến sĩ, hội trường trung tâm và các hạng mục phụ trợ) | Thị trấn Dầu Giây | 11.458 |  | 11.458 | 11.458 | - | 11.458 | - |  | - |
| 3 | Xây dựng cổng B trụ sở Ban CHQS huyện | Thị trấn Dầu Giây | 1.152 | - | 1.152 | 1.152 | - | 1.152 | - |  | - |
| 4 | Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND huyện Thống Nhất | Thị trấn Dầu Giây | 8.987 | - | 8.987 | 8.987 | - | 8.987 | - |  | - |
| 5 | Trụ sở BCHQS huyện, HM: Nhà chiến sĩ; Hồ bơi | Thị trấn Dầu Giây | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 6 | Đồn Công an KCN Dầu Giây | TT.Dầu Giây |  | 1.400 | 1.400 |  | 1.400 | 1.400 |  |  |  |
| 7 | Trụ sở Công an thị trấn Dầu Giây | TT.Dầu Giây |  | 2.500 | 2.500 |  | 2.500 | 2.500 |  |  |  |
| 8 | Đồn công an PCCC KCN Dầu Giây | TT.Dầu Giây |  | 3.900 | 3.900 |  | 3.900 | 3.900 |  |  |  |

Phụ lục 7 ( Lĩnh vực phát triển Thương mại dịch vụ-du lịch)

| TT | Tên, quy mô dự án | Địa điểm | Giai đoạn đầu tư |  | Tổng vốn (trđ) | Nguồn vốn đầu tư |  |  | Nguồn vốn đầu tư |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 |
|  |  |  |  |  |  | Đầu tư công |  |  | Ngoài đầu tư công |  |  |
| I | Thương mại dịch vụ-du lịch |  | 70.000 | 362.200 | 432.200 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 362.200 | 432.200 |
| 1 | Trung tâm thương mại Dầu Giây (A1-C1) quy mô 2,65 ha | Ngã tư thị trấn Dầu Giây | 10.000 | 16.500 | 26.500 |  |  | 0 | 10.000 | 16.500 | 26.500 |
| 2 | Xây dựng khu trung tâm thương mại, dịch vụ , quy mô 20,57 ha | cửa ngõ phía Đông thị trấn Dầu Giây | 50.000 | 155.700 | 205.700 |  |  | 0 | 50.000 | 155.700 | 205.700 |
| 3 | Xây dựng các khu công cộng ( chợ, siêu thị) dịch vụ thị trấn Dầu Giây, quy mô 4,03 ha | thị trấn Dầu Giây | 10.000 | 20.000 | 30.000 |  |  | 0 | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| 4 | Trạm xăng dầu Tín Nghĩa | thị trấn Dầu Giây |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 | Trạm xăng dầu (Bến xe Dầu Giây) | thị trấn Dầu Giây |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Đất thương mại dịch vụ (03 điểm) | thị trấn Dầu Giây |  | 168.000 | 168.000 |  |  |  |  | 168.000 | 168.000 |

Phụ lục 8 ( Lĩnh vực phát triển công viên cây xanh)

| TT | Tên, quy mô dự án | Địa điểm | Giai đoạn đầu tư |  | Tổng vốn (trđ) | Nguồn vốn đầu tư |  |  | Nguồn vốn đầu tư |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 |
|  |  |  |  |  |  | Đầu tư công |  |  | Ngoài đầu tư công |  |  |
|  | Công viên cây xanh |  | 40.986 | 91.720 | 132.706 | 14.986 | 0 | 14.986 | 26.000 | 91.720 | 117.720 |
| 1 | Xây dựng 01 khu công viên cấp đô thị khoảng 20ha | Thị trấn Dầu Giây | 10.000 | 70.000 | 80.000 |  |  | - | 10.000 | 70.000 | 80.000 |
| 2 | Xây dựng các công viên đơn vị ở, quy mô khoảng 8,18ha | Thị trấn Dầu Giây | 15.000 | 17.720 | 32.720 |  |  | - | 15.000 | 17.720 | 32.720 |
| 3 | Cải tạo chỉnh trang công viên đơn vị ở | Thị trấn Dầu Giây | 1.000 | 4.000 | 5.000 |  |  | - | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| 4 | Cải tạo, chỉnh trang công viên khu trung tâm hành chính huyện | Thị trấn Dầu Giây | 14.986 |  | 14.986 | 14.986 |  | 14.986 |  |  |  |

Phụ lục 9 ( Lĩnh vực phát triển hệ thống giao thông)

| TT | Tên, quy mô dự án | Địa điểm | Chiều dài (m) | Nguồn vốn đầu tư |  | Tổng vốn (trđ) | Nguồn vốn đầu tư |  |  | Nguồn vốn đầu tư |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 |
|  |  |  |  |  |  |  | Đầu tưu công |  |  | Ngoài đầu tưu công |  |  |
| I | Giao thông |  | 54.772 | 636.731 | 2.587.054 | 3.223.785 | 568.871 | 2.497.863 | 3.066.734 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Đường trục chính N1 - Thị trấn Dầu Giây | thị trấn Dầu Giây | 1.700 | 35.107 |  | 35.107 | 35.107 | 0 | 35.107 | - | - | - |
| 2 | Đường N7 (giai đoạn 3) | thị trấn Dầu Giây | 1.800 | 40.000 | 67.119 | 107.119 | 40.000 | 67.119 | 107.119 | - | - | - |
| 3 | Đường N8 (trung tâm TDTT - Đền thờ) | thị trấn Dầu Giây | 300 | 8.913 |  | 8.913 |  | 8.913 | 8.913 | - | - | - |
| 4 | Đường trục chính D8 (từ đường N1 đến QL1A) | thị trấn Dầu Giây | 1.200 | 58.947 |  | 58.947 |  | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | Đường D17 (đoạn từ ngã tư Trụ sở tạm UBND xã Bàu Hàm 2 ra QL1A) | thị trấn Dầu Giây | 600 | 13.957 |  | 13.957 | 13.957 | 0 | 13.957 | - | - | - |
| 6 | Đường D7 giai đoạn 1 (Từ đường N1 đến đường N7) và giai đoạn 2 | thị trấn Dầu Giây | 960 | 41.111 |  | 41.111 | 41.111 | 0 | 41.111 | - | - | - |
| 7 | Đường trục chính D4+D5 (tiếp giáp dự án KDC A1-C1 đến đường N13) | thị trấn Dầu Giây | 2.087 | 37.238 |  | 37.238 | 37.238 | 0 | 37.238 | - | - | - |
| 8 | Đường tránh ngã tư Dầu Giây nối tỉnh lộ 769 | thị trấn Dầu Giây | 2.146 | 45.000 | 55.584 | 100.584 | 45.000 | 55.584 | 100.584 | - | - | - |
| 9 | Đường song hành Quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Dầu Giây | thị trấn Dầu Giây | 3.200 | 55.000 | 143.936 | 198.936 | 55.000 | 143.936 | 198.936 | - | - | - |
| 10 | Đường song hành Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Dầu Giây | thị trấn Dầu Giây | 3.060 | 60.000 | 123.000 | 183.000 | 60.000 | 123.000 | 183.000 | - | - | - |
| 13 | Đường bên hông chợ đầu mối Dầu Giây | thị trấn Dầu Giây | 2.271 | 40.000 | 133.339 | 173.339 | 40.000 | 133.339 | 173.339 | - | - | - |
| 14 | Quốc lộ 1 hiện hữu | thị trấn Dầu Giây | 2.735 |  | 249.432 | 249.432 |  | 249.432 | 249.432 | - | - | - |
| 19 | Quốc lộ 20 | thị trấn Dầu Giây | 1.207 |  | 91.973 | 91.973 | 0 | 91.973 | 91.973 | - | - | - |
| 20 | Đường tỉnh ĐT769 | thị trấn Dầu Giây | 3.233 | 50.000 | 95.485 | 145.485 | 50.000 | 95.485 | 145.485 | - | - | - |
| 21 | Đường trục chính N11 (DT769-Cao tốc) | thị trấn Dầu Giây | 1.715 | 51.458 |  | 51.458 | 51.458 |  | 51.458 | - | - | - |
| 22 | Đường N12 | thị trấn Dầu Giây | 3.893 |  | 98.104 | 98.104 | 0 |  | 0 | - | - | - |
| 23 | Đường N13(Đường tránh QL1) | thị trấn Dầu Giây | 3.980 | 100.000 | 1.085.528 | 1.185.528 | 100.000 | 1.085.528 | 1.185.528 | - | - | - |
| 32 | Đường D6 | thị trấn Dầu Giây | 3.424 |  | 86.285 | 86.285 | 0 | 86.285 | 86.285 | - | - | - |
| 33 | Đường D7 | thị trấn Dầu Giây | 2.427 |  | 61.160 | 61.160 | 0 | 61.160 | 61.160 | - | - | - |
| 34 | Đường D9 | thị trấn Dầu Giây | 2.117 |  | 38.106 | 38.106 | 0 | 38.106 | 38.106 | - | - | - |
| 35 | Đường D10 | thị trấn Dầu Giây | 933 |  | 16.794 | 16.794 | 0 | 16.794 | 16.794 | - | - | - |
| 36 | Đường D15 | thị trấn Dầu Giây | 2.265 |  | 40.770 | 40.770 | 0 | 40.770 | 40.770 | - | - | - |
| 37 | Đương M1 | thị trấn Dầu Giây | 624 |  | 11.232 | 11.232 | 0 | 11.232 | 11.232 | - | - | - |
| 38 | Đường M2 | thị trấn Dầu Giây | 979 |  | 21.146 | 21.146 | 0 | 21.146 | 21.146 | - | - | - |
| 39 | Đường M3 | thị trấn Dầu Giây | 4.049 |  | 114.182 | 114.182 | 0 | 114.182 | 114.182 | - | - | - |
| 43 | Đường M7 | thị trấn Dầu Giây | 928 |  | 20.045 | 20.045 | 0 | 20.045 | 20.045 | - | - | - |
| 44 | Đường M8 | thị trấn Dầu Giây | 939 |  | 20.564 | 20.564 | 0 | 20.564 | 20.564 | - | - | - |
| 45 | Cải tạo chỉnh trang bãi đỗ xe hiện có | thị trấn Dầu Giây |  |  | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | - | - | - |
| 46 | Xây dựng mới bãi đỗ xe đối ngoại phía Nam | thị trấn Dầu Giây |  |  | 2.940 | 2.940 | 0 | 2.940 | 2.940 | - | - | - |
| 47 | Xây dựng mới bãi đỗ xe tĩnh | thị trấn Dầu Giây |  |  | 9.830 | 9.830 | 0 | 9.830 | 9.830 | - | - | - |

Phụ lục 10 (Lĩnh vực phát triển thủy lợi tiêu thoát nước)

| TT | Tên, quy mô dự án | Địa điểm | Nguồn vốn đầu tư |  | Tổng vốn (trđ) | Nguồn vốn đầu tư |  |  | Nguồn vốn đầu tư |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 | 2021-2025 | 2026-2035 | 2021-2030 |
|  |  |  |  |  |  | Đầu tư công |  |  | Ngoài đầu tư công |  |  |
| I | Lĩnh vực thủy lợi tiêu thoát nước |  | 34.300 | 34.300 | 68.600 | 1.100 | 1.100 | 2.200 | 33.200 | 33.200 | 66.400 |
| 1 | Xây dựng hệ thống thoát nước A1-C1 (đoan từ ĐT 769 đến cống Ba Miệng ) | Thị trấn Dầu Giây | 1.100 | 1.100 | 2.200 | 1.100 | 1.100 | 2.200 |  |  | - |
| 2 | Xây dựng mới hệ thống thoát nước mưa theo QHC dài 46,0km | Thị trấn Dầu Giây | 21.850 | 21.850 | 43.700 |  |  | - | 21.850 | 21.850 | 43.700 |
| 3 | Kè suối theo QHC dài khoảng 2,6km | Thị trấn Dầu Giây | 2.600 | 2.600 | 5.200 |  |  | - | 2.600 | 2.600 | 5.200 |
| 4 | Xây dựng miệng xả 13 cái theo QHC | Thị trấn Dầu Giây | 8.750 | 8.750 | 17.500 |  |  |  | 8.750 | 8.750 | 17.500 |

Phụ lục 11 (Lĩnh vực phát triển cấp nước)

| TT | Tên, quy mô dự án | Địa điểm | Nguồn vốn đầu tư |  | Tổng vốn (trđ) | Nguồn vốn đầu tư |  |  | Nguồn vốn đầu tư |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 |
|  |  |  |  |  |  | Đầu tư công |  |  | Ngoài đầu tư công |  |  |
| I | Lĩnh vực cấp nươc |  | 134.435 | 82.152 | 216.586 | - | - | - | 83.435 | 35.152 | 118.587 |
| 1 | Xây dựng mới trạm bơm tăng áp 60.000 m3/ngđ | Thị trấn Dầu Giây | 86.000 | - | 86.000 |  |  | - | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 2 | Xây dụng tuyến nước D800 qua thị trấn | Thị trấn Dầu Giây | 25.000 | 47.000 | 72.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xây dụng mới tuyến nước ống D300 | Thị trấn Dầu Giây | 4.859 | 7.288 | 12.147 |  |  | - | 4.859 | 7.288 | 12.147 |
| 3 | Xây dụng mới tuyến nước ống D250 | Thị trấn Dầu Giây | 3.131 | 4.697 | 7.828 |  |  | - | 3.131 | 4.697 | 7.828 |
| 4 | Xây dụng mới tuyến nước ống D200 | Thị trấn Dầu Giây | 4.384 | 6.576 | 10.959 |  |  | - | 4.384 | 6.576 | 10.959 |
| 5 | Xây dụng mới tuyến nước ống D150 | Thị trấn Dầu Giây | 7.639 | 11.458 | 19.097 |  |  | - | 7.639 | 11.458 | 19.097 |
| 6 | Xây dụng mới tuyến nước ống D100 | Thị trấn Dầu Giây | 3.128 | 4.692 | 7.820 |  |  | - | 3.128 | 4.692 | 7.820 |
| 7 | Tuyến phân phối | Thị trấn Dầu Giây | 294 | 441 | 735 |  |  | - | 294 | 441 | 735 |

Phụ lục 12 (Lĩnh vực phát triển cấp điện)

| TT | Tên, quy mô dự án | Địa điểm | Nguồn vốn đầu tư |  | Tổng vốn (trđ) | Nguồn vốn đầu tư |  |  | Nguồn vốn đầu tư |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 | 2021-2025 | 2026-2035 | 2021-2030 |
|  |  |  |  |  |  | Đầu tư công |  |  | Ngoài đầu tư công |  |  |
| I | Lĩnh vực đầu tư cấp điện |  | 59.287 | 108.404 | 167.691 | - | - | - | 59.287 | 108.404 | 167.691 |
| 1 | Đường điện hạ thế sau TBA Lập Thành 3 cấp điện tổ 11 áp Lập Thành | Thị trấn Dầu Giây | 2.000 | - | 2.000 |  |  |  | 2.000 |  | 2.000 |
| 2 | Đường dây hạ thế tồ dân phố 14-15, khu phố Phan Hội Châu | Thị trấn Dầu Giây | 2.500 | - | 2.500 |  |  |  | 2.500 |  | 2.500 |
| 3 | Xây dựng mới các tuyến đường dây trung thế 22km dài khoảng 30 km theo QHC | Thị trấn Dầu Giây | 3.853 | 3.853 | 7.706 |  |  | - | 3.853 | 3.853 | 7.706 |
| 4 | Xây dựng mới các trạm biến áp mới theo QHC, công suất 102.100KW | Thị trấn Dầu Giây | 40.213 | 93.831 | 134.044 |  |  | - | 40.213 | 93.831 | 134.044 |
| 5 | Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng dài 30km | Thị trấn Dầu Giây | 10.721 | 10.721 | 21.441 |  |  | - | 10.721 | 10.721 | 21.441 |

Phụ lục 13 (Lĩnh vực phát triển Thoát nươc thải, quản lý CTR và nghĩa trang)

| TT | Tên, quy mô dự án | Địa điểm | Nguồn vốn đầu tư |  | Tổng vốn (trđ) | Nguồn vốn đầu tư |  |  | Nguồn vốn đầu tư |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 |
|  |  |  |  |  |  | Đầu tư công |  |  | Ngoài đầu tư công |  |  |
| I | Thoát nươc thải, quản lý CTR và nghĩa trang |  | 10.000 | 80.000 | 100.000 | - | - | - | 20.000 | 80.000 | 100.000 |
| 1 | Dự án xây dựng thoát nước vệ sinh môi trường thị trấn Dầu Giây | Thị trấn Dầu Giây | 10.000 | 70.000 | 80.000 |  |  | - | 10.000 | 70.000 | 80.000 |
| 3 | Xây dựng nhà tang lễ thị trấn 02 nhà | Thị trấn Dầu Giây | 10.000 | 10.000 | 20.000 |  |  |  | 10000 | 10.000 | 20.000 |

Phụ lục 14 (Lĩnh vực phát triển Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc)

| TT | Tên, quy mô dự án | Địa điểm | Nguồn vốn đầu tư |  | Tổng vốn (trđ) | Nguồn vốn đầu tư |  | Nguồn vốn đầu tư |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2021-2030 |
|  |  |  |  |  |  | Đầu tư công |  | Ngoài đầu tư công |  |  |
| I | Xây dựng hệ thống thông tin liên lạc |  | 15.400 | 32.600 | 48.000 | - | - | 15.400 | 32.600 | 48.000 |
| 1 | Nâng cấp trạm Host 1 trạm | Thị trấn Dầu Giây | 4.000 | 6.000 | 10.000 |  |  | 4.000 | 6.000 | 10.000 |
| 2 | Xây dựng và lắp đặt thiết bị trạm BTS 2 trạm | Thị trấn Dầu Giây | 900 | 2.100 | 3.000 |  |  | 900 | 2.100 | 3.000 |
| 3 | Xây dựng mạng lưới cáp thông tin dài 35km | Thị trấn Dầu Giây | 10.500 | 24.500 | 35.000 |  |  | 10.500 | 24.500 | 35.000 |

# CÁC VĂN BẢN

# PHỤ LỤC BẢN VẼ

01- Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất và hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cấp đô thị.

02- Sơ đồ khu vực thực hiện đợt đầu.

03- Sơ đồ xác định các dự án ưu tiên về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị.

04 - Sơ đồ khu vực phát triển thị đô thị trấn Dầu Giây đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.